Приложение № 2 к Извещению

Техническое задание

Предмет закупки: Поставка и внедрение программно-аппаратного комплекса для анализа сетевого трафика c лицензиями на обновления и технической поддержкой, для нужд «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО).

Место поставки оборудования/ оказания услуг:

- Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225;

- Амурская область, г. Белогорск, ул. 9 Мая, д. 210.

Техническая поддержка осуществляется удалённо.

Сроки исполнения обязательств по Договору:

Срок поставки оборудования: в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты зачисления предварительной оплаты на расчетный счет Исполнителя.

Выполнение работ по установке оборудования: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Акта приемки оборудования или в иной срок, согласованный с Заказчиком.

Работы по настройке и внедрению: в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта приема-сдачи выполненных работ по установке оборудования.

Оказание технической поддержки оборудования: в течение 3 (Трёх) лет с даты приёмки.

Срок действия лицензий (права использования) с обновлением и технической поддержкой согласно Спецификации:

# Предусмотрена возможность продления лицензий на обновления по запросу Заказчика.

Возможна пролонгация заключенного Договора с Исполнителем, при отсутствии нарушений Исполнителем условий Договора.

Гарантийный срок:

- На оборудование - не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи/УПД.

- На ПО - не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты ввода Системы в постоянную эксплуатацию.

Требования к объекту закупки:

- Поставляемое Программное обеспечение (далее ПО) должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, иметь запись в реестре программного обеспечения Минцифры, что должно подтверждается номером записи из реестра.

- Поставляемое оборудование должно быть включено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

3.   Наименование ПО, срок действия лицензий (права использования) и технической поддержки согласно Спецификации.

# Качественные характеристики оборудования /оказанных услуг: подробно указаны в Технических требованиях.