
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________________________________


г. Мытищи, Московская область                                                        «___» ___________ 2025 г.

Акционерное общество «Мытищинский машиностроительный завод» (АО «ММЗ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Козлова Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
           __________________________________________________________(_____ «______»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о ниже следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ.
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в установленный настоящим Договором срок выполнить комплекс работ по замеру проёмов, проектированию, изготовлению, доставке, монтажу противопожарных металлических дверей (далее – «Работы»), на объекте, расположенном по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4 (далее – «Объект»), на основании Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к Договору) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы (их результат) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 
1.2. Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с Техническим заданием Заказчика, не имеет замечаний по его содержанию, полноте и комплектности, а также подтверждает свое соответствие требованиям, указанным в Техническом задании.
1.3. Подрядчик выполняет Работы своими силами и средствами в строгом соответствии со строительными нормами и правилами, а также требованиями Технического задания Заказчика и Договора. Поставка материалов и оборудования, используемых при выполнении Работ, является обязанностью Подрядчика и входит в цену Работ по настоящему Договору. Подрядчик гарантирует наличие сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, и иные необходимые документы. Подрядчик гарантирует использование новых, не бывших в употреблении материалов и оборудования, а также их соответствие требованиям Технического задания.
1.4. Срок выполнения Работ и сдача их результата Заказчику – не более 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания договора. Монтаж всей партии дверей осуществляется не более, чем в течении 10 (десяти) календарных дней. Работы могут быть выполнены Подрядчиком досрочно.
Указанный в настоящем пункте срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах. 
1.5. Несовпадение момента получения результата работ по настоящему договору с моментом его/их оплаты не является предоставлением коммерческого кредита, и проценты за пользование денежными средствами в связи с таким несовпадением сторонами настоящего договора не начисляются.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1.  Иметь действующие разрешения, лицензии и свидетельства, необходимые для выполнения работ, предусмотренные настоящим Договором. До подписания настоящего Договора предоставить Заказчику все допуски, разрешающие проведение Работ. 
Персонал Подрядчика должен пройти обучение и быть аттестованным в специальной организации, имеющей лицензию на проведение обучения в области охраны труда и других необходимых по технологии выполняемых работ специальных правил. В том числе Подрядчик обязан привлекать к выполнению Работ высококвалифицированных специалистов, имеющих соответствующие допуски.
2.1.2. Поставлять на объект необходимое оборудование и материалы. Предлагаемые к использованию материалы и оборудование их качество и комплектация,  должны быть новыми, ранее не бывшими в использованными, соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, соответствия, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). 
Несоблюдение данных требований квалифицируется как недостаток оборудования и материалов, необходимых для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором.
Для оформления документов, разрешающих ввоз/вывоз материалов, оборудования и инструментов на территорию Заказчика, Подрядчик за 3 (трое) суток должен письменно предоставлять в адрес Заказчика список необходимых материалов, оборудования и инструментов. 
2.1.3. Устранить за свой счет выявленные недостатки оборудования, материалов без изменения сроков выполнения работ. Выявление недостатков оборудования и материалов не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения работ по Договору в целом.
2.1.4. Бережно относиться к имуществу Заказчика, самостоятельно обеспечить сохранность находящихся на строительной площадке собственных материалов и оборудования в периоды выполнения работ и устранения недостатков выполненных работ после сдачи объекта в эксплуатацию.
2.1.5. Выполнить Работы и сдать результат Работ Заказчику в сроки, указанные в п. 1.5. настоящего Договора, Все работы должны осуществляться в присутствии представителей Заказчика и соответствовать режиму работы Заказчика.
2.1.6. Выполнить все Работы своими или привлеченными силами и средствами, в соответствии с технической документацией и условиями настоящего Договора. Подрядчик вправе привлекать иные организации для выполнения своих обязательств по настоящему Договору (далее – субподрядчики), оставаясь при этом ответственным за действия привлеченных субподрядчиков.
2.1.7. При производстве Работ неукоснительно выполнять на Объекте необходимые требования по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды, санитарии, пожарной и электробезопасности. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим, действующий на территории Заказчика, соблюдать миграционное законодательство.
2.1.8.  Согласовывать с Заказчиком списки всех работников Подрядчика, а также субподрядчиков, привлеченных для выполнения обязательств по настоящему Договору. При этом Заказчик вправе отказать в допуске на Объект работникам Подрядчика/субподрядчиков, не являющимся гражданами РФ и/или не имеющим соответствующие допуски.
2.1.9. Устранять за свой счет и собственными силами, в согласованный Сторонами срок, но не более чем в течение 3 (трёх) рабочих дней, все выявленные в процессе выполнения Работ и на момент сдачи результата Работ, недостатки, недоделки, недоработки, замечания и дефекты. При этом Подрядчик обязан начать устранение таких недоделок, недостатков, замечаний не позднее следующего рабочего дня с момента передачи Перечня (п. 4.3. Договора).
В случае возникновения по вине Подрядчика повреждений, существующих силовых и слаботочных кабельных сетей, а также иных повреждений на объекте Заказчика, Подрядчик своими силами и средствами обязан устранить такие повреждения в течение 6 часов с момента их возникновения.
2.1.10. Немедленно предупредить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить Работы при обнаружении: возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы, иных обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатам выполняемых Работ, либо создают невозможность ее завершения в срок.
2.1.11. Выполнять указания Заказчика, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации. В случае, если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего Договора, то Подрядчик приступает к их реализации только после заключения между Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору, в котором определяется объем требуемых дополнительных работ, сроки их выполнения и условия их оплаты, Подрядчик должен оповестить Заказчика о том, что его указания выходят за рамки предмета настоящего Договора.
2.1.12. До начала работ, назначить уполномоченного представителя и в письменной форме сообщить Заказчику, указав полный перечень представленных полномочий.
2.1.13. Ежедневно, до окончания рабочей смены, собрать, рассортировать, и складировать демонтированные материалы в указанные Заказчиком места, а также убрать строительный мусор в установленные Подрядчиком мусорные баки в специально отведенных, для данных целей местах Заказчиком. Подрядчик обязан за свой счет осуществлять вывоз строительного мусора с территории Объекта Заказчика. 
При этом Подрядчик несет ответственность за какие-либо нарушения законодательства, регулирующего обращение с отходами производства и потребления.
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. Не приступать к Работам, а начатые Работы приостановить в случае, когда невыполнение в срок Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору приведет к задержке выполнения Работ. В этом случае Подрядчик имеет право на продление срока окончания Работ, но не более чем на период задержки. При этом о своих действиях Подрядчик должен известить Заказчика в письменном виде и не ранее чем за 2 (два) рабочих дня.
2.2.2. Привлечь к исполнению своих обязательств по Договору субподрядчиков. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ только субподрядчиков, кандидатуры которых предварительно согласованы в письменной форме с Заказчиком. 
Подрядчик, который в нарушение условий Договора привлек к его исполнению субподрядчика, несет ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Договора.
Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства субподрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.
2.2.3. Требовать компенсации произведенных затрат за принятый заказчиком результат незавершенной работы, в случае расторжения договора до приемки работ. При этом Подрядчик не имеет право требовать:
- компенсации затрат на выполнение работ в размере, превышающем цену договора;
- компенсации затрат на выполнение дополнительных работ, не согласованных с Заказчиком;
- оплаты работ, выполненных с недостатками, которые не были устранены или неустранимы.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Предоставить Подрядчику беспрепятственный доступ к месту производства Работ. Для допуска сотрудников Подрядчика на территорию Заказчика Стороны оформляют Акт-допуск (Приложение № 2 к Договору).
2.3.2.  Определить места складирования строительного мусора, которые должны располагаться в непосредственной близости от места проведения Работ.
2.3.3. Обеспечить к дате начала Работ:
- свободное место для проведения Работ; 
- точки подключения электроэнергии (220В) в месте проведения Работ.
2.3.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работ, осмотреть и принять результат Работ, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
2.3.5. Оплатить Подрядчику выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 
2.3.6. Своевременно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение Работ по настоящему Договору.
2.3.7. Осуществлять приемку отдельных ответственных конструкций и скрытых работ в течение одного рабочего дня с момента готовности таких работ с учетом условий п. 4.4 настоящего Договора. При нарушении Заказчиком срока приемки скрытых работ, Подрядчик имеет право на продление срока окончания Работы, но не более чем на период задержки.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Осуществлять текущий контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, осуществлять учет всех выявленных нарушений, дефектов, отступлений от утвержденной технической документации, давать предписания о приостановке Работ до устранения выявленных нарушений.
2.4.2. Назначить своих ответственных представителей для осуществления осмотра материалов и сообщить в письменной форме Подрядчику о своих представителях, назначенных для этих целей.
Уполномоченный представитель Заказчика проводит осмотр материалов в целях подтверждения их соответствия требованиям, установленных Договором и Техническим заданием. 
2.4.3. [bookmark: _ref_30471656]Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
2.4.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Работ, выполняемых по настоящему Договору (далее – Цена Работ) составляет ______________________ (______________________________________________) руб. ______ коп., в т.ч. НДС 20% __________________________________________________ (______________________________________________________) руб. ____ коп.  
Цена Работ включает в себя вознаграждение Подрядчика, налоги и сборы, стоимость материалов, используемых для выполнения Работ, а также все накладные и прочие расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Договора. 
Цена является предельной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.  
3.2.   Оплата по Договору производится Заказчиком в следующем порядке:
3.2.1. Предоплата в размере 50 % в течении 14 (четырнадцати) календарных дней после заключения договора, путём перечисления денежных средств на банковский счёт Подрядчика;
3.2.2. Предоплата в размере 40% от суммы настоящего Договора производится Заказчиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней на банковский счёт Подрядчика, по уведомлению о готовности к отгрузке. 
3.2.3. Окончательный расчёт в размере 10 % от суммы настоящего Договора производится Заказчиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней на банковский счёт Подрядчика, по окончанию монтажных работ. (после подписания Акта выполненных работ). Моментом исполнения обязательств Заказчика по оплате считается дата списания денежных средств с банковского счета Заказчика.
3.3. Оплата фактически выполненных Работ Подрядчика производится Заказчиком на основании следующих документов, представляемых Подрядчиком:
- Счет (1экземпляр);
- Счет-фактура, оформленная в соответствии с действующим законодательством РФ;
- Акт выполненных работ (два экземпляра);
- Сертификаты, в т.ч. сертификат пожарной безопасности, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ.
- Акты скрытых работ (при наличии).
3.4.  В случае выполнения Подрядчиком отдельных работ или выполнения работ меньшей стоимостью, оплата производится исходя из фактической стоимости работ, указанной в Акте.
3.5. Просрочка со стороны Подрядчика в передаче любого из документов, указанных в п.3.3. договора, является основанием для Заказчика задержать платеж соразмерно просрочки Подрядчика.
3.6. В отношении любых денежных сумм, подлежащих уплате Заказчиком Подрядчику, не применяются нормы о коммерческом кредите или уплате каких-либо процентов в качестве платы за пользование денежными средствами Подрядчика (в.т.ч. ст. 317.1 ГК РФ).
3.7. Форма оплаты: оплата Работ по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств с банковского счета Заказчика на банковский счет Подрядчика в рублях РФ согласно платежным реквизитам, указанным в настоящем Договоре.

4. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.5. Подрядчик за 3 (три) рабочих дня до окончания выполнения Работ письменно извещает Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ по Договору и передает подписанные со стороны Подрядчика документы, указанные в п.3.3 Договора, а также полный комплект ключей от каждой двери.
Если Подрядчик не явился в назначенное место и время для осуществления приемки или не предоставил какой-либо из документов, указанных в п. 3.3 Договора, и полный комплект ключей от каждой двери, работы считаются невыполненными в срок и Заказчик вправе применять санкции согласно Договору. 
4.6. Заказчик обязан принять результат выполненных Работ и, в случае отсутствия замечаний по выполненным Работам подписать Акт выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения от Подрядчика.
4.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ, Заказчик передает Подрядчику Перечень выявленных недоделок, недостатков, замечаний, доработок (далее – Перечень) с указанием срока их устранения, который не может быть более 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи Перечня. После устранения всех замечаний, Подрядчик вновь передает Заказчику Акт о приемке выполненных работ.
4.8. Все виды скрытых работ (при наличии) должны быть представлены Заказчику. Подрядчик обязан проинформировать Заказчика письменно, не позднее чем за 3 (три) дня до готовности к приемке таких работ. Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подписания Заказчиком акта на скрытые работы (форма акта на скрытые работы в соответствии с приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 №1128), или Заказчик не был проинформирован о готовности к приемке таких работ либо проинформирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет. Без акта на скрытые работы оплата не производится, работы считаются невыполненными. 
4.9. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от Договора или иные недостатки, которые не могли быть устранены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышлено скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты обнаружения.
4.10. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
4.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения Материалов, Оборудования или иного используемого для выполнения Договора имущества, а также результата выполненных Работ, несет Подрядчик до подписания Сторонами Акта о приемке выполненных Работ, а в случае расторжения Договора – до момента освобождения Подрядчиком Объекта и передачи Оборудования, Материалов и Строительной площадки Заказчику по соответствующему акту.

5. ГАРАНТИИ
5.5. Гарантия на выполненные Работы – 60 (шестьдесят) месяцев, на материалы и установленное оборудование – 12 (двенадцать) месяцев. Гарантия на двери – не менее 10 лет (согласно Технического задания). Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после подписания Акта о приемке выполненных работ. 
5.6. Подписание Акта приемки выполненных работ не освобождает Стороны от выполнения обязательств, принятых по условиям Договора, которые были не выполнены или выполнены ненадлежащим образом. 
5.7. В случае обнаружения дефектов в период гарантийного срока Заказчик немедленно информирует Подрядчика о неисправности. Подрядчик обязан в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента извещения Заказчиком Подрядчика о наличии дефектов направить своего представителя на территорию Заказчика для составления Акта обнаруженных дефектов.
5.8. Если в течение гарантийного срока использованные материалы окажутся неисправными или не соответствующими условиям Договора, Подрядчик обязан бесплатно заменить данные материалы на новые в течение 48 (Сорока восьми) часов. При этом расходы по транспортировке таких новых материалов, а также стоимость работ по их замене оплачивает Подрядчик. Гарантийный срок на выполненные работы продлевается на время устранения недостатков. 
5.9. По окончании проведения гарантийного ремонта Подрядчик предоставляет Заказчику технический акт с указанием перечня работ, замененных материалов, времени на замену материалов с момента извещения Заказчиком Подрядчика о выявленных дефектах до момента запуска и сдачи Заказчику выполненных работ.
5.10. В случае неприбытия представителя Подрядчика или при отказе представителя Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний Акт, являющийся документом, обязательным для обеих сторон. Заказчик обязуется направить односторонний Акт в адрес Подрядчика, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта. 
5.11. Если Подрядчик в течение сроков, предусмотренных Договором или соглашением сторон, не устранит дефекты, обнаруженные при приемке работ или в период гарантийного срока, то Заказчик вправе устранить выявленные недостатки своими силами или силами третьих лиц и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты за выполненную работу, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату пени в размере 0,1 (Ноль целых и одна десятая) % от неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения, но не более 3 % от суммы не исполненного в срок обязательства по оплате. 
6.7. За просрочку в выполнении и сдаче Работ (п. 1.5. Договора), в том числе просрочку исполнения обязательства в гарантийный период, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату пени в размере 0,1 (Ноль целых и одна десятая) % от Цены Работ за каждый день просрочки.
6.8. В случае нарушения сроков выполнения Работ по вине Подрядчика более чем на 1 месяц, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере 10 (десяти)% от цены Договора. Если просрочка исполнения обязательств по вине Подрядчика составляет более 3 месяцев, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, а также потребовать от Подрядчика уплату штрафа в размере 20 (двадцати) % от цены Работ.
6.9. В случае невыполнения Подрядчиком обязанности по устранению выявленных недостатков Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает штраф в размере 10 (десять) % от цены Договора.
6.10. Применение штрафных санкций Сторонами, осуществляется только на основании письменной претензии. Оплата штрафа осуществляется в течение 14 календарных дней с даты получения письменной претензии. Каждая из Сторон оставляет за собой право не применять штрафные санкции к другой Стороне.
6.11. Уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.
6.12. За разовое невыполнение Подрядчиком своих обязательств по соблюдению мер требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, правил СЭС, а также по уборке строительного и бытового мусора в контейнер или место, указанное Заказчиком, последний вправе удержать с Подрядчика штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждое такое нарушение. Данный факт нарушения фиксируется двухсторонним Актом проверки. Акт составляется комиссионно в свободной форме с описанием места, времени и характера нарушения. Акт является основанием для удержания с Подрядчика вышеуказанной суммы. При отсутствии ответственного представителя Подрядчика или при его не мотивированном отказе подписать Акт, Акт составляется в одностороннем порядке. 
6.13. В случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в составлении Протокола о выявленных в период гарантийного срока дефектах в сроки, установленные Заказчиком в официальном письменном уведомлении, Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает в размере 30 000 руб.
6.14. Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
7.1 . Договором предусматривается досудебный претензионный порядок разрешения споров, возникающих между Сторонами при изменении, расторжении, неисполнении или ненадлежащем исполнении Договора, а также по поводу его недействительности. Способ направления претензии – по электронной почте, копию претензии на почтовый адрес, указанный в разделе 10 Договора заказным письмом с простым уведомлением. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней с момента ее получения. Претензия считается доставленной по истечении 10 дней со дня направления претензии, если претензия направлена по адресу и способом, указанными в договоре. Условия о порядке и сроках направления претензии являются независимыми от текста договора и сохраняют свою силу в случаях недействительности и незаключенности Договора.
В случае недостижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

8. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
8.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены компетентным органом, имеющим право на такое подтверждение.
8.6. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обстоятельств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону в письменном виде в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления. Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить письменные свидетельства, выданные Торгово-Промышленной палатой региона. Неизвещение или несвоевременное извещение Стороной другой Стороны о наступлении невозможности исполнения обязательств вследствие непреодолимой силы влечет утрату права ссылаться на такие обстоятельства.
8.7. Если вышеупомянутые обстоятельства или последствия ими вызванные будут существовать не менее чем 3 (три) месяца, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора письменно известив другую Сторону о принятом решении. При этом Стороны осуществляют взаиморасчеты исходя из фактического объема выполненных обязательств.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.5. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
9.6. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.7. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 дней с даты направления письменного уведомления.
9.8. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
9.9. В случае нарушения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим разделом и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим разделом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Подрядчик гарантирует выполнение своими работниками (в том числе и привлеченными для проведения Работ организациями) всех требований, правил, норм и т.д., предъявляемых действующим законодательством в связи с проведением Работ (в т.ч. правила техники безопасности, пожарные и санитарные нормы, правила электробезопасности, миграционное законодательство и т.п.), и самостоятельно несет полную ответственность за работников подрядчика/субподрядных организаций.
10.2. Договор выражает все договорные условия и понимание между Сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между Сторонами, если таковые имелись теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.
10.3. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения и действует 1 (один) год, а в части исполнения обязательств – до момента их надлежащего исполнения Сторонами.
10.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах (по одному для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.
10.5. В случае, когда в соответствии с Договором предусмотрена передача документов по электронной почте, стороны определили, что доказательством направления документов по электронной почте является, в том числе журнал регистрации отправленных сообщений по электронной почте.
Документы направляются по следующим электронным адресам:
- в адрес Заказчика по e-mail: mmz-info@mmzavod.ru , с дублированием на электронный адрес __________________________.
- в адрес Подрядчика по e-mail: ________________________________.
Документы, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной почты, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках Договора.
10.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия на то другой стороны.
10.7. К форме Договора, изменениям и дополнениям к договору сторонами устанавливаются следующие дополнительные требования:
- подписи уполномоченных на подписание документа лиц должны быть скреплены печатями соответствующих организаций;
- текст документа размещается только на одной стороне каждого листа договора;
- все листы документа должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены на оборотной стороне последнего листа документа печатью юридической службы Заказчика и заверены подписью с указанием должности, фамилии и инициалов работника организации Заказчика.
В случае несоблюдения указанных дополнительных требований к форме Договора, согласованным Сторонами считается вариант Договора, по форме соответствующий названным дополнительным требованиям. Данные требования не применяются к договору, заключенному в виде единого электронного документа.
10.8.	Заключение соглашений о внесении изменений и дополнений в Договор (в том числе спецификаций, календарных планов и т.п.) допускается путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору. В случае, если разногласия при заключении Договора, а также изменения и дополнения в Договор составлены в виде одного документа, подписанного сторонами, то к ним устанавливаются дополнительные требования, указанные в п.10.7 Договора и применяются последствия их несоблюдения, указанные в п. 10.7 Договора.
10.9.	Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Все соглашения об изменении, дополнении и/или расторжении Договора оформляются Сторонами в письменной форме на бумажном носителе путем составления единого документа (дополнительное соглашение, спецификация и прочий договорной документ), подписывается Сторонами, и является его неотъемлемой частью. Дополнительное соглашение, спецификация и прочий договорной документ подписывается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.10.Все исправления по тексту Договора имеют юридическую силу только в том случае, если они удостоверены подписями Сторон в каждом отдельном случае.
10.11.Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, указанных в Договоре в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их изменения.
10.12.Стороны в письменном виде дополнительно направляют друг другу Перечень представителей, уполномоченных на представление интересов по Договору. В случае изменения представителей, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга незамедлительно в письменной форме.
10.13. Стороны договорились, что положения ст. 712 ГК РФ об удержании Подрядчиком результата работ, а также иного исполнения, подлежащего передаче Заказчику, не применяются.
10.14.Стороны пришли к соглашению, что не имеют претензий друг к другу в части ведения переговорного процесса, предшествующего заключению договора и полностью подтверждают добросовестность своих действий при вступлении в переговоры, в ходе их проведения и по их завершении.
10.15. На дату подписания Договора Стороны предоставляют следующие заверения об обстоятельствах:
10.15.1.Стороны являются юридическими лицами, надлежащим образом созданными и осуществляющими деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
10.15.2.Стороны не находятся в состоянии неплатежеспособности или временного приостановления исполнения денежных обязательств, в отношении Сторон не введено наблюдение и не применяется иная процедура банкротства, предусмотренная применимым законодательством; 
10.15.3.Стороны получили все предусмотренные применимым законодательством разрешения, одобрения и/или согласования, необходимые лицензии и разрешения, допуски СРО, необходимые для заключения и исполнения Договора; Лицо, подписывающее Договор с каждой из сторон, имеет на это все полномочия;
10.15.4. Заключение и исполнение Договора не приведет к нарушению сторонами требований законодательства, положений каких-либо договоров, соглашений, судебных запретов и/или постановлений, обязательных для сторон;
10.15.5.Стороны подтверждают отсутствие возбужденных судебных разбирательств, либо угроз возбуждения судебных разбирательств, претензии со стороны Уполномоченных Органов или третьих лиц, которые могут воспрепятствовать заключению или исполнению Сторонами Договора.
10.15.6.Подрядчик подтверждает уплату всех налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством РФ, а также ведение и своевременную подачу в налоговые и иные государственные органы налоговой, статистической и иной государственной отчетности в соответствии с действующим законодательством.
10.16.Если какое-либо из заверений об обстоятельствах, указанных в п. 10.15. Договора, окажется недостоверным, неполным или неточным, Сторона, предоставившая такое заверение об обстоятельствах, обязана возместить убытки или уплатить другой Стороне по ее требованию штраф в размере 10% от цены Работ. Кроме того, пострадавшая сторона может отказаться от договора в одностороннем внесудебном порядке либо потребовать признания договора недействительным по мотивам того, что он был заключён под влиянием обмана или существенных заблуждений.
10.17.Также, в случае нарушения Подрядчиком п.10.15.6 и/или допущенных Подрядчиком нарушений налогового законодательства, отраженных в решениях налоговых органах, Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки (в т.ч.: доначисленный НДС, штрафы, пени и т.д.) в течение 5-ти календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования.
10.18.Поставщик подтверждает заключение Договора на изложенных в нем условиях без разногласий.
10.19.Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
- Приложение №1 Вид работ и Наименование товара;
 - Приложение № 2 Техническое задание;
 - Приложение №3 «АКТ – ДОПУСК для производства работ на территории предприятия (организации)»

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Подписи сторон

	ЗАКАЗЧИК:
АО «ММЗ»
141009, г. Мытищи, Московская область, ул. Колонцова, д. 4
ИНН	5029126076
КПП	774550001
ОГРН 1095029003860
Сокращенное название - ПАО СБЕРБАНК;
Полное фирменное наименование Банка (Публичное акционерное общество «Сбербанк России»)
  БИК 044525225
  к/с 30101810400000000225
р/с 40702810740260003418
т/ф +7 (966) 322-44-56


Генеральный директор

_______________/С. Ю. Козлов/
МП

	ПОДРЯДЧИК:
________ «_______»
Адрес: _________________________
_______________________________
ИНН _____________
КПП _____________
ОРГН _________________
р/сч _______________________
в __________________________
БИК _______________________
к/с _________________________







_____________________

_____________________/____________/
МП




















Приложение № 1 к договору 
№ ________________________________________________ 
от «___» ____________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Подрядчик: _______________
Заказчик: АО «ММЗ»


	Комплекс работ по изготовлению и монтажу продукции: 
	Ед. измерения
	Кол-во 
	Цена за ед. с НДС
	Сумма с НДС

	
	
	
	
	

	1. Дверь металлическая противопожарная однопольная с замком, открытие правое ДПМ-01/60 (EI60) 2000x950 RAL 7004, с площадкой под доводчик
 
	   шт.
	 1
	
	

	2. Дверь металлическая противопожарная однопольная с замком, открытие правое ДПМ-01/60 (EI60) 2100x1300 RAL 7004, с площадкой под доводчик

	шт.
	1
	
	

	3. Дверь металлическая противопожарная однопольная с замком, открытие правое ДПМ-01/60 (EI60) 2100x1020 RAL 7004, с площадкой под доводчик.
	шт.
	1
	
	

	4. Дверь металлическая противопожарная однопольная с замком, открытие левое ДПМ-01/60 (EI60) 2290x1100 RAL 7004, с площадкой под доводчик
	шт.
	1
	
	

	5. Дверь металлическая двупольная с замком, открытие правое ДМ 2120x1890 RAL 7004, с площадкой под доводчик, без порога, полос

	шт.
	1
	
	

	6. Дверь металлическая противопожарная двупольная с замком, открытие правое ДПМ-01/60 (EI60) 1970x1240 RAL 7004, с площадкой под доводчик 
	шт.
	1
	
	

	7. Дверь металлическая противопожарная однопольная с замком, открытие правое ДПМ-01/60 (EI60) 2250x1470 RAL 7004, с площадкой под доводчик
 
	шт.
	1
	
	

	8. Дверь металлическая противопожарная двупольная с замком, открытие правое ДПМ-01/60 (EI60) 2210x1510 RAL 7004, с площадкой под доводчик, без порога, полоса
 
	шт.
	1
	
	

	9. Дверь металлическая противопожарная двупольная с замком, открытие левое ДПМ-01/60 (EI60) 2300x1470 RAL 7004, с площадкой под доводчик, без порога, полоса (если возможно)

	шт.
	1
	
	

	10. Дверь металлическая однополая противопожарная с замком, открытие левое ДПМ-01/60 (EI60) 2000x1030 RAL 7004, с площадкой под доводчик
  
	шт.
	2
	
	

	11. Дверь металлическая однополая противопожарная с замком, открытие правое ДПМ-01/60 (EI60) 2000x1270 RAL 7004, с площадкой под доводчик   
	шт.
	1
	
	

	12. Дверь металлическая противопожарная однопольная с замком, открытие левое ДПМ-01/60 (EI60) 2030x950 RAL 7004, с площадкой под доводчик

	шт.
	1
	
	

	13. Дверь металлическая противопожарная двупольная с замком, открытие левое ДПМ-01/60 (EI60) 1990x1070 RAL 7004, с площадкой под доводчик

	шт.
	1
	
	

	14. Дверь металлическая однопольная противопожарная с замком, открытие правое ДПМ-01/60 (EI60) 2050x850 RAL 7004, с площадкой под доводчик

	шт.
	[bookmark: _GoBack]1
	
	

	15. Дверь металлическая противопожарная однопольная с замком, открытие правое ДПМ-01/60 (EI60) 2000x830 RAL 7004
	шт.
	3
	
	




Итого: Общая сумма по Договору составляет ________________________________________ (__________________________________) руб. ___ коп., в т.ч. НДС – ____% __________________________ (_____________________________________) руб. ______ коп.
Производство дверей, поставка и монтаж не должны превышать 30 (тридцать) календарных дней. Монтаж всей партии дверей осуществляется не более, чем в течении 10 (десяти) календарных дней.
Поставка товара производится силами и за счёт Подрядчика, по адресу: 141009, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 (проходная со стороны Ярославского шоссе, д. 23с1). 






Генеральный директор	___________________

_______________/С. Ю. Козлов/                                                  ______________/________/
МП	МП
























Приложение № 3
к Договору №_______ от «____»____________ 2025г.

АКТ – ДОПУСК
для производства работ
на территории предприятия (организации)
       г.  Мытищи		                                                             «____» __________ 20___ г.                                                                    
________________________________АО «ММЗ»__________________________________
                                                 (наименование организации (действующего предприятия))
_____________________________________________________________________________________________
                                                                 (наименование привлеченной организации)
Мы, ниже подписавшиеся, представитель действующего предприятия_____________                                                  
________________________________________________________________ ______________________________
                                                                                   (Ф.И.О., должность)
представитель привлеченной организации____________________________________________                                                                                                                           ________________________________________________________________________________
                                                                                                     
составили настоящий акт о нижеследующем:
Организация______АО «ММЗ»_____________ предоставляет участок, территорию,                                            
                                      (действующее предприятие)
ограниченную координатами_______________________   ____________________________
                                                                (наименование осей, отметок и номер чертежей)          
для производства на нем  ______________________________________
_______________________________________________________________________________ 
						   (наименование работ)
под руководством технического персонала–представителя привлеченной организации
  ____________________________________________________________на следующий срок:
                     ( Ф.И.О. должность)
начало «___»__________20____г.,   окончание «____»__________20___г.
До начала работ указанным ответственным лицам, необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:  
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Исполнитель


	1.
	Закрепить приказом (распоряжением) ответственное лицо за безопасное производство работ
	
	

	2.
	Организовать безопасное производство работ и его контроль
	
	

	3.
	Произвести инструктажи по ОТ с работниками в объеме инструкций
	
	

	4.
	Обеспечить работающих средствами индивидуальной защиты
	
	


  Руководитель привлеченной организации, через своего полномочного представителя, несет исключительную ответственность за безопасное производство всех видов работ и соблюдение законодательства РФ в области охраны труда, а также иных нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. N 1160 «Об утверждении положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда».
            Представитель действующего предприятия	_______________________/
            
            Представитель привлеченной организации  _______________________ /
	
	

	АО «мытищинский машиностроительный завод»	1



	
	

	АО «мытищинский машиностроительный завод»	14



