АО «Концерн «Калашников» 
Типовая форма договора № 48
 в ред. от 22.10.2025 г.


[bookmark: _title_1][bookmark: _ref_21031203]ДОГОВОР ПОДРЯДА №11.724.08.________/25
	г. Ижевск
	____ _____ 2025 г.


[bookmark: _ref_21031204]Акционерное общество «Концерн «Калашников» (АО «Концерн «Калашников»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя директора дивизиона производственной логистики Бородина Игоря Олеговича, действующего на основании доверенности № 163 от 30.06.2025г, 
с одной стороны, и 
___________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, заключили Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
[bookmark: _ПРЕДМЕТ_ДОГОВОРА__СРОКИ]ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
1.1. [bookmark: _ref_21059174]Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по текущему ремонту лестничной клетки на объекте «Цех благоустройства», расположенное по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Телегина, 30/325 согласно Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), (далее по тексту - Работа) и соответствующей действующим нормативным правовым актам РФ и нормативным документам по пожарной безопасности , а Заказчик обязуется принять результат выполненной Работы и оплатить его. 
1.2. Результатом работы является ремонт лестничной клетки    
1.3. [bookmark: _ref_21059175]Работа выполняется по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Телегина, 30/325.
1.4. Подрядчик обязуется выполнить работу, предусмотренную Договором, в следующие сроки:
- начальный срок – в течении 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора;
- конечный срок – в течении 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания Договора Сторонами.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1.5. Заказчик обязуется:
Оплатить работы Подрядчика в соответствии с условиями Договора;
Предоставить Подрядчику при необходимости допуск 
к информации, документации, месту выполнения работ;
Выполнять рекомендации Подрядчика для успешного выполнения работ. 
Принять выполненную работу, соответствующую требованиям, установленным договором, и оплатить эту работу на указанных в договоре условиях.  
Ознакомить Подрядчика с требованиями МД Р3.12 «Взаимодействие с подрядными организациями в области охраны труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности», РИ Р3.8 «Организация и проведение огневых работ», ИПБ 002-2024 «Инструкция по пожарной безопасности в АО «Концерн «Калашников».   
1.6. Заказчик вправе:
Проверять ход и качество работы, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика;
Требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных недостатков работы.
Требовать от Подрядчика надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором.
Осуществлять контроль исполнения договора, в том числе на отдельных этапах его исполнения, не вмешиваясь в оперативную хозяйственную деятельность Подрядчика.
Отказаться от исполнения Договора, предупредив об этом Подрядчика в письменной форме путем направления уведомления не менее чем за 7 календарных дней до даты предстоящего расторжения.
1.7. Подрядчик, а равно привлекаемый к работам в соответствие с п. 2.4.1 Договора Субподрядчик, обязан:
Выполнить работы с надлежащим качеством;
Отчитываться перед Заказчиком об объеме выполненных работ в рамках Договора.
Соблюдать конфиденциальность относительно информации, полученной в ходе выполнения работ.
Выполнить работы в сроки, установленные в п. 1.3 Договора. 
В срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Договора предоставить предложение о цене на продукцию по государственному оборонному заказу, в том числе обосновывающие такую цену документы в объеме, установленном пунктом 37 постановления Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 № 1465 и приказом Министра обороны Российской Федерации от 08.06.2022 №329 с приложением информацию о затратах по исполненным договорам, а также информацию, необходимую для изменения цены государственного контракта, включая обоснование ее изменения (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о государственном оборонном заказе).
Персонал Подрядчика обязан выполнять требования внутриобъектового и пропускного режимов, перемещения материально-производственных запасов и документации, порядка оформления пропускных документов к подрядчику/субподрядной организации при производстве работ (Приложение №2), являющихся неотъемлемой частью договора и других правил, действующих на объектах Заказчика и нести ответственность за допущенные нарушения в соответствии с Перечнем нарушений (Приложение № 2.1).
При обнаружении неисправности установок пожарной автоматики, повреждении соединительных линий (шлейфов), извещателей, приборов и устройств систем пожарной автоматики (сигнализации, пожаротушения, дымоудаления), лицо, обнаружившее неисправность, обязано немедленно сообщить об этом дежурному персоналу, непосредственному руководителю, или лицу, ответственному за пожарную безопасность. 
Соблюдать следующие требования в области пожарной безопасности:
При эксплуатации систем противопожарной защиты запрещается:
- несанкционированное вмешательство в работу приемно-контрольных приборов, пультов управления систем пожарной автоматики, умышленное повреждение или приведение в нерабочее состояние приборов и соединительных линий систем пожарной автоматики и связи;
- срыв пломб и приведение в действие (инициация) устройств запуска систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ручных (кнопочных) пожарных извещателей), систем автоматического обнаружения и тушения пожара в ситуациях, не связанных с возникновением угрозы жизни, здоровью людей (не являющихся следствием возникновения пожара, загорания, задымления, аварии), и не являющихся следствием проведения работ по ТО, ППР и ТР систем противопожарной защиты;
-курение, в том числе электронных сигарет в помещениях, оборудованных автоматической пожарной сигнализацией с дымовыми пожарными извещателями или извещателями пламени.
При необходимости проведения любых видов работ, связанных с возможным выделением дыма, большого количества теплоты, пыли, пара, возникновением значительных воздушных потоков (сквозняков) в помещениях Заказчика, защищенных автоматической пожарной сигнализацией, автоматическими установками пожаротушения, а также любых видов работ, могущих привести к физическому повреждению узлов и элементом систем противопожарной защиты, или к запуску систем пожарной автоматики (сигнализации, оповещения о пожаре, пожаротушения), в обязательном порядке уведомлять и согласовывать с УПБ ДГИ проводимые работы, не менее чем за один рабочий день до начала работ. Проведение работ в этом случае допускается только после принятия мер, предупреждающих нештатные срабатывания систем противопожарной защиты.
 При въезде на территорию АО «Концерн «Калашников» Подрядчик обязан предоставить документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
- действующее водительское удостоверение соответствующей категории у водителя транспортного средства Подрядчика;
- действующее свидетельство о регистрации транспортного средства Подрядчика;
- действующий полис ОСАГО на транспортное средство Подрядчика;
- действующую диагностическую карту, содержащую заключение о соответствии транспортного средства Подрядчика обязательным требованиям безопасности транспортных средств;
- заключение по результатам прохождения предрейсового медицинского осмотра водителя транспортного средства Подрядчика;
- заключение по результатам прохождения периодического медицинского осмотра водителя транспортного средства Подрядчика;
- путевой лист с отметкой медицинского работника о прохождении предрейсового медицинского осмотра водителя транспортного средства Подрядчика.
Транспортное средство Подрядчика должно быть оснащено аптечкой первой помощи, исправным огнетушителем, противооткатными упорами, отвечающими требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
Не допускать нарушения требований нормативных правовых актов РФ и нормативных документов по пожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда, экологической безопасности.
При осуществлении работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений Подрядчик обязан иметь в наличии лицензию МЧС России на выполнение данных работ.
При использовании средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения Подрядчик обязан руководствоваться техническим регламентом Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).
При проектировании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию Подрядчик обязан иметь в штате аттестованных в МЧС России физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.11.2021г. № 2106 «О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию. 
Обеспечить соответствие результатов выполненных работ требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов.
Знакомиться с требованиями МД Р3.12 «Взаимодействие с подрядными организациями в области охраны труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности», РИ Р3.8 «Организация и проведение огневых работ», ИПБ 002-2024 «Инструкция по пожарной безопасности в АО «Концерн «Калашников».
Соблюдать Требования Заказчика по охране труда, промышленной, пожарной безопасности, экологической безопасности (Приложение №3, Приложение 3.1, Приложение 3.2, Приложение №4), являющихся неотъемлемой частью Договора.
Соблюдать внутренние правила и инструкции Заказчика, включая правила эвакуации.
1.8. Подрядчик вправе:
[bookmark: _ref_21830083]Привлечь к исполнению своих обязательств по Договору субподрядчиков. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ только субподрядчиков, кандидатуры которых предварительно согласованы в письменной форме с Заказчиком. Подрядчик не имеет права привлекать Субподрядчика к выполнению работ, являющихся лицензируемым видом деятельности, без наличия у Субподрядчика лицензии на осуществление соответствующего вида лицензируемого вида деятельности. 
[bookmark: _ref_30392737]Подрядчик, который в нарушение условий Договора привлек к его исполнению субподрядчика, несет ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Договора.
[bookmark: _ref_30392738]Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства субподрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.
Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора (по причинам, не связанным с нарушением Заказчиком договорных обязательств) уведомив об этом в письменной форме Заказчика не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты расторжения, с уплатой денежной суммы в размере 10 % от общей суммы договора. Договор считается расторгнутым с момента получения Заказчиком вышеуказанной денежной суммы.
Требовать от Заказчика своевременной оплаты на условиях, предусмотренных в разделе 3 настоящего Договора, надлежащим образом выполненной и принятой Заказчиком работы.
Требовать компенсации произведенных затрат за принятый заказчиком результат незавершенной работы, в случае расторжения договора до приемки работ. При этом Подрядчик не имеет право требовать:
- компенсации затрат на выполнение работ в размере, превышающем цену договора;
- компенсации затрат на выполнение дополнительных работ, не согласованных с Заказчиком;
- оплаты работ, выполненных с недостатками, которые не были устранены или неустранимы.
[bookmark: _ЦЕНА_РАБОТЫ_И][bookmark: _ref_21399096][bookmark: _ref_21267930]ЦЕНА РАБОТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
1.9. [bookmark: _ref_21399097]Цена договора составляет _____ (__________________________) руб. ____ коп. в т.ч. НДС. НДС исчисляется по ставке, установленной пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации согласно Локально сметного расчета Приложения №6 к Договору. 
1.10. [bookmark: _ref_21399099]В цену работы, указанную в Договоре, включаются компенсация издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
1.11. [bookmark: _Hlk210806023]Заказчик производит авансирование в размере 30% в течение 10 (десяти) рабочих дней от суммы договора при условии предоставления Подрядчиком оформленного соответствующим образом счета.
1.12. Промежуточные платежи в рамках настоящего Договора производятся Заказчиком ежемесячно на основании подписанных Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3 и исключительно для проведения взаиморасчетов Сторон по настоящему Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней
1.13. [bookmark: _Hlk210806060]Окончательный расчет за выполненные работы Заказчик оплачивает с отсрочкой платежа до 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 , но не ранее сроков, указанных в п.1.4. Договора, при условии предоставления Заказчику оформленной в соответствии с действующим законодательством счет-фактуры.
1.14. Оплата работ, предусмотренных п. 1.1 Договора, производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
1.15. Стороны подписывают акт сверки взаимных расчетов не реже 1 раза в квартал, а также после проведения окончательных расчетов по договору.
1.16. [bookmark: _ref_21602946]Подрядчик обязан выставить счет-фактуру по авансам не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, в т.ч. сканированную копию счета-фактуры по авансу на электронный адрес: i.v.morozov@kalashnikovconcern.ru (адрес исполнителя по договору) не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения сумм оплаты (частичной предоплаты). Оригинал счета-фактуры по авансу подлежит направлению заказным письмом с уведомлением на почтовый адрес Заказчика. 
Порядок и сроки оформления счетов-фактур производится в порядке, предусмотренном для авансовых платежей. 
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ.
1.17. [bookmark: _ref_21644131][bookmark: _ref_21644134]Подрядчик обязуется предоставить все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работы. 
Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования.
1.18. [bookmark: _ref_21644136]Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного предоставленного Подрядчиком имущества несет Подрядчик.
1.19. [bookmark: _ref_30471656]Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
[bookmark: _ref_21960627]Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
1.20. Факт выполнения работы, предусмотренной п. 1.1. Договора, подтверждается актом выполненных работ и счетом-фактурой при отсутствии претензий к качеству выполнения работ.
1.21. Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
1.22. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от Договора или иные недостатки, которые не могли быть устранены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышлено скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней по их обнаружении.
1.23. [bookmark: _ref_21960637]При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работе, по требованию Заказчика Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней самостоятельно за свой счет устранить отступления и / или недостатки в работе либо возместить Заказчику расходы, по требованию Заказчика, связанные с устранением недостатков.
1.24. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
1.25. [bookmark: _ref_33526465]Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
КАЧЕСТВО РАБОТЫ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
[bookmark: _ref_21267936]Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать нормативным правовым актам РФ и нормативным документам по пожарной безопасности, техническим условиям которые указываются в Техническом задании к Договору.
1.26. [bookmark: _ref_21267937]На результат работы Подрядчик установил гарантийный срок продолжительностью 5 (пять) лет с момента подписания акта выполненных работ (форма КС-2, КС-3).
1.27. Гарантийный срок исчисляется с момента принятия результата работы Заказчиком.
1.28. [bookmark: _ref_21267938]Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Заказчик не мог пользоваться результатом работы из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии, что Подрядчик был письменно извещен Заказчиком об обнаружении недостатков в разумный срок.
Подрядчик гарантирует, что при выполнении работ по настоящему договору подряда не используется контрафактный, фальсифицированный Товар*.
Использование Подрядчиком при выполнении работ контрафактного или фальсифицированного товара, товара, изготовленного с использованием контрафактной продукции, в рамках настоящего Договора является существенным нарушением требований к качеству выполненных работ.
* контрафактным признается Товар, на котором (или на этикетке, упаковке которой) незаконно размещены средства индивидуализации или содержатся сходные с ними до степени смешения обозначения, а также материальные носители, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности с нарушением исключительного права на такой результат;
* фальсифицированным признается Товар, сопровождаемый при производстве и обороте заведомо неполной или недостоверной (ложной) информацией о соответствии Товара требованиям к качеству по договору, обязательным требованиям к данному виду Товара, установленным нормативными правовыми документами, техническими регламентами, документами по стандартизации, технической документацией на данный Товар.
1.29. В случае обнаружения Заказчиком в результате работ использования контрафактных или фальсифицированных Товаров Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в течении 10 дней с момента их обнаружения, при этом работы считаются не выполненными. 
В случае, если результатом работ является товар, товар в вышеуказанном случае является не поставленным, а принятым на ответственное хранение. Подрядчик обязан возместить расходы по хранению Товара в размере 0,5 % от стоимости выполненных работ за каждый день хранения. Подрядчик обязуется вывезти Товар с территории Заказчика в течение 10 дней с момента получения требования Заказчика, в этот же срок вернуть сумму оплаты за выполненные работы. Все расходы по возврату такого Товара относятся на Подрядчика. 
В данном случае Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.
По своему усмотрению Заказчик может вместо отказа от исполнения Договора предъявить требования о замене результата работ без использования контрафактного или фальсифицированного Товара за счет Подрядчика в течение 30 дней с даты выявления нарушения.
Подрядчик обязан проводить мероприятия по предотвращению применения контрафактного, фальсифицированного и неаутентичного Товара в соответствии с ГОСТ Р 57881-2023, ГОСТ Р 52745-2021, ГОСТ Р 58635-2019, ГОСТ Р 58636-2019, ГОСТ Р 58338-2018.
[bookmark: _ref_22360989]	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1.30. [bookmark: _Hlk207186102][bookmark: _ref_51423103][bookmark: _Hlk207186391]В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна триста шестидесятая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.
1.31. [bookmark: _Hlk207186429]В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного Договором, Подрядчик вправе требовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной триста шестидесятой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Ответственность за просрочку Заказчиком обязательства по окончательному расчету за выполненную работу не применяется в случае, если Подрядчиком своевременно не исполнены обязательства по выполнению работ и (или) предоставления документов на оплату. Пени на аванс не начисляются.
1.32. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа и составляет 10 % от цены Договора.
1.33. [bookmark: _GoBack]За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа составляет 1 000 руб. 00 коп.
1.34. Неустойка, указанная в пп. 6.1, 6.2.  Договора, носит штрафной характер.
1.35. Общая сумма начисленных неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

Договором предусматривается досудебный претензионный порядок разрешения споров, возникающих между Сторонами при изменении, расторжении, неисполнении или ненадлежащем исполнении Договора, а также по поводу его недействительности. 
Способ направления претензии – по электронной почте, указанной в п.9.2. договора с дублированием отправки на почтовый адрес, указанный в р.10 договора заказным письмом с простым уведомлением. 
Срок рассмотрения претензии - 10 (десять) календарных дней с момента ее получения.
Претензия считается доставленной по истечении 10 дней со дня направления претензии, если претензия направлена по адресу и способом, указанными в договоре.
Условия о порядке и сроках направления претензии являются независимыми от текста договора и сохраняют свою силу в случаях недействительности и незаключенности договора.
В случае если споры не урегулированы Сторонами в досудебном претензионном порядке, они передаются заинтересованной Стороной на рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

1.36.  Подрядчик несет ответственность за действия соисполнителя, совершенные им в рамках выполнения работ по договору, как за свои собственные. Невыполнение соисполнителем обязательств не освобождает Подрядчика от исполнения условий договора.
1.37. За нарушение Подрядчиком условий пунктов 2.3.15-2.3.18 Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) руб.
Подрядчик обязан возместить АО «Концерн «Калашников» убытки в виде реального ущерба, в том числе включающего расходы на возмещение АО «Концерн «Калашников» убытков, причиненных третьим лицам, если такие убытки возникли вследствие причинения вреда АО «Концерн «Калашников» и третьим лицам, находящимся на территории АО «Концерн «Калашников».
В случае нарушения Подрядчиком срока выставления счета-фактуры, предусмотренного п. 3.7 Договора, а также нарушения порядка оформления счета-фактуры, установленного законодательством РФ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере суммы НДС, указанной в выставленном счете-фактуре.
При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в работе Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости, указанной в п. 3.1. Договора за каждый факт нарушения.
ФОРС-МАЖОР
[bookmark: _Hlk207182025]Подрядчик не освобождается от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, военных действий и военных маневров, ограничений перевозок, запретительных мер государств, запрета торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и других чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.
7.2. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, прекратившая исполнение обязательств по Договору, незамедлительно возобновляет их исполнение.
7.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.
7.4. Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в случае отсутствия уведомления от соответствующей Стороны может быть подтвержден документально уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.
7.5. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в настоящем разделе Договора, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельств непреодолимой силы, в обоснование неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий Договора, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением условий Договора.
7.6. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 (тридцати) календарных дней, любая из Сторон вправе инициировать расторжение Договора.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
1.38. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
1.39. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
1.40. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 дней с даты направления письменного уведомления.
1.41. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
1.42. В случае нарушения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим разделом и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим разделом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
[bookmark: _ref_22379448]ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
1.43. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения и действует до полного надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
1.44. В случае, когда в соответствии с Договором предусмотрена передача документов по электронной почте, стороны определили, что доказательством направления документов по электронной почте является, в том числе журнал регистрации отправленных сообщений по электронной почте.
Стороны используют для отправки и принятия документов и для переписки по настоящему Договору следующие электронные адреса:
- e-mail Заказчика: i.v.morozov@kalashnikovconcern.ru; info@kalashnikovconcern.ru .
- e-mail Подрядчика: ________________ .
Документы, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной почты, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках Договора.
Не влечёт правовых последствий электронная переписка Сторон (кроме переписки путём обмена электронными сообщениями, передаваемыми по электронной почте по адресам, указанным в настоящем пункте договора), в том числе с использованием систем обмена мгновенными сообщениями между пользователями с помощью сети Интернет (таким как Telegram и др.), путём размещения в облачных сервисах и иными способами.
1.45. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия на то другой стороны.
1.46. Договор заключен путем составления одного документа на ______ листах, в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. 
К форме Договора, изменениям и дополнениям к договору сторонами устанавливаются следующие дополнительные требования:
-подписи уполномоченных на подписание документа лиц должны быть скреплены печатями соответствующих организаций;
-все листы документа должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены на оборотной стороне последнего листа документа печатью юридической службы Заказчика и заверены подписью с указанием должности, фамилии и инициалов работника организации Заказчика.
Данные требования не применяются к договору, заключенному в виде единого электронного документа.
1.47. Оформление разногласий при заключении Договора, а также заключение соглашений о внесении изменений и дополнений в Договор (в том числе спецификаций, календарных планов и т.п.) допускается путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору. В случае, если разногласия при заключении Договора, а также изменения и дополнения в Договор составлены в виде одного документа, подписанного сторонами, то к ним устанавливаются дополнительные требования, указанные в п.9.4 Договора.
1.48. Все соглашения об изменении, дополнении и/или расторжении Договора оформляются Сторонами в письменной форме на бумажном носителе путем составления единого документа (дополнительное соглашение, спецификация и прочий договорной документ), подписывается Сторонами, и является его неотъемлемой частью. Дополнительное соглашение, спецификация и прочий договорной документ подписывается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
       Порядок рассмотрения сторонами предложений по внесению изменений в условия договора устанавливается в срок, согласованный сторонами.
1.49. Все исправления по тексту Договора имеют юридическую силу только в том случае, если они удостоверены подписями Сторон в каждом отдельном случае.
1.50. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, указанных в Договоре в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их изменения.
1.51. Стороны в письменном виде дополнительно направляют друг другу Перечень представителей, уполномоченных на представление интересов по Договору. В случае изменения представителей, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга незамедлительно в письменной форме.
Стороны договорились, что положения ст. 712 ГК РФ об удержании Подрядчиком результата работ, а также иного исполнения, подлежащего передаче Заказчику не применяются.
1.52. Стороны пришли к соглашению, что не имеют претензий друг к другу в части ведения переговорного процесса, предшествующего заключению договора и полностью подтверждают добросовестность своих действий при вступлении в переговоры, в ходе их проведения и по их завершении.
1.53. На дату подписания Договора Стороны предоставляют следующие заверения об обстоятельствах:
Стороны являются юридическими лицами, надлежащим образом созданными и осуществляющими деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
В отношении Сторон не введено наблюдение и не применяется иная процедура банкротства, предусмотренная применимым законодательством; 
Стороны получили все предусмотренные применимым законодательством разрешения, необходимые лицензии, допуски СРО, необходимые для заключения и исполнения Договора; Лицо, подписывающее Договор с каждой из сторон, имеет на это все полномочия;
Заключение и исполнение Договора не приведет к нарушению сторонами требований законодательства, положений каких-либо договоров, соглашений, судебных запретов и/или постановлений, обязательных для сторон;
Стороны подтверждают отсутствие возбужденных судебных разбирательств, либо угроз возбуждения судебных разбирательств, претензии со стороны Уполномоченных Органов или третьих лиц, которые могут воспрепятствовать заключению или исполнению Сторонами Договора.
Подрядчик подтверждает уплату всех налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством РФ, а также ведение и своевременную подачу в налоговые и иные государственные органы налоговой, статистической и иной государственной отчетности в соответствии с действующим законодательством.
Если какое-либо из заверений об обстоятельствах, указанных в п. 9.12. Договора, окажется недостоверным, неполным или неточным, Сторона, предоставившая такое заверение об обстоятельствах, обязана возместить убытки или уплатить другой Стороне по ее требованию штраф в размере 10% от общей суммы Договора. Кроме того, пострадавшая сторона может отказаться от договора в одностороннем внесудебном порядке либо потребовать признания договора недействительным по мотивам того, что он был заключён под влиянием обмана или существенных заблуждений.
Также, в случае нарушения Подрядчиком п.9.12.6 и/или допущенных Подрядчиком нарушений налогового законодательства, отраженных в решениях налоговых органах, Подрядчик обязуется возместить Заказчику потери (в т.ч.: доначисленный НДС, штрафы, пени и т.д.).
Стороны заранее оценили размер имущественных потерь, которые Подрядчик обязуется возместить Заказчику, в размере, равном сумме вычетов НДС или расходов, а также сумме уплаченных пеней. Подрядчик возмещает Заказчику имущественные потери в течение 5-ти календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования.
Заказчик вправе удовлетворить требования к Подрядчику о возмещении имущественных потерь из денежных средств, причитающихся выплате Подрядчику по любым основаниям, в порядке зачёта встречных денежных требований, направив соответствующее заявление о зачёте.
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Приложение №1 к Договору № 11.724.08._______/25 от ___ ___ 2025г.
Техническое задание
[bookmark: _Hlk214877345]На выполнение работ по текущему ремонту лестничной клетки на объекте «Цех благоустройства», расположенное по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Телегина, 30/325.
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. 

	1
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих  (прим. демонтаж)
	100 м2
	0,1075
	 

	2
	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых
	100 м2
	0,22496
	 

	3
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих
	100 м2
	0,3241
	 

	4
	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих
	м2
	9,45
	 

	5
	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1500х2100 мм
	шт
	3
	 

	6
	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 90 кг
	шт
	3
	 

	7
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,6482
	 

	8
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,6482
	 

	9
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104
	т
	0,019446
	 

	10
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	12,964
	 

	11
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	1,2553568
	 

	12
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	1,2553568
	 

	13
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	1т груза
	1,2553568
	 



Заместитель директора
Дивизиона производственной логистики 

_____________ Бородин И.О.                                     ____________        

                                                                                Приложение № 2 к договору 
№ 11.724.08.________/25 от ____ ____ 2025г.
ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМОВ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И ДОКУМЕНТАЦИИ, ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ ПРОПУСКНЫХ ДОКУМЕНТОВ К ПОДРЯДЧИКУ/СУБПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ
1.  Контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы в АО «Концерн «Калашников» далее (Заказчик), являются составной частью системы мер, направленной на недопущение не санкционированного входа (выхода) лиц, вноса (выноса) и ввоза (вывоза) материально производственных запасов (МПЗ), спецпродукции на охраняемые объекты и с охраняемых объектов Заказчика без оформления разрешительных документов.
2. Доступ на территорию Заказчика или его промплощадки, на охраняемые объекты, в том числе режимные, осуществляется по пропускам, имеющим специальные визуальные шифры.
3. Вход (выход) представителей подрядных организаций, а также въезд (выезд) транспортных средств на территорию и с территории Заказчика производится только через контрольно-пропускные пункты (КПП) и контрольно-проездные пункты (КПрП) в установленное локальными нормативными актами время, действующими на территории Заказчика.
4. Подрядная организация при выполнении работ в интересах Заказчика и (или) на территории Заказчика несет всю полноту ответственность за:
4.1   Соблюдение его работниками и работниками субподрядной организации, третьими лицами, привлекаемыми Подрядной организацией для выполнения работ, антитеррористического законодательства, требований локальных нормативных актов, стандартов Заказчика в области контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов на территории Заказчика.
4.2 Соблюдение порядка допуска работников на территорию Заказчика и на промплощадки, обеспечение пропускными документами (бланками) всех специалистов и работников субподрядной организации, задействованных для выполнения работ в интересах Заказчика.
4.3 Обеспечение вноса (выноса) оборудования, инструментов, материалов и технической документации в установленном на территории Заказчика порядке. 
4.5 Допуск к выполнению работ на объектах Заказчика работников своей или субподрядной организации и иных лиц, в том числе прикомандированных, только после прохождения ими инструктажа в части контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов (ответственность за организацию инструктажа возлагается на уполномоченное лицо Заказчика, являющееся куратором данного договора).
4.6 Не разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой) и иной конфиденциальной информации, ставшей известной работнику в связи с исполнением им работ по заданию Заказчика.
4.7 Осуществлением контроля над соблюдением водителями субподрядной организации, а также третьими лицами, привлеченными Подрядчиком для выполнения работ, Правил дорожного движения Российской Федерации на территории Заказчика. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на объектах и участках Заказчика возместить причиненный ущерб по восстановлению/ремонту поврежденного имущества Заказчика.
4.8. Предоставить для внесения в базы данных Заказчика персональные данные работников Подрядчика или физических лиц, заключивших с Подрядчиком договоры гражданско-правового характера. Данные предоставляются на работников/физических лиц, заключивших с Подрядчиком договоры гражданско-правового характера, получающих пропуска для выполнения работ/оказания услуг по Договору на территории Заказчика. 
При этом Подрядчик обязан получить письменное согласие своих работников/физических лиц, заключивших с Подрядчиком договоры гражданско-правового характера, на предоставление и обработку персональных данных в базах данных Заказчика по форме, предоставленной Заказчиком.
Работник Подрядчика/физическое лицо, заключившее с Подрядчиком договор гражданско-правового характера, обязан/-о подписать согласие на обработку персональных данных по форме, предоставленной Заказчиком, и предоставить оригинал подписанного согласия на обработку персональных Заказчику при получении пропускного документа.
4.9 Запрещается привлечение к работе иностранных граждан без имеющихся и надлежаще оформленных регистраций и разрешений на производство работ на территории Российской Федерации. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации. В случаи привлечения к ответственности Заказчика за нарушение Подрядчиком, последний обязуется по первому требованию Заказчика, возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
4.10 Немедленно возвратить в бюро пропусков Заказчика полученные пропускные документы в случаях:
- завершения работ по договору;
- расторжения договора с Подрядчиком;
- задержания работника Подрядчика за нарушение требований контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов.
5. Подрядчик обеспечивает немедленное сообщение по телефону (либо другим доступным способом) уполномоченному представителю Заказчика о случившемся с его работниками и работниками субподрядной организации, задержании, повреждении имущества Заказчика, ДТП. Подробное сообщение в письменной форме о принятых мерах и проведенной работе в отношении нарушителя, Подрядчик обязуется направлять Заказчику не позднее 10 рабочих дней, следующего за днем происшествия.
6. Перечень запрещённых предметов для вноса (выноса) ввоза (вывоза) на территории Заказчика.
- чемоданы, коробки и другие громоздкие вещи (размером от 50см.х30см.х20смю и более), а также рюкзаки, различные сумки, в том числе женские размером более 45см.х35см.х20см., имеющих более одного отделения. Определение допустимости размеров осуществляется сотрудником подразделения охраны с использованием измерительных средств (при возникновении разногласий в допустимых размерах);
- документация: чертежи, схемы, планы;
- носители информации:
а) радиоприёмники, фото- видео-аппаратура, ноутбуки, планшеты, флэш карты и иные носители информации, а также средства связи (радиостанции) - на РЕЖИМНЫЕ территории и объекты.
б) сотовые телефоны - на РЕЖИМНЫЕ территории и объекты с особым статусом.
- все виды огнестрельного, газового и холодного оружия (все виды ножей), а также конструктивно сходные с оружием изделия, боеприпасы, взрывчатые и легковоспламеняющиеся материалы, пиротехнику всех видов, отравляющие, ядовитые, едкие и зловонные вещества;
- индивидуальные средства самообороны: газовое оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения, электрошоковые устройства и т.п.;
- алкогольные и наркотические вещества: спиртные напитки, спиртосодержащие жидкости (включая пиво), наркотические и токсические препараты.
7. Не допускается употребление спиртных напитков, наркотических, токсических и психотропных веществ или нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения работниками Подрядчика, субподрядной организации и (или) третьей стороны, привлечённой Подрядчиком для выполнения работ на территории Заказчика и других территориях или объектах, которыми Заказчик владеет и (или) пользуется на законных основаниях.
8. Не допускается хищение (в том числе мелкого) чужого имущества, имущества Заказчика, умышленного его уничтожения, иного уголовно-наказуемого деяния.
9.  Нарушения правил контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов, которые влекут за собой возникновение неустойки и выплату штрафов (согласно прилагаемого Перечня нарушений требований контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов):
- попытка пройти через КПП и КПрП по чужому пропуску;
- передача пропуска другому лицу;
- попытка провести на территорию (с территории) по своему пропуску другое лицо;
- вход (выход) на территорию и объекты Заказчика вне КПП и КПрП;
- передвижение по территории без пропуска (документа, удостоверяющего личность);
- производство работ и нахождение в запретной зоне без разрешающего допуска;
- отказ в предоставлении пропускных документов сотруднику подразделения охраны для проверки;
- отказ от предоставления к осмотру сотруднику подразделения охраны сумок, папок, пакетов, портфелей, рюкзаков и иной носимой ручной клади;
- производство фото или видеосъемки без надлежащим образом оформленного разрешения.
11. Подрядчик возмещает Заказчику причиненный по вине Подрядчика, субподрядной организации и (или) третьей стороной, привлечённой Подрядчиком, ущерб и затраты, связанные с нарушением законодательства, повреждением сетей, восстановительными, аварийно-восстановительными и ремонтными работами на объектах Заказчика, а также штрафы, платежи, затраты, связанные с оформлением и выдачей пропускных документов и иные расходы, понесённые Заказчиком.
12. Подрядчик обязан сообщить Заказчику, в виде информационного письма, о привлечении к дисциплинарной ответственности и/или принятых мерах в отношении лиц, виновных в нарушении требований в части касающейся контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов на территории Заказчика.
13. Подрядчик обязан направить информационное письмо в отдел по обеспечению режимов и охраны Заказчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письма и акта о нарушении контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов на территории Заказчика, но не позднее одного месяца со дня нарушения.  
	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК


Заместитель директора
Дивизиона производственной логистики

_____________ Бородин И.О.                                      ____________                                                              


Приложение № 2.1 к договору 
№ 11.724.08.________/25 от ___ ___ 2025г.
ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРОПУСКНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ (СПРАВКИ) О ПОСЕЩЕНИИ ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОМПЛОЩАДОК ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОДРЯДЧИКА, А ТАКЖЕ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ПРИВЛЕЧЕННЫМИ ПОДРЯДЧИКОМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	№
	Наименование нарушения*
	Величина неустойки (штрафа),в руб.
	Документ фиксации нарушения
	Примечание

	1
	Перечень 
нарушений требований контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов

	1.1
	Попытка проникновения на территорию Заказчика через КПП и КПрП без пропуска
	1 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.2
	Попытка проникновения на территорию Заказчика через КПП КПрП по чужому пропуску, оформленным на другое лицо
	2 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.3
	Попытка проникновения на территорию Заказчика через КПП и КПрП по пропускному документу с истёкшим сроком действия
	1 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.4
	Попытка проникновения/выхода на территорию Заказчика в неустановленном месте (через ограждения периметра)
	20 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.5
	Попытка проноса на территорию Заказчика спиртных напитков, наркотических, токсических и психотропных веществ
	5 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.6
	Нахождение на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянений 
	20 000
	Акт о нахождении работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсичного опьянения 
	

	1.7
	Внос/вынос запрещённых предметов установленных в соответствии с СТО Р1.4 «Контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы»- приложение 18
	2 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.8
	Внос/вынос (вывоз) собственных товарно-материальных ценностей без соответствующих разрешений и заверенных документов Заказчика
	5 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.9
	Неоднократные (два и более раз) выявленные попытки вноса/вывоза принадлежащих Подрядной/Субподрядной организации товарно-материальных ценностей без соответствующих разрешений и заверенных документов Заказчика
	50 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.10
	Попытка выноса/вывоза товарно-материальных ценностей Заказчика без соответствующих разрешений и заверенных документов Заказчика
	50 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.11
	Тайное хищение имущества Заказчика, установленное вступившим в законную силу решением суда
	50 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.12
	Неоднократное (второе и последующее) хищение товарно-материальных ценностей Заказчика, установленные вступившими в законную силу решением суда
	100 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.13
	Нахождение без необходимости за пределами рабочего объекта/участка без соответствующих разрешений и заверенных документов Заказчика
	20 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.14
	Нарушение контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов
	5 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.15
	Нарушение правил прохода КПП или проезда через КпРП, отказ в предоставлении пропускных документов и/или предъявлению к осмотру вещей, сотруднику охраны
	5 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.16
	Производство фото, видеосъёмки без оформления разрешения 
	10 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.17
	Разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой)
	50 000
	
	

	1.18
	Возмещение причиненного ущерба, затрат Заказчику по восстановлению/ ремонту, нанесенного порчей, повреждением, кражей имущества Заказчика  
	Величина неустойки зависит от суммы общих затрат по восстановлению имущества
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	Размер штрафа за нанесенный ущерб определяет Заказчик 

	2
	Перечень услуг по оформлению пропускных документов и предоставлению информации о посещении территорий Заказчика представителями Подрядчика

	2.1
	Оформление и выдача электронного временного пропуска в том числе на груз./легко автотранспорт
	250
	Заявка в ИС 
	Допускается в письменной форме

	2.2
	Оформление и выдача электронного гостевого пропуска в том числе на груз./ легко автотранспорт
	180
	Заявка в ИС 
	Допускается в письменной форме

	2.3
	Предоставление информации (справки) о посещении представителей Подрядчика территорий Заказчика  по данным системы контроля  и управления доступом в течение одного года
	500
	Заявка в ИС 
	Допускается в письменной форме

	3
	Штрафы за утерю, порчу, не возврат пропускного документа

	3.1
	Не возврат гостевого, разового, транспортного пропуска или вкладыша к паспорту или иному  документу, удостоверяющему личность
	500
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	3.2
	Утеря или порча гостевого, транспортного, временного пропуска или вкладыша к документу, удостоверяющему личность
(изготовление дубликата)
	2000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	3.3
	Штраф за нарушение правил пользования ячейками для временного хранения личных вещей
	500
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	



	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	Заместитель директора
Дивизиона производственной логистики
	

	 _______________ Бородин И.О. 
	___________ 





Приложение №3 к договору
№11.724.08.___________/25  от ___ ___ 2025г.
Требования в области охраны труда и промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности к подрядчику/ субподрядной организации при производстве работ
1. Разработать и согласовать с представителем Заказчика проект производств работ и (или) технологические карты на отдельные операции не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала выполнения работ, обозначенных в Договоре (для работ повышенной опасности – за 10 (десять) рабочих дней), и, после их согласования представителями Заказчика, по одному экземпляру каждого документа передать представителю Заказчика.
2. Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующими на территории Российской Федерации правовыми актами, регламентами, правилами и иным законодательством Российской Федерации, а также положениями настоящего Договора, регламентирующими основы охраны труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.
3. Подрядная организация, при выполнении работ в интересах Заказчика и (или) на территории Заказчика несет всю полноту ответственности за соблюдение её работниками и работниками субподрядной организации, третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения работ, требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, санитарного законодательства, законодательства о гражданской обороне, правил дорожного движения Российской Федерации и иного действующего законодательства Российской Федерации, законодательства субъектов Российской Федерации и обязуется соблюдать на территории Заказчика производственную дисциплину, порядок допуска работников, порядок передвижения специальной техники, других транспортных средств по обозначенной территории Заказчика, а также обязуется соблюдать установленный в Российской Федерации порядок допуска работников к самостоятельным работам, обеспечить создание безопасных условий труда на своих производственных объектах, объектах Субподрядчика и третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ, обеспечить контроль за своевременным проведением проверок и испытаний эксплуатируемого оборудования, приборов, машин и механизмов.
4. Обеспечить периодическое присутствие собственного специалиста по охране труда из расчета 1 (один) специалист на 50 (пятьдесят) работников Подрядчика и Субподрядчиков на все время производства работ.
5. Принимать незамедлительные меры по устранению нарушений в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, а также устранять причины и ситуации, представляющие угрозу жизни, здоровью работников и окружающей среде
6. Предоставлять отчет об устранении ранее зафиксированных нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, а также о принятых корректирующих мерах.
7. Предоставить Заказчику до начала работ документацию по охране труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, подтверждающую аттестацию инженерно-технического персонала и рабочих, исправность используемых машин/механизмов, инструментов и оборудования в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Обеспечить обучение нормам и требованиям ОТ, промышленной, пожарной, экологической безопасности собственных работников и работников Субподрядчиков. Все работники Подрядчика и Субподрядчиков должны иметь удостоверения о проверке знаний норм и требований ОТ, промышленной, пожарной, экологической безопасности установленной формы. Заказчик имеет право проведения выборочной проверки знаний, указанных норм и требований.
8. Допускать к выполнению работ на объектах Заказчика только проинструктированных, аттестованных работников своей или субподрядной организации и иных лиц, в том числе прикомандированных, имеющих необходимые удостоверения, а также квалификационные удостоверения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9. Обеспечить использование оборудования, инструментов и приспособлений в установленном законодательном порядке. Все оборудование, используемое на рабочих площадках Подрядчика и Субподрядчика, должно иметь надлежащие сертификаты и разрешения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии таких сертификатов или лицензий должны предоставляться представителям Заказчика для получения разрешения на применение на территории Заказчика.
10. Обеспечить своих работников и работников, привлекаемых им субподрядчиков:
-	технически исправным оборудованием, инструментом и приспособлениями, соответствующими условиям производства работ;
-	средствами оказания первой медицинской помощи;
-	первичными средствами пожаротушения согласно действующим нормам и требованиям.
11. Немедленно сообщать по телефону (либо другим доступным способом) соответствующему представителю Заказчика о происшедших с его работниками и работниками Субподрядчиков несчастных случаях, случаях микротравматизма, профессиональных заболеваний, а также о технологических нарушениях, авариях, чрезвычайных ситуациях, ДТП, опасных инцидентах с оборудованием, которые могли бы явиться предпосылками к несчастным случаям. Подробное сообщение в письменной форме Подрядчик обязуется направлять Заказчику не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем происшествия.
12. Выполнять, при производстве огневых, пожароопасных и газоопасных работ требования, действующие у Заказчика и представленные на момент начала производства работ инструкций на эти виды работ, и обеспечить их выполнение персоналом привлекаемых им Субподрядчиков.
13. Обеспечить собственный персонал, а также персонал Субподрядчика, соответствующими средствами индивидуальной защиты и средствами коллективной защиты в зависимости от условий работы, принятой технологии производства и требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и обеспечить их надлежащее использование. Обеспечить обязательное применение своими работниками и работниками субподрядных организаций, не допускать работников к производству работ без СИЗ.
14. Перечень СИЗ для персонала Подрядчика/Субподрядчика: спецодежда,	защитная обувь, защитная каска, защитные очки, защитные перчатки, средства защиты слуха, средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).
15. Не допускать к работе (отстранять от работы) работников, а в случае привлечения Субподрядчика и его работников, появившихся на рабочем месте/объекте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
16. Принимать меры по недопущению проноса и нахождению на территории объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объектов.
17. Незамедлительно отстранять от работы работников или работников Субподрядчика, в случае выявления фактов нахождения на территории объектов Заказчика работников в состоянии опьянения.
18. На границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.
19. Обеспечить выполнение норм по охране труда при работе на высоте при использовании лесов и подмостей.
20. Обеспечить наличие на рабочих местах, а также во всех местах производственного объекта, где возможно воздействие на человека вредных и/или опасных производственных факторов, предупредительных знаков и надписей.
21. Обеспечить освещение рабочих мест, объектов, проездов и подходов к ним в темное время суток, а также в помещениях с отсутствием естественного освещения.
22. Работы, связанные с повышенной опасностью, проводить в соответствии с оформленным в установленном порядке нарядом-допуском и проектом производства работ.
23. Незамедлительно сообщать Заказчику, в контрольные, надзорные органы, органы власти и другие организации, предусмотренные статьей 228 Трудового кодекса Российской Федерации, о происшедших на объектах работ несчастных случаях.
24. По требованию Заказчика, включать в состав комиссии по расследованию несчастного случая, инцидента, аварии, пожара представителя Заказчика.
25. При работе на опасном производственном объекте Заказчика:
25.1 Все работы производить в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и действующими Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.
25.2 Руководитель работ должен быть аттестован в области промышленной безопасности. Область аттестации должна соответствовать занимаемой им должности и выполняемым трудовым обязанностям, и в объеме требований безопасности в соответствующей области, необходимых для выполнения возложенных на него трудовых обязанностей.  
25.3 Допускать к работам персонал, удовлетворяющий соответствующим квалификационным требованиям и не имеющий медицинских противопоказаний к выполняемой работе. 25.4 Обеспечить на время выполнения работ производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности в соответствии с действующими Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168.
25.5 Сварщики и специалисты сварочного производства, выполняющие сварочные работы, должны обладать квалификацией, соответствующей видам выполняемых работ и применяемых при этом технологий сварки, и быть аттестованными для соответствующих способов сварки, видов конструкций, положений при сварке, основных и сварочных материалов. Обеспечить при выполнении сварочных работ:
	техническую и технологическую подготовку и выполнение сварочных работ с соблюдением Требований к производству сварочных работ на опасных производственных объектах, утвержденных приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519 и предусмотренных проектной (конструкторской) документацией нормативных документов по сварке и неразрушающему контролю сварного соединения;
	безопасную эксплуатацию, обслуживание и ремонт сварочного оборудования;
	соблюдение технологии сварки;
	контроль качества сварных соединений.
25.6 Незамедлительно информировать Заказчика об инциденте, аварии.
26. Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками субподрядных организаций при нахождении на территории Заказчика.
27. Направлять на производственные объекты, участки Заказчика инженерно-технических работников и рабочий персонал, не имеющий медицинских противопоказаний для работы.
28. Обеспечить содержание в чистоте, исправном и безопасном состоянии всех сооружений (зданий, подъездных дорог, эстакад, ограждений, предупредительной сигнализации, знаков и прочих сооружений), используемых Подрядчиком/Субподрядчиком для выполнения работ.
29. Производить работы в пределах границ выделенной территории, отведенных земель, участков, определенных проектной документацией, актом допуском.
30. В случае возможного возникновения чрезвычайной ситуации на объекте работ, принять незамедлительные меры по обеспечению безопасности работающих, включая приостановку работ и эвакуацию людей, известить Заказчика.
31. При возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций провести расследование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, установить причину возникновения, предоставить полный пакет документов (копии) по результатам расследования Заказчику.
32. Возместить Заказчику причиненный по вине Подрядчика и (или) третьей стороной, привлечённой Подрядчиком, ущерб и затраты, связанные с устранением аварий, нарушений законодательства, тушением пожаров, повреждением сетей, восстановительными, аварийно-восстановительными и ремонтными работами на объектах Заказчика, а также штрафы, платежи и иные расходы, понесённые Заказчиком по вине Подрядчика и/или третьей стороны, привлечённой Подрядчиком.
33. Возместить Заказчику сумму уплаченных штрафных санкций и возместить ущерб, предъявленный надзорными и контролирующими органами, допущенный по вине Подрядчика и/или третьей стороны, привлечённой Подрядчиком.
34. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, соблюдать установленный законодательством Российской Федерации порядок строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, ввода его в эксплуатацию. Строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства осуществлять после получения разрешения на строительство в случае, если для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства предусмотрено получение разрешений на строительство.
35. Своевременно уведомить Заказчика об обстоятельствах препятствующих выполнению работ по договору.
36. Принять необходимые меры по сокращению производственных рисков и опасностей, рисков производственного травматизма, возникновения аварийных ситуаций, нештатных срабатываний систем тревожной (аварийной, пожарной охранной) сигнализации и предоставить Заказчику полную информацию о таких рисках.
37. Не допускать провоз, хранение, распространение (в том числе, торговли) алкогольных, наркотических, токсических, психотропных веществ, взрывчатых веществ, оружия (в том числе, охотничьего) и боеприпасов; употребление спиртных напитков, наркотических, токсических и психотропных веществ или нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения работниками Подрядчика, субподрядчика и (или) третьей стороны, привлечённой Подрядчиком  для выполнения работ, на территории Заказчика и других территориях или объектах, которыми Заказчик владеет и (или) пользуется на законных основаниях.
38. Соблюдать требования проектной и рабочей документации, нормативных документов в области строительства, технические регламенты, обязательные требования стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства, пожарной безопасности, в том числе при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, включая применение строительных материалов (изделий).
39. Соблюдать правила пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правила устройства и эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.
40. Соблюдать установленный порядок вывода объектов электроэнергетики в ремонт.
41. Соблюдать правила безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов, а равно не допускать пуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями.
42. Осуществлять контроль над соблюдением водителями Подрядчика, а также третьими лицами, привлеченными Подрядчиком для выполнения работ, Правил дорожного движения Российской Федерации на территории заказчика. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия на объектах и участках Заказчика незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме.
43. Допускать до управления автомобильным транспортом, тракторами, самоходными, дорожно-строительными и иными машинами и оборудованием только лиц прошедших в установленном порядке пред рейсовый и после рейсовый медицинский осмотр.
44. По требованию сотрудника управления промышленной безопасности департамента главного инженера (далее по тексту – УПБ ДГИ) Заказчика, останавливать для проверки автомобильный транспорт, тракторы, самоходные, дорожно-строительные и иные машины и оборудование Подрядчиков/Субподрядчиков. При этом водители обязаны предъявить транспорт и запрашиваемые документы к осмотру.
45. Соблюдать правила и нормы эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования.
46. Допускать к управлению транспортными средствами (а также прицепами к нему, другими самоходными дорожно-строительными и иными машинами), только лиц, имеющих при себе документы, предусмотренные Правилами дорожного движения Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации.
47. Не допускать управления транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена Правилами дорожного движения Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации.
48. Не допускать управления транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством.
49. Не допускать управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передачи управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.
50. Не допускать превышения водителями установленной скорости движения.
51. Соблюдать правила перевозки опасных грузов.
52. Обеспечить выезд работников Подрядчика, а также работников иных юридических лиц, привлекаемых им для выполнения работ, с территории Заказчика в течение 5 (пяти) дней с момента прекращения (расторжения) договора.
53. При обнаружении неисправности установок пожарной автоматики, повреждении соединительных линий (шлейфов), извещателей, приборов и устройств систем пожарной автоматики (сигнализации, пожаротушения, дымоудаления), лицо, обнаружившее неисправность, обязано немедленно сообщить об этом дежурному персоналу, непосредственному руководителю, или лицу, ответственному за пожарную безопасность.
54. При эксплуатации систем противопожарной защиты запрещается:
- несанкционированное вмешательство в работу приемно-контрольных приборов, пультов управления систем пожарной автоматики, умышленное повреждение или приведение в нерабочее состояние приборов и соединительных линий систем пожарной автоматики и связи;
- срыв пломб и приведение в действие (инициация) устройств запуска систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ручных (кнопочных) пожарных извещателей), систем автоматического обнаружения и тушения пожара в ситуациях, не связанных с возникновением угрозы жизни, здоровью людей (не являющихся следствием возникновения пожара, загорания, задымления, аварии), и не являющихся следствием проведения работ по ТО, ППР и ТР систем противопожарной защиты;
- курение, в том числе электронных сигарет в помещениях, оборудованных автоматической пожарной сигнализацией с дымовыми пожарными извещателями или извещателями пламени.
55. При необходимости проведения любых видов работ, связанных с возможным выделением дыма, большого количества теплоты, пыли, пара, возникновением значительных воздушных потоков (сквозняков) в помещениях Заказчика, защищенных автоматической пожарной сигнализацией, автоматическими установками пожаротушения, а также любых видов работ, которые могут привести к физическому повреждению узлов и элементов систем противопожарной защиты, или к запуску систем пожарной автоматики (сигнализации, оповещения о пожаре, пожаротушения), в обязательном порядке уведомлять и согласовывать с УПБ ДГИ проводимые работы, не менее чем за один рабочий день до начала работ. Проведение работ в этом случае допускается только после принятия мер, предупреждающих нештатные срабатывания систем противопожарной защиты
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Приложение №3.1. к договору
11.724.08.___________/25  от ___ ___ 2025г.
Требования в области экологической безопасности к подрядчику/субподрядчику, выполняющих работы, при которых возможно негативное воздействие на окружающую среду
1. Обеспечить выполнение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, охраны земельных и водных ресурсов, обращения с отходами производства и потребления.
2. Выполнять работы в соответствии с проектной документацией, технологическими регламентами.
3. До начала производства работ по договору письменно направить Заказчику контактную информацию о лице, ответственном за вопросы охраны окружающей среды и за выполнение требований природоохранного законодательства.
4. Проводить необходимые мероприятия по охране окружающей среды и рациональному использованию территории, природных и энергетических ресурсов.
5. Обеспечить в согласованные с Заказчиком сроки за счет своих сил и средств, сбор, сортировку, погрузку-выгрузку, вывоз, транспортирование и передачу производственных и бытовых отходов, образованных в процессе деятельности Подрядчика (Поставщика), при выполнении подрядных работ и принадлежащих Подрядчику (Поставщику), по договору, заключенному между Подрядчиком и организацией, принимающей отходы.
6.  Обеспечить в согласованные с Заказчиком сроки за счет своих сил и средств сбор, сортировку, перемещение образованных в процессе деятельности Подрядчика (Поставщика) отходов к местам их временного накопления.8.  Осуществлять передачу образованных отходов организации, имеющей действующую лицензию в области обращения с отходами в соответствие с требованиями Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
7. Предоставить Заказчику копии договоров между Подрядчиком и организацией, принимающей отходы Подрядчика.
8. Предоставить Заказчику копию лицензии организации, принимающей отходы Подрядчика, на осуществление деятельности в области обращения с отходами в соответствие с требованиями Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
9. Осуществлять раздельный сбор отходов I-V классов опасности, маркировать собственные контейнеры и обозначать места (площадки) для временного накопления отходов. Контейнеры для временного накопления отходов, используемые подрядной организацией, должны иметь соответствующую маркировку (вид отхода, название организации, инвентарный номер, объем, вес тары, грузоподъемность, фамилия, инициалы, ответственного лица, телефон). Использование немаркированных контейнеров на территории Заказчика не допускается. Места расположения контейнеров согласовываются с Заказчиком. Переполнение контейнеров запрещается.
10. Предоставить Заказчику свидетельства (сертификаты) о профессиональной подготовке лиц, допущенных к обращению с отходами I-IV классов опасности.
11.  Обеспечить своими силами сбор и сортировку отходов черных и цветных металлов, появившихся в процессе работ Подрядчика, при необходимости обеспечить резку, погрузку и передачу их по акту Заказчику в согласованное место накопления отходов.14. Перевозить отходы I - IV классов опасности специально оборудованными и снабженными специальными знаками грузовыми транспортными средствами, при необходимости оснащенными аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/GPS), имеющими допуск к перевозке опасных грузов, с оформлением необходимых документов в соответствии с правилами перевозок грузов и других нормативных актов.
12.  В случае необходимости, получить, разработать и согласовать с уполномоченными органами в области охраны окружающей среды разрешительную природоохранную документацию (на выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов).
13. В обязательном порядке при использовании на территории Заказчика материалов, приобретенных за счет Подрядчика, предоставлять руководителю подразделения, в котором осуществляются работы, копии документов:
-	свидетельство о государственной регистрации продукции в Российской Федерации или государствах Таможенного Союза согласно Единого перечня Таможенного Союза;
-	сертификат качества поставляемой продукции;
-	паспорт безопасности химической продукции (лист безопасности MSDS) согласно ГОСТ 30333-2007 (с 01.03.2025 ГОСТ 30333-2022) «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования»;
-	экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), приложение к экспертному заключению;
-	технические условия или другие документы на условие изготовления продукции (исключение ГОСТ).
14. Возмещать Заказчику суммы по штрафным санкциям, выставленным в его адрес инспектирующими организациями за факты нарушения природоохранного законодательства, а также за сверхнормативные выбросы, сбросы загрязняющих веществ, складирование отходов на почве и в не предназначенных местах, произошедших по вине Подрядчика.
15. Обеспечить содержание и уборку объекта (территории, зоны работ) по окончании каждой смены. Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по содержанию и уборке территории в месте выполнения работ или оказания услуг;
16. Информировать Заказчика обо всех экологических происшествиях, чрезвычайных ситуациях, предпосылках к экологическим происшествиям и о нарушениях правил, относящихся к его трудовой деятельности и принимать неотложные меры по их ликвидации.
17.  Незамедлительно информировать Заказчика об изменении условий образования отходов, увеличения их количества или образования новых отходов, не предусмотренных в «Проекте нормативов образования отходов и лимитов их размещения» Подрядчика.21.  Подрядчик обязан осуществить постановку на государственный учет строительную площадку, как объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ. Подрядчик является собственником отходов, образующихся в результате выполнения работ и самостоятельно вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду.22. Подрядчик имеет право:
-	запросить у Заказчика инструкцию по обращению с отходами, образующимися в результате деятельности заказчика, паспорта отходов, проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;-	запросить у Заказчика договор между Заказчиком и организацией, принимающей отходы, если Подрядчик участвует в сборе, сортировке, погрузке-выгрузке, вывозе отходов Заказчика.
18. Заказчик обязан:
-	организовать обучение персонала Подрядчика значимым экологическим аспектам и рискам, связанным с деятельностью Подрядчика, и довести до сведения Подрядчика Политику в области охраны труда и экологии;
-	при необходимости оказать содействие Подрядчику в определении перечня, количества отходов, идентификации наименований отходов по Федеральному Классификационному Каталогу отходов (ФККО), планируемых к образованию при производстве работ, оказании услуг.
19. Заказчик имеет право:
-	осуществлять проверки соответствия деятельности Подрядчика (Поставщика) требованиям нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды с составлением актов о нарушении требований;
-	оказывать содействие проведению законных проверок Подрядчиков (поставщиков), работающих на территории заказчика, органами государственного контроля;
-	остановить (запретить) выполнение Подрядчиком работ, в случае неоднократных (два и более раз) нарушений Подрядчиком требований природоохранного законодательства. В случае не устранения нарушений Подрядчиком требований природоохранного законодательства в сроки, установленные Заказчиком (если иной срок не согласован сторонами), отказаться от выполнения настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения причиненных убытков.
20. Заказчик обязан определить требования к персоналу Подрядчика: определенная квалификация или обучение при выполнении работ, требуемые в соответствии с природоохранным законодательством. Выбор Подрядчиков должен основываться на компетентности в выполнении требуемой работы надежно и без риска для окружающей среды, насколько это возможно
ЗАКАЗЧИК:                                                          ПОДРЯДЧИК:
	Заместитель директора
Дивизиона производственной логистики 

	


	 _______________ Бородин И.О. 
	___________ 




Приложение №3.2 к договору
11.724.08.___________/25  от ___ ___ 2025г

Требования промышленной безопасности к выполнению работ
(оказанию услуг)
Опасный производственный объект:
_______________________________________________________________________
(наименование, регистрационный номер)
Место выполнения работ (оказания услуг):
_______________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения: участок, цех, дивизион)
Выполняемые работы (оказываемые услуги):
_______________________________________________________________________
(наименование работ, оказываемых услуг)
1. Основные положения
1.1 Настоящая Информация содержит общие требования промышленной безопасности для лиц, командированных в АО «Концерн «Калашников» (далее – Предприятие) работников и работников сторонних организаций, осуществляющих по гражданско-правовым договорам на опасном производственном объекте (далее – ОПО) работы (оказание услуг) в области промышленной безопасности, к которым установлены требования промышленной безопасности. 
1.2 Подрядная организация обязана выполнять, в соответствии с условиями договора, все работы и поддерживать производственное оборудование в соответствии с действующими законодательными и правовыми актами, правилами и инструкциями по промышленной безопасности, локальными нормативными документами Предприятия и по требованию Предприятия подтвердить свое соответствие, а также привлекаемой субподрядной организации, вышеназванным законодательным и правовым актам, правилам и инструкциям.
1.3 Законодательства, Федеральные нормы и правила, требования которых должна соблюдать подрядная организация при выполнении работ (оказания услуг) на ОПО:
- Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;
- «Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», утвержденное постановлением Правительства РФ от 13.01.2023 № 13;
- «Основные требования безопасности для объектов производств боеприпасов и спецхимии», утвержденные приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 458;
- «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528;
- «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах», утвержденные приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519.
1.4 Локальные нормативные документы Предприятия, с которыми подрядная организация обязана ознакомиться в составе с настоящей Информацией:
- СТО Р1.4 «Контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы»;
- МД Р3.12 «Организация контроля над подрядными организациями в области охраны труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности»;
- РИ Р3.1 «Организация деятельности по обеспечению пожарной безопасности».
1.5 Предприятие оставляет за собой право проводить в рамках производственного контроля независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований промышленной безопасности на участках и объектах выполнения подрядных работ (абзац «а» пункта 14 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168). Подрядная организация должна оказывать Предприятию всестороннее содействие в проведении таких проверок.
Результаты аудитов и проверок Предприятие предоставляет подрядной организации, которая в свою очередь обязана устранить выявленные представителями Предприятия, нарушения требований промышленной безопасности, условий договора, локальных документов Предприятия, с последующим уведомлением Предприятия о проделанной работе согласно Акту аудита или контрольной проверки. 
1.6 Виновные в нарушении требований промышленной безопасности на ОПО привлекаются к административной или уголовной ответственности согласно действующего законодательства Российской Федерации.
2. Сведения об ОПО
2.1 ОПО расположен в производственном корпусе Предприятия.
2.2 Наиболее опасными в части наличия опасных факторов являются: _____________
_______________________________________________________________________
2.3 Сценарий наиболее вероятной аварии на ОПО: _____________________________
_______________________________________________________________________
2.4 Порядок действий в случае аварии на ОПО:
А) _____________________________________________________________________
Б) _____________________________________________________________________
В) _____________________________________________________________________
2.5 Ремонтные работы на ОПО с применением открытого огня (огневые работы) в помещениях хранения взрывчатых веществ запрещены.
3. Требования промышленной безопасности
3.1 ____________________________________________________________________
3.2 ____________________________________________________________________
Отметка об ознакомлении

1. _____________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, профессия / должность, подпись, дата)
2. _____________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, профессия / должность, подпись, дата)

3. _____________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, профессия / должность, подпись, дата)


Заказчик:                                                          Подрядчик:
	Заместитель директора
Дивизиона производственной логистики 

	

	 _______________ Бородин И.О. 
	___________




Приложение №4 к договору 11.724.08.___________/25  от ___ ___ 2025г.
Перечень нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ подрядчиком на объектах заказчика
	№
	Наименование нарушения*
	Величина неустойки (штрафа), 
тыс.руб.
	Документ
фиксации
нарушения
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Обнаружение на территории Заказчика (и/или в ходе осуществления договорных объемов работ) работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Подрядчика с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления)
	100
	Акты, раздельно составленные на каждого работника и взаимно подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	2. 
	Попытка или пронос/провоз/хранение на территорию Объекта Заказчика (равно как и места осуществления договорных объемов работ) веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Подрядчика с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления)
	100
	Акты, раздельно составленные по каждому факту и взаимно подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	3. 
	Сокрытие (не предоставление в течение 24 часов) информации Подрядчиком информации об аварии, инциденте, факте травматизма, нарушения технологического режима, загрязнения окружающей среды, происшедших при выполнении договорных объемов работ
	100
	Информация, поступившая от сторонних организаций, включая органы надзора и контроля
	

	4. 
	Проведение Подрядчиком работ повышенной опасности без необходимого наряда-допуска или без согласования с руководителем объекта и представителями газоспасательного отряда/пожарной части (в случаях, предусмотренных нарядом-допуском)
	30
	Акт, подтверждающий факт проведения работы, с приложением Перечня работ повышенной опасности предприятия, утвержденный руководителем 
	Отсутствие проводимой работы в Перечне подтверждает данное нарушение

	5. 
	Невыполнение Подрядчиком мероприятий, предусмотренных разделами наряда-допуска «Мероприятия по подготовке объекта (оборудования) к проведению работ и последовательности их проведения» и «Мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ, периодичность выполнения анализов воздушной среды»
	5
	Акт, подтверждающий факт невыполнения мероприятий с приложением копии наряда-допуска 
	За каждое невыполненное мероприятие

	6. 
	Отключение или нарушение целостности блокировок и других устройств обеспечения безопасности на действующем оборудовании Подрядчика или Заказчика без соответствующего письменного разрешения 

	30
	Акты проверки, подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	7. 
	Курение работников Подрядчика на территории объекта Заказчика вне специально отведенных для этой цели мест
	50
	Акты, составленные на каждого работника и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	8. 
	Использование работниками Подрядчика на территории Заказчика открытого огня вне специально отведенных для этих целей мест, если это не предусмотрено нарядом-допуском
	100
	Акты, составленные по каждому факту и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	9. 
	Привлечение Подрядчиком к выполнению договорных отношений с Заказчиком третьих лиц (включая субподрядные организации) без соответствующего согласования их кандидатур с Заказчиком
	50
	Акты, составленные на каждого работника и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	10. 
	Производство работ работниками Подрядчика без применения средств индивидуальной защиты
	15
	Акты, составленные на каждого работника и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	11. 
	Выполнение работ, не предусмотренных нарядом-допуском, планом производства работ, без согласования с Заказчиком 
	100
	Акты, составленные по каждому месту проверки и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика, с приложением документа, требование которого нарушено.
	

	12. 
	Нарушение технологии производства работ
	50
	Акты, составленные по каждому факту и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика, с приложением документа, требование которого нарушено.
	

	13. 
	Возобновление Подрядчиком производства работ, запрещенной сотрудниками органов контроля и надзора, аварийно-спасательных формирований, службы охраны труда, промышленной безопасности, газоспасательного отряда, лицами предприятия, имеющими полномочия на данное действие
	100
	Акты, подтверждающий на текущее время факт производства работ, и документ, запрещающий производство работ 
	

	14. 
	Применение Подрядчиком при выполнении работ на объекте Заказчика технических устройств, оборудования, инструментов, не прошедших своевременную экспертизу промышленной безопасности, испытаний, освидетельствований
	100
	Акты, составленные по каждому устройству, оборудованию, инструменту и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	Заключение экспертизы промышленной безопасности должно быть положительное и зарегистрированное в установленном порядке, срок действия экспертизы, испытаний, освидетельствований не должен быть просроченным

	15. 
	Отсутствие у Подрядчика документов, определенных требованиями действующих нормативных документов в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда, требующих обязательного согласования с органами надзора и контроля.
	100
	Акты, составленные по каждому документу и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика, с приложением титульного листа и листов утверждения и согласования документа, предъявленного Подрядчиком
	

	16. 
	Курение в транспортном средстве, находящимся на территории Предприятия
	50
	Акты, составленные по каждому транспортному средству и взаимно подписанные представителями Заказчика и Подрядчика 
	

	17. 
	Деформирование сооружений (эстакад, ограничителей), линий электропередач, технических устройств, оборудования, подземных коммуникаций (включая кабельные линии), включая люки колодцев, помимо прямого и косвенного ущерба.
	100 
	Акты, составленные по техническому устройству, опоре, трубопроводу, люку колодца и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика 
	При наличии документов, подтверждающих наличие ущерба величиной более 10 тыс. рублей

	18. 
	Нарушение требований промышленной безопасности, Правил устройства и безопасной эксплуатации (за каждое нарушение)
	5
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика 
	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

	19. 
	Нарушение требований нормативных документов по охране труда, Правил по охране труда (за каждое нарушение)
	5
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика 
	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

	20. 
	Нарушение требований строительных норм и правил (за каждое нарушение)
	5
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика 
	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

	21. 
	Нарушение требований пожарной безопасности (за каждое нарушение), за исключением нарушений требований пожарной безопасности с установленной  ответственностью 100 тыс. руб., указанных в таблице ниже)
	5
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика 
	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

	22. 
	Несанкционированное вмешательство в работу приемно-контрольных приборов, пультов управления систем пожарной автоматики, умышленное повреждение или приведение в нерабочее состояние приборов и соединительных линий систем пожарной автоматики и связи
	100

	Акты, составленные по каждому факту и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика 
	

	23. 
	Срыв пломб и приведение в действие (инициация) устройств запуска систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ручных (кнопочных) пожарных извещателей),  систем автоматического обнаружения и тушения пожара в ситуациях, не связанных с возникновением угрозы жизни, здоровью людей (не являющихся следствием возникновения пожара, загорания, задымления, аварии), и не являющихся следствием проведения работ по ТО, ППР и ТР систем противопожарной защиты
	100
	Акты, составленные по каждому факту и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	24. 
	Не выполнение лицом,  обнаружившим  неисправности установок пожарной автоматики, повреждении соединительных линий (шлейфов), извещателей, приборов и устройств систем пожарной автоматики (сигнализации, пожаротушения, дымоудаления), обязаности немедленного сообщения об этом дежурному персоналу, непосредственному руководителю, или лицу, ответственному за пожарную безопасность.
	5

	Акты, составленные по каждому факту и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика. 
	

	25. 
	Не уведомление и не согласование с УПБ ДГИ не менее чем за один рабочий день до начала работ любых видов работ, связанных с возможным выделением дыма, большого количества теплоты, пыли, пара, возникновением значительных воздушных потоков (сквозняков) в помещениях Заказчика, защищенных автоматической пожарной сигнализацией, автоматическими установками пожаротушения, а также любых видов работ, могущих привести к физическому повреждению узлов и элементом систем противопожарной защиты, или к запуску систем пожарной автоматики (сигнализации, оповещения о пожаре, пожаротушения), в обязательном порядке уведомлять и согласовывать с Проведение указанных работ без принятия мер, предупреждающих нештатные срабатывания систем противопожарной защиты.
	100  
	Акты, составленные по каждому факту и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика. 
	

	26. 
	Нарушение требований Типовых инструкций по организации безопасного проведения газоопасной и огневой работ
	5
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика 
	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

	27. 
	Нарушение требований производственных инструкций на опасных производственных объектах (за каждое нарушение)
	5
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика 
	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

	28. 
	Отсутствие лица, ответственного за проведение работы повышенной опасности, выполняемой по наряду – допуску, на месте проведения работ (в случае обязательного присутствия, определенного нормативными документами)
	50
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика 
	

	29. 
	Нарушение требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте
	50
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика 
	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

	30. 
	Нарушение Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации
	50
	Акты, составленные на каждого работника и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	31. 
	Нарушение Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организации, поднадзорных ФС ЭТАН, Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных ФС ЭТАН
	50
	Акты, составленные на каждого работника и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	32. 
	Несвоевременное предоставление информации о происшедшем несчастном случае с работником Подрядчика на территории Заказчика 

	100
	Информация от охранного предприятия, органов надзора и контроля, медицинского учреждения
	По истечении срока более 1 суток со времени события

	33. 
	Проведение работ подрядчиком на опасных производственных объектах без разработанных и согласованных в установленном порядке проектов производства работ и технологических карт ремонта
	50
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика
	

	34. 
	Не своевременное предоставление документации, подтверждающей качество выполняемых работ (Исполнительная документация, акты выполненных работ)
	50
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	35. 
	Не своевременное предоставление экспертиз промышленной безопасности по продлению безопасной эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений, отработавших нормативный срок
	100
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	36. 
	Отсутствие согласованных в установленном порядке с Заказчиком документов, определяющих взаимоотношения Подрядчика при оказании возмездных услуг персоналом
	50
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	37. 
	Действия Подрядчика прямым или косвенным образом, приведшие к возникновению аварии на опасных производственных объектах Заказчика
	1000
	Акт технического расследования аварии 
	

	38. 
	Действия Подрядчика прямым или косвенным образом, приведшие к возникновению инцидента на опасных производственных объектах Заказчика
	250
	Акт технического расследования инцидента
	

	39. 
	Действия Подрядчика прямым или косвенным образом, повлекшие причинение вреда окружающей среде при производстве работ на объектах Заказчика
	250, но не более суммы экологического ущерба
	Акт расследования аварии, инцидента с экологическим ущербом
	

	40. 
	Нарушение требований при обращении с отходами производства и потребления (складирование в непредусмотренных местах, несоблюдение требований по раздельному накоплению отходов, захламление территории, сжигание отходов и т.д.)
	5
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	41. 
	Загрязнение и захламление земель, нарушение плодородного слоя и растительности за пределами отведенной территории, смешивание почвенно-растительного слоя и минерального грунта при производстве работ, нарушения требований при выполнении рекультивации земель
	50
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	42. 
	Загрязнение и захламление водоемов, нарушение режима водоохранных зон водного объекта, забор воды из поверхностных водоемов и сброс сточных вод в водные объекты без разрешения (договора и решения)


	50
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	43. 
	Несоблюдение требований Инструкции по действиям сотрудников предприятия и посетителей при объявлении эвакуации (непосредственная угроза атаки БЛА)»
	5
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика
	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

	44. 
	Несоблюдение требований Заказчика по организации Объекта по системе 5С (до уровня 2С) в соответствии с Приложением № 8
	15
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика
	Нарушение, выявленное 
в присутствии лица (представителя Подрядчика), ответственного за производство данной работы на данном объекте

	При единовременном наличии в выявленном факте признаков нескольких из указанных нарушений, общий штраф определяется на основе суммирования, при этом за все нарушения данных требований работниками Субподрядчика ответственность перед Заказчиком несет Подрядчик. 
*В случае отказа Подрядчика от подписания Акта, акт следует считать имеющим юридическую силу при подтверждении факта нарушения показаниями свидетелей, средствами фото, видео фиксации, объяснениями должностных лиц и персонала обслуживающей системы противопожарной защиты организации.


ЗАКАЗЧИК:                                                          ПОДРЯДЧИК:
	Заместитель директора
Дивизиона производственной логистики

	

	 _______________ Бородин И.О. 
	___________ 





Приложение №5 к договору 
от _____________№__________

Организация Объекта по системе 5С (до уровня 2С)
1. Организация Объекта в соответствии с уровнем 1С Заказчика:
1.1. Ответственным за организацию работ по приведению Объекта в соответствие нижеуказанными требованиям является Подрядчик. 
1.2. Подрядчик обязан удалить ненужные предметы с Объекта и оставить только в том количестве, которое необходимо для выполнения работ.
1.3. Предметами для сортировки являются: сырье, материалы, детали, комплектующие, оборудование, инструмент, оснастка, изделия, отходы, производственная мебель, документация и др.
1.4. Подрядчик обязан все предметы распределить на две категории:
· нужные (сохраняются на Объекте и регулярно оцениваются с точки зрения 
их необходимости);
· ненужные (располагаются вне Объекта или утилизируются если их применение невозможно).
1.5. Подрядчик определяет потребность в визуализации (схемы, рисунки, указатели и т.п.) и организовывает изготовление необходимой визуализации.
2. Организация Объекта в соответствии с уровнем 2С Заказчика:
2.1. Подрядчик приступает к этапу «Рациональное размещение предметов 
и визуализация» (уровень 2С) сразу после выполнения первого этапа и располагает 
на предварительно очищенном Объекте все предметы так, чтобы каждый находился
 на определённом месте, в чистоте и готовности к применению. Должна быть обеспечена быстрота, лёгкость и безопасность доступа к предметам и возврата их на место.
2.2. Подрядчик визуализирует места хранения материалов и места хранения отходов в соответствии со стандартом выдаваемыми представителями Заказчика.
2.3. Подрядчик размещает инвентарь, средства индивидуальной защиты 
и грузозахватные приспособления на Объекте в строго определённых местах.
2.4. Подрядчик отображает на планировке:
· места хранения инструмента, материалов;
· места хранения средств пожаротушения;
· оборудование; 
· пешеходные и транспортные зоны;
· места накопления отходов.


	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	Заместитель директора
Дивизиона производственной логистики
	

	 
_________ Бородин И.О.
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