ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА КОМПЛЕКТА СРЕДСТВ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

г. Москва 2026 г.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящее Техническое задание (далее – ТЗ) определяет состав, содержание, порядок выполнения работ и требования к результатам 
на выполнение работ по завершению изготовления опытного образца комплекта средств вспомогательного оборудования (далее – Комплект).

  - Комплекс представляет собой совокупность сооружений, систем 
и оборудования, предназначенную для проведения государственных (приемочных) испытаний и оценки защищенности образцов бронетанкового вооружения и техники (БТВТ) и военной автомобильной техники (ВАТ), 
их составным частям, а также ВВСТ смонтированных на автомобильных 
и бронетанковых базовых шасси (включая роботехнические комплексы на базе шасси образцов БТВТ и ВАТ) от воздействия осколков осколочно-фугасных снарядов, пуль стрелкового оружия калибром до 14,5 мм и снарядов малокалиберных автоматических пушек (МАП) при различных углах крена, спуска и подъема до 30 мм включительно.

Заказчик: АО «НИИ стали».

Исполнитель: [Исполнитель] (определяется по результатам конкурсных процедур).

  - В состав Комплекса входят:

    - Комплект средств вспомогательного оборудования, 
в том числе:

      - Баллистическая галерея с подвижной огневой позицией, участком испытаний фрагментов защиты опытных образцов, выполненная на едином основании со специализированными 
и бытовыми помещениями.

      - Системы жизнеобеспечения (электроснабжение, водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция 
и кондиционирование, автоматическое управление приточно-вытяжной вентиляцией, резервное электропитание от дизель-генератора).

      - Система безопасности (видеонаблюдение, оповещение, сигнализация).

    - Осколкоулавливатель (защитное сооружение, поставляемое комплектно).

    - Подъемно-поворотная платформа (грузоподъемность до 65 т, угол наклона до 45°, поворот 360°).

    - Комплект средств регистрации.

    - Комплект баллистических стволов.

  - Сроки выполнения работ:

начало работ: с даты заключения договора;

окончание работ: «___» _______ 2026 г.

- НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться требованиями следующих нормативных документов (перечень не является исчерпывающим):

– ГОСТ РВ 15.203-2001 «Военная техника. Порядок выполнения ОКР...»;

– ГОСТ РВ 2.902-2005 «ЕСКД. Порядок проверки, согласования 
и утверждения КД»;

– ГОСТ Р 2.102-2023 «ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов»;

– ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной 
и рабочей документации»;

– ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной 
и рабочей документации»;

– СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

– СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

– СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

– СП 56.13330.2021 «Производственные здания»;

– ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные»;

– СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

– СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

– СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;

– Правила устройства электроустановок (ПУЭ, издание 7);

– СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты...»;

– СП 1.13130.2020, СП 4.13130.2013, СП 5.13130.2009 (Системы противопожарной защиты);

– ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;

– СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.1.4.1074-01;

– ФНиП № 458 «Правила безопасности при производстве боеприпасов и специальной химии».

Примечание: в связи с тем, что Комплекс не является объектом капитального строительства, требования Градостроительного кодекса РФ, Постановления Правительства РФ № 87 и № 145, а также процедуры прохождения государственной экспертизы проектной документации и кадастрового учета к данному ТЗ не применяются.

- ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Целью выполнения работ является доработка (надстройка/достройка, монтаж, пусконаладка) комплекта средств вспомогательного оборудования Комплекса для приведения его в состояние, обеспечивающее выполнение тактико-технических требований, определенных ТТЗ.

  - Для достижения цели решаются следующие задачи:

    - Анализ требований ТТЗ.

    - Комплексный технический аудит разработанной ранее рабочей конструкторской документации (РКД) на комплект средств вспомогательного оборудования.

    - Комплексное детально-инструментальное обследование фактически выполненных работ, обследование строительных конструкций и оборудования с выдачей заключения 
о техническом состоянии и возможности дальнейшей доработки/надстройки/достройки.

    - Определение фактических объемов работ, необходимых для завершения формирования Комплекта и Комплекса и разграничение ответственности и объемов выполненных работ между Предыдущим исполнителем и Новым с оформлением соответствующего Акта.

    - Корректировка и доработка РКД для обеспечения полного соответствия требованиям ТТЗ Минобороны РФ и сметной документации на завершение работ с учетом минимизации объемов корректировок существующей РКД.

    - Завершение работ по изготовлению, монтажу 
и пусконаладке опытного образца Комплекта в объеме, необходимом для обеспечения его соответствия требованиям РКД.

    - Завершения изготовления опытного образца Комплекта 
в физическом объеме.

    - Проведение пусконаладочных работ, комплексного опробования опытного образца.

    - Проведение предварительных испытаний Комплекта.

    - Корректировка РКД по результатам предварительных испытаний. Доработка опытного образца Комплекта по результатам предварительных испытаний. Присвоение РКД литеры «О».

    - Участие в проведении приемочных (государственных) испытаний Комплекса.

    - Доработка опытного образца Комплекта по результатам приемочных (государственных) испытаний Комплекса. Корректировка РКД, присвоение РКД литеры «И».

- ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Работы выполняются в следующие этапы:

| № этапа | Наименование этапа | Содержание работ | Результат (отчетная документация) | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование и определение объемов работ | 1. Анализ ТТЗ на ОКР и ТЗ на СЧ ОКР. 2. Комплексный технический аудит разработанной ранее РКД на КВО. 3. Детально-инструментальное обследование фактически выполненных работ, обследование фактического состояния возведенных конструкций, проложенных инженерных сетей, установленного и находящегося на хранении оборудования. 4. По результатам обследования разрабатывается и согласовывается с Заказчиком и ВП МО РФ: - ведомость дефектов и недоделок; - акт фиксации технического состояния объекта на момент передачи; - акт разграничения объемов работ между предыдущим Исполнителем и новым. | 1. Акт осмотра (разграничения) и технического обследования. 2. Уточненная сметная документация. 3. Задание на проектирование (РД). | до «___» ___ 2026 г. |
| 2 | Корректировка РКД, эксплуатационной (ЭД) и сметной документации | 1. Корректировка и доработка РКД и ЭД для обеспечения полного соответствия требованиям ТТЗ Минобороны РФ; 2. Разработка сметной документации на завершение работ с учетом минимизации объемов корректировок существующей РКД. | 1. Комплект РКД и ЭД (в бумажном и электронном виде). 2. Комплект сметной документации. | до «___» ___ 2026 г. |
| 3 | Завершение изготовления (достройка) опытного образца Комплекта | 1. Устранение дефектов и недоделок предыдущего Исполнителя, влияющих на работоспособность и безопасность Комплекта и Комплекса в целом. 2. Поставка недостающих материалов. 3. Выполнение доработки, надстройки и достройки объекта согласно скорректированной РКД. 4. Монтаж инженерных систем и оборудования. 5. Проведение индивидуальных испытаний и комплексной пусконаладки. 6. Предъявление опытного образца Комплекта ВП МО РФ с оформлением акта. | 1. Готовый к эксплуатации объект. 2. Уведомление Заказчика и ВП МО РФ о готовности к предварительным испытаниям Комплекта. 3. Комплект исполнительной документации. 4. Акты КС-2, КС-3. | до «___» ___ 2026 г. |
| 4 | Проведение предварительных испытаний опытного образца | 1.Разработка, согласование с ВП МО РФ и утверждение Заказчиком Программы и методики предварительных испытаний (ПМИ ПИ) опытного образца Комплекта. 2. Подготовка стендового оборудования, средств измерений (СИ) (все СИ должны быть поверены и внесены в Госреестр СИ РФ), аттестация испытательного оборудования по ГОСТ РВ 0008-002-2013. 3. Проведение предварительных испытаний опытного образца Комплекта с участием ВП МО РФ на соответствие требованиям ТЗ. 4. Оформление Протокола ПИ и Акта завершения предварительных испытаний. 5. Доработка опытного образца Комплекта, устранение отказов, сбоев и замечаний, выявленных в ходе ПИ. 5. Корректировка РКД по результатам ПИ присвоением литеры «О». | Акт предварительных испытаний. Акт о завершении корректировки РКД и доработки опытного образца Комплекта. Акт приемки законченного строительством объекта (форма КС-11 / внутренний акт ввода в эксплуатацию для не-ОКС). | до «___» ___ 2026 г. |
| 5 | Государственные испытания и сдача работ | 1. Обеспечение функционирования Комплекта и участие специалистов Исполнителя в приемочных (государственных) испытаниях Комплекса. 2. Корректировка РКД по результатам ГИ Комплекса. 3. Присвоение РКД литеры «И» в установленном ГОСТ РВ 15.203-2001 порядке. 4. Сдача результатов работ Заказчику с подписанием итогового Акта приемки выполненных работ. | Акт приемки законченного строительством объекта (форма КС-11 / внутренний акт ввода в эксплуатацию для не-ОКС). | до «___» ___ 2026 г. |

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

  - По результатам выполнения каждого этапа Исполнитель передает Заказчику отчетную документацию в соответствии с п. 4 настоящего ТЗ.

Рабочая конструкторская документация (РКД) должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.203-2001, ГОСТ РВ 2.902-2005, ГОСТ Р 2.102-2023, ГОСТ Р 21.101-2020 и ГОСТ Р 21.1101-2013.

  - Исполнительная документация должна включать в себя:

    - общие данные по рабочим чертежам;

    - исполнительные схемы на скрытые работы;

    - акты освидетельствования скрытых работ;

    - журналы производства работ;

    - паспорта и сертификаты на применяемые материалы 
и оборудование.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - Проектирование и выполнение работ ведутся с учетом требований Военного представительства МО РФ (ВП МО РФ).

  - Все материалы и оборудование должны быть преимущественно российского производства. Поставка импортных материалов и оборудования допускается только по предварительному согласованию с Заказчиком при подтверждении отсутствия аналогов в РФ.

  - Исполнитель обязан соблюдать требования режима секретности 
и защиты государственной тайны при работе с документацией, имеющей гриф секретности.

  - Заказчик предоставляет Исполнителю:

Техническое задание.