	От 14.10.2025 №  240-УЗ/25

	Руководителю организации



Запрос о предоставлении ценовой информации

[bookmark: _Hlk126332217][bookmark: _Hlk189053350]Автономная некоммерческая организация «Цифровой аудит» (далее – АНО «Цифровой аудит») планирует провести закупку на выполнение работ по отделке помещений офиса в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1).
Предполагаемые сроки проведения закупки: октябрь 2025 года.
Просим предоставить информацию о ценах на выполнение работ, указанных в Техническом задании, по форме, предусмотренной приложением №2.
Предложение должно содержать: срок действия предлагаемой цены; расчет цены, включая любые расходы, затраты и вознаграждения в связи с исполнением договора; цену за единицу работы; общую стоимость договора на условиях, указанных в Техническом задании.
Срок выполнения работ – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня внесения Заказчиком предоплаты.
Предусмотрен аванс в размере 70% (Тридцати процентов) от цены договора.
Предоставленная информация должна быть заверена подписью лица, ответственного за предоставляемую информацию в соответствии с принятым в организации порядком подписания документов, содержащих ценовую информацию и условия исполнения принятых в соответствии с данной ценовой информацией обязательств и подтверждена печатью организации в случае ее наличия. Ответственность за недостоверность информации в КП и (или) документов, включенных в КП, за действия, совершенные на основании указанных информации и(или) документов, несет организация, предоставившая КП.
Ответ просим направить в срок, указанный на электронной торговой площадке.
Обращаем Ваше внимание, что настоящий запрос опубликован исключительно с целью сбора информации о стоимости работ, не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для сторон.

Приложения: 
1. Приложение № 1 Техническое задание на 3 л.;
1. Приложение № 2 Форма предоставления коммерческого предложения на 1 л.

	Руководитель управления закупок                                 
	                           Ю.С. Пыленок




Приложение № 1 
Техническое задание 

Техническое задание 
на выполнение работ по отделке помещений офиса


1. Требования к составу выполняемых работ, а также их результатам

	[bookmark: _Hlk147237470]№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	Подготовка поверхности под покраску, включающая шлифовку 
	м2
	1 165,00

	2
	Подготовка поверхности под покраску, включающая грунтовку
	м2
	1 165,00

	3
	Окраска водно-дисперсионными составами
	м2
	1 165,00



Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами. 
По итогу выполнения работ Подрядчик своими силами производит уборку помещения и вывоз мусора. 

2.  Срок выполнения работ
К выполнению работ Подрядчик обязан приступить не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня внесения предоплаты, а завершить их не позднее 10 (Десяти) рабочих дней.

3. Место и режим выполнения работ
Выполнение работ Подрядчиком осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3, этаж 9.
Грузовой лифт и разгрузочная площадка по адресу поставки имеется. Поставка товаров в количестве более 3 (Трех) единиц (или при суммарном объеме более 2 м3) производится в будние дни после 19-00 или в выходные дни с 08-00 до 24-00.
Ремонтные работы проводятся в условиях действующего учреждения. Продолжительность рабочего дня, интенсивность работы Подрядчика должны согласовываться с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика. Очередность и время проведения особо шумных, пыльных и пожароопасных работ Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком.

4. Гарантийный срок на выполненные работы
[bookmark: _Hlk201134890]Срок гарантии на выполненные работы составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. 
При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, дефектов в результате выполненных работ Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения вышеназванных недостатков, сообщает об этом Подрядчику. Если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, Подрядчик обязан в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего сообщения собственными силами и за свой счёт устранить обнаруженные недостатки в результате выполненных работ.

5. Порядок оплаты
Выполнение работ осуществляется на условиях авансирования, аванс составляет 70% от цены договора.


6. Требования к Подрядчику
В соответствии с нормативными требованиями к производству строительных и специальных строительных работ Подрядчик должен обеспечить выполнение работ специалистами из числа инженерного состава, среднего технического звена и рабочими, имеющими соответствующую профессиональную подготовку и квалификационные допуски к производимым работам.
Подрядчик обязан строго соблюдать Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «О противопожарном режиме». Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его замещающее. 
Подрядчик самостоятельно обеспечивает соблюдение техники безопасности и охраны труда своих работников. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика, выполняющего работы. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.
Работы по текущему ремонту Объекта необходимо выполнять в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, действующих государственных стандартов, а также в соответствии с: 
- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;  
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;
- Иными нормативными правовыми актами.

7.  Ответственность за имущество Заказчика
При выполнении Работ Подрядчик обеспечивает сохранность имущества Заказчика, применяя укрывные материалы, обеспечивающие защиту от протекания природных осадков, и соблюдает правила и меры безопасности при производстве работ.
Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества и бесперебойное функционирование инженерных систем Заказчика – систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, водоотведения, связи, компьютерных сетей, охранно-пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения и контроля доступа. В случае повреждения имущества Заказчика восстановление и ремонт производится за счет Подрядчика. 
Подрядчик несет ответственность за случайное уничтожение или повреждение результатов работ и объекта в целом до даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки объекта. 

8. Требования к строительным материалам
Строительные материалы, используемые при производстве Работ, должны быть новыми. Строительный материал должен быть высококачественным материалом, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.
Приобретение и поставка строительных материалов к месту проведения Работ осуществляется силами и транспортом Подрядчика. Упаковка материалов должна обеспечивать их сохранность при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
Приемку, разгрузку и складирование строительных материалов осуществляет Подрядчик в места складирования, указанные Заказчиком. Хранение строительных материалов необходимо производить в соответствии с их паспортными данными, в процессе хранения не должны ухудшаться качество и технические характеристики строительных материалов.
В процессе выполнения работ Подрядчик в обязательном порядке согласовывает с Заказчиком цвет и дизайн всех используемых при производстве работ отделочных материалов и изделий.


	[image: Изображение выглядит как Графика, дизайн, искусство

Автоматически созданное описание со средним доверительным уровнем]

	115114, город Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3, помещение 1
ИНН: 9704252434, КПП: 770501001, ОГРН: 1247700704877
Е-mail: info@da.gov.ru, https://da.gov.ru






Приложение 2
Рекомендуемая форма предоставления
коммерческого предложения
На бланке организации (при наличии)
№ __ от ____ 20 _ г.
на № ___ от ____
АНО «Цифровой аудит»


КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В ответ на запрос от ________ № ___ __________ (наименование организации, ИНН) сообщает ценовую информацию на ___________ (указать предмет закупки) согласно условиям, указанным в запросе и Техническом задании:
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм
	Кол-во
	Цена единицы работы, руб., вкл. НДС / НДС не облагается[footnoteRef:1] [1:  Необходимо выбрать один из вариантов.] 

	Общая цена с учетом количества, руб., вкл. НДС / НДС не облагается[footnoteRef:2] [2:  Необходимо выбрать один из вариантов.] 


	1
	Подготовка поверхности под покраску, включающая шлифовку 
	м2
	1 165,00
	
	

	2
	Подготовка поверхности под покраску, включающая грунтовку
	м2
	1 165,00
	
	

	3
	Окраска водно-дисперсионными составами
	м2
	1 165,00
	
	



Итого стоимость _____________ (указать предмет закупки) на выполнение работ, с учетом материалов, составляет ________ (________) рублей ___ коп., включая НДС _% / НДС не облагается на основании _____.
Стоимость включает в себя все затраты, издержки и иные расходы исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации.
Срок действия предлагаемой цены составляет: _____ (рекомендуется указывать срок не менее 60 календарных дней).



Представитель организации                                               ФИО
м.п. (при наличии)
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