ДОГОВОР ПОДРЯДА №_________________

г. Москва                                                                                                      «___» __________ 2025г.

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт стали» (АО «НИИ стали»), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Спирина Александра Владимировича, действующего на основании доверенности № 7 от 05.03.2024 года, с одной стороны, и
__________________________, (________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор), о нижеследующем:

 1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. [bookmark: _Hlk187852742]Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по устройству утепленного контура над компрессорным оборудованием на территории АО «НИИ стали» (далее – Работы) по адресу г. Москва, ул. Дубнинская, д.81А, строение 8 (далее – Объект), и передать Заказчику результат выполненных Работ. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.  
1.2. Состав (виды) Работ, объем, сроки их выполнения и требования к их проведению устанавливаются в Техническом задании (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью Договора.
1.3.  Результатом Работ по Договору является законченный Объект, в отношении которого Сторонами подписаны Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) на весь объем выполненных и принятых Работ.
1.4. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком привлечь для выполнения отдельных видов работ третьих лиц, являющихся членами соответствующих СРО по видам деятельности.
1.5. Подрядчик несет ответственность по Договору за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязательств по нему, как за свои собственные действия.
1.6. Подрядчик гарантирует, что работы, а также материалы в ходе их выполнения соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию, с учетом гарантийных сроков, установленных Договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые при выполнении работ, подлежат обязательной передаче Заказчику одновременно с передачей Актов приёмки выполненных работ.
1.7. Подрядчик гарантирует соответствие выполненных работ требованиям действующего законодательства РФ и условиям Договора и Приложений к нему, с учетом индивидуальных особенностей Объекта.

 2.  СТОИМОСТЬ РАБОТ 
2.1. Общая стоимость Работ, предусмотренных Договором, является твердой и составляет на дату подписания настоящего Договора ___________________ (___________________) руб.. (далее – «Стоимость Договора»).  
2.2. Стоимость Договора включает в себя стоимость материалов и работ, расходы по доставке комплектующих и материалов, уплате налогов, сборов, другие обязательные платежи, погрузочно-разгрузочные работы, а также любые иные расходы, понесенные Подрядчиком в ходе выполнения работ.

 3.  СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Подрядчик обязуется начать выполнение работ не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения первого авансового платежа. Исчисление дня получения платежа определено разделом 4 Договора. 
3.2. Срок выполнения работ по Договору составляет 30 (тридцать) рабочих дней с момента начала работ.
3.3. [bookmark: _Hlk197450263] В случае простоя по вине Заказчика (несвоевременное исполнение обязательств по оплате, предусмотренных пунктом 4.2 Договора) сроки выполнения работ по Договору продлеваются на время вынужденного простоя.
3.4. Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно завершить работы.

 4.  ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Заказчик обязуется своевременно принять надлежащим образом выполненную работу по цене, в порядке и на условиях, указанных в Договоре.
4.2. Оплата работ по Договору осуществляется в российских рублях по безналичному расчету путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика в следующем порядке: 
· авансовый платеж в размере 30% (тридцать процентов) от общей стоимости строительно-монтажных работ проводится на основании счета, выставленного Подрядчиком, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения Договора. 
· окончательный расчет за выполненные работы, в размере 70% от общей стоимости работ, производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами Актов приёмки выполненных работ (по форме КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3)
4.3. Обязательство Заказчика по оплате Подрядчику считается исполненным в дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.4. [bookmark: _Hlk197450003]В сроки, установленные законодательством РФ, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику счета-фактуры, в полном соответствии со статьей 169 НК РФ.
Счет – фактура должна быть направлена Подрядчиком Заказчику (в т.ч. с использованием средств электронной связи) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента исполнения условий договора.
4.5. [bookmark: _Hlk197450070]В случае нарушения Подрядчиком обязательств по своевременному направлению в адрес Заказчика первичных документов (Акта о приёмке выполненных работ, счёт-фактуры) последний вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 10 000 рублей за каждый факт нарушения соответствующего обязательства. В случае если Заказчику на основании решения налогового органа будут предъявлены требования или приняты меры имущественного характера по причине не исполнения Подрядчиком своих обязательств по своевременному предоставлению документов, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении Заказчику всех расходов, пеней, штрафов, связанных с погашением предъявленных Заказчику на основании решения налогового органа требований, в том числе сумму не возмещённого НДС и сверх данных расходов оплатить штраф в размере 20% от суммы невозмещённого НДС.
4.6. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, в срок, установленный в Договоре, Подрядчик лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом), и к авансу (или его соответствующей части) применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите. Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса (или его соответствующей части) уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения аванса (или его соответствующей части) по день фактического исполнения обязательств. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты процентов, от суммы выданного аванса (или его соответствующей части) за каждый день пользования авансом (или его соответствующей частью), как коммерческим кредитом.

 5.  УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком. Такую информацию Подрядчик обязан предоставить Заказчику в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им соответствующего договора с субподрядчиком. Подрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) субподрядчиков, привлеченных им для выполнения работ по Договору, а также за координацию их деятельности, соблюдение сроков производства работ. 
Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за риск причинения субподрядчиками убытков имуществу Заказчика во время выполнения работ по Договору.
Подрядчик самостоятельно несет ответственность перед субподрядчиками за выполнение обязательств по оплате выполняемых субподрядчиками работ. Условия оплаты по договорам с субподрядчиками не могут быть поставлены в зависимость от условий оплаты Заказчиком по Договору. Заказчик не несет перед привлекаемыми Подрядчиком субподрядчиками ответственности за неполную или несвоевременную оплату выполненных ими работ, а также по иным требованиям, предъявленным субподрядчиками Подрядчику в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по договорам субподряда.
5.2. Поставка оборудования, изделий, конструкций, строительной техники, а также осуществление их приемки, разгрузки и складирования осуществляется Подрядчиком на Объект собственными силами и средствами.
Все применяемые для строительно-монтажных работ материалы, изделия и конструкции должны сопровождаться документами, подтверждающими их происхождение, качество и безопасность, иметь сертификаты, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и другие документы, удостоверяющие их качество, на русском языке или на иностранном языке с переводом, а также быть свободными от прав третьих лиц.
Копии сертификатов должны быть представлены Подрядчиком Заказчику за 5 (пять) дней до дня начала производства работ, выполняемых с использованием указанных материалов, изделий и конструкций.
Копии сертификатов должны храниться на строительной площадке у ответственного представителя Подрядчика и предоставляются Заказчику по мере необходимости.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им для выполнения Работ материалов, изделий и конструкций, а также за предоставление материалов, изделий и конструкций, обремененных правами третьих лиц.
5.3. Материалы, изделия и конструкции, не соответствующие требованиям Договора, не имеющие сертификатов заводов-изготовителей, не прошедшие входной контроль, поврежденные при транспортировке и разгрузке, к использованию не допускаются и подлежат замене Подрядчиком за свой счет в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней.
5.4. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
5.5. Работы выполняются согласно режиму работы Заказчика. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели – по согласованию с Заказчиком.
5.6. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований пропускного и внутриобъектового режимов, установленных на территории предприятия Заказчика. Вход и выход работников Подрядчика, а также передвижения по территории предприятия (за исключением строительной площадки) осуществляются в присутствии представителя Заказчика.  Скорость движения транспорта по территории предприятия не более 10 км/ч. Курение на территории предприятия и в корпусах запрещено! Курить разрешается в специально оборудованных местах, находящихся вне корпусов - на улице.
5.7. Запрещается привлекать к выполнению работ на территории Заказчика иностранных граждан/лиц без гражданства. В исключительных случаях привлечение указанных лиц возможно только после предварительного согласования с Заказчиком за 14 (четырнадцать) календарных дней до начала выполнения работ. При этом, Подрядчик обязуется получить письменное согласие Заказчика на привлечение к выполнению работ лиц/третьих лиц, обладающих необходимыми лицензиями, разрешениями, статусом, квалификацией, в том числе с соблюдением миграционного законодательства и нести за это ответственность.
5.8. Подрядчик гарантирует соблюдение требований Федерального законодательства, нормативных актов г. Москвы и контролирующих органов в части миграционного законодательства.
5.9. До начала производства работ Подрядчик обязан:
5.9.1. Обеспечить прохождение работниками Подрядчика вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности.
5.9.2. Обеспечить прохождение работниками Подрядчика первичного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности с регистрацией в журнале установленной формы, место проведения – площадка производства работ. Первичный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности проводит уполномоченное лицо Подрядчика совместно с представителем Заказчика.
5.9.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Заказчику надлежаще заверенную копию приказов о назначении:
-	уполномоченного представителя Подрядчика по вопросам проектирования (главного инженера проекта);
-	ответственных лиц, осуществляющих строительство (строительно-монтажные работы);
-	ответственного лица (лиц) за соблюдение требований в области промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, экологии.
5.9.4. Оформить в установленном порядке Акт-допуск для производства работ на территории предприятия (по форме Приложения № 2 к Договору).
5.9.5. Осуществить необходимые замеры для производства работ по Договору. Подрядчик несёт ответственность за правильность замеров. Подрядчик обеспечивает выезд замерщика для уточнения размеров и объемов работ.
5.9.6. Согласовать с Заказчиком места накопления отходов и осуществить уборку и вывоз строительного мусора, образовавшегося в результате проведения строительно-монтажных работ со строительной площадки непосредственно перед сдачей работ Заказчику.
5.9.7. Используемые материалы согласовать с Заказчиком.
5.9.8. При организации и производстве работ необходимо соблюдать требования законодательства и нормативных документов, в том числе, но не ограничиваясь:
· Федеральным законом от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральным законом от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
· СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
· Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
· приказом Минтруда России от 22.09.2021 №656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)».
5.10. Подрядчик обязуется немедленно известить Заказчика, при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам работ либо создающих невозможность их завершения в срок, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от Заказчика указаний приостановить работы.

 6.  ОБЯЗАННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РИСКИ
6.1. Подписанием Договора Подрядчик гарантирует, что является членом саморегулируемой организации (СРО), имеет соответствующие права на выполнение Работ, подтвержденные сведениями об уровне ответственности члена СРО по обязательствам по договорам проектирования и строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
6.2. Подрядчик обязан:
6.2.1. [bookmark: _Hlk197453381]Представить Заказчику для приемки выполненных работ исполнительную документацию, оформленную в соответствии с действующими нормативными требованиями на объем выполненных работ, в бумажном и электронном (формат pdf) виде.
Состав и структура электронной версии документации должны быть идентичны бумажному оригиналу.
Все копии документов предоставляются с отметкой «Копия верна», подпись ответственного представителя подрядной организации, скрепленная печатью организации.
Без предоставления необходимого объема исполнительной документации Заказчик имеет право не подписывать акты выполненных работ, и не производить оплату указанных работ.
6.2.2. Во время производства работ обеспечить хранение Общего журнала работ на Объекте и постоянный доступ к нему ответственных лиц.  Подрядчик обязан устранять замечания, указанные в Общем журнале работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их внесения.
6.2.3. [bookmark: _Hlk197453427]Все действия на территории Заказчика осуществлять в строгом соответствии с требованиями законодательства по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства.
6.2.4. [bookmark: _Hlk197453454]Соблюдать Требования по производственной безопасности для сторонних организаций при выполнении работ и (или) оказании услуг (Приложение № 3 к Договору), незамедлительно выполнять соответствующие указания руководителей подразделений Заказчика, на территории которых выполняются работы, и нести ответственность за вред, причиненный нарушением этих Требований.
6.2.5. При направлении своих представителей на территорию Заказчика обеспечивать их специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также смывающими и (или) обезвреживающими средствами в соответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
6.2.6. По письменному уведомлению Заказчика поставить на выделенные площадки, необходимые для строительного городка и соответствующие требованиям санитарных и противопожарных норм вагон-бытовки, временное помещение для проведения оперативных совещаний и штабов строительства, временные раздевалки, склады и мастерские, мобильные туалеты, контейнеры для сбора строительных и бытовых отходов, исходя из предполагаемой численности работающих и условий строительства.
Вагон-бытовки должны быть оборудованы пожарными извещателями и огнетушителем ОП-8 с подставкой из негорючего материала, которые Заказчик устанавливает за свой счет. 
В ВАГОН-БЫТОВКАХ КУРИТЬ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО.
На территории Объекта запрещено пользоваться самодельными электрическими приборами.
По окончании работ Подрядчик возвращает имущество Заказчика в исправном состоянии. При невозможности возврата (утраты) поврежденного имущества Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения полной стоимости поврежденного имущества.
6.2.7. [bookmark: _Hlk197453494]При проведении сварочных и других огнеопасных работ выполнять требования "Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
6.2.8. Проводить огневые работы и другие пожароопасные работ и руководить данными работами должны лица, прошедшие обучение и проверку знаний по соответствующим дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности (повышение квалификации).
Обеспечить совместно с соответствующими службами Заказчика отсутствие ложных срабатываний системы автоматической пожарной сигнализации в помещениях, где проводятся строительно-монтажные работы путем разработки необходимых мероприятий.
6.2.9.  При использовании временной электропроводки (удлинителей): 
1. Подключение временных электрических сетей осуществлять только по согласованию с Заказчиком.
2. Обеспечить отключение временных электрических сетей, проложенных на месте производства работ для проведения строительно-монтажных работ по окончанию работ. Назначить ответственных за отключение. 
3. Обеспечить прокладку на месте производства работ временных электрических сетей и в электрощитах с исключением механического воздействия, и их возможному повреждению. 
4. Обеспечить прокладку на месте производства работ временных электрических сетей в самозатухающем рукаве или в рукавах из негорючего материала либо электрическим кабелем в изоляции из негорючего материала. 
5. Не допускать "скруток" при наращивании длины удлинителя, особенно при соединении медного и алюминиевого проводов. 
6. Обеспечить использование удлинителей, сетевых фильтров по своим характеристикам соответствующих мощности подключаемых электроприборов, с отсутствием повреждений и с соответствующими степенями защиты от пыли и влаги.
6.2.10. [bookmark: _Hlk197453532]При исполнении Договора предотвращать потенциально возможные негативные воздействия на окружающую среду (разливы нефтепродуктов, пожар, просыпь химикатов и т.д.). 
6.2.11. [bookmark: _Hlk197453566]В течение периода производства работ осуществлять за свой счет ежедневную регулярную уборку своего строительного мусора на рабочих местах, в местах складирования, указанных Заказчиком в пределах строительной площадки, и примыкающей к ней уличной полосы. Подрядчик собственными или привлеченными силами за свой счет вывозит строительные отходы в период выполнения работ по Договору со строительной площадки и обеспечивает чистоту выезжающего транспорта в соответствии с требованиями и предписаниями контролирующих органов и соответствующей нормативной документацией. Подрядчик вместе с Актом о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) обязан представлять акты об утилизации или акты выполненных работ, подтверждающих утилизацию/обезвреживание или размещение отходов. Также на Подрядчике лежит ответственность уплачивать обязательные платежи за негативное воздействие на окружающую среду в размерах, установленных законодательством РФ.
6.2.12. Выполнять нормативные требования к складированию и приёмке строительных материалов и конструкций. 
6.2.13. Обеспечить соблюдение чистоты на территории строительной площадки, включая организацию мойки колес техники и автотранспорта при выезде со строительной площадки.
6.2.14. Письменно известить Заказчика (в соответствии с СП 246.1325800.2016) за 3 (три) рабочих дня до готовности к сдаче ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был своевременно информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. При неявке представителя Заказчика в указанный срок Подрядчик вправе составить односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
6.2.15. [bookmark: _Hlk197453621]Допускать к выполнению Работ на Объекте только работников, имеющих соответствующую квалификацию, годных по состоянию здоровья, прошедших в установленном порядке инструктажи по охране труда и пожарной безопасности, имеющих соответствующую группу по электробезопасности. Доступ на Объект работников Подрядчика осуществляется только по спискам, согласованным с Заказчиком. Подрядчик (субподрядчик) несет ответственность за несчастные случаи (в т.ч. травмы), полученные работниками Подрядчика (субподрядчика) на Объекте Заказчика.
6.2.16. [bookmark: _Hlk197453676]В течение 1 (одного) рабочего дня с момента появления дополнительных работ письменно уведомить Заказчика, если в ходе производства работ появляются работы, неучтенные в Договоре. Заказчик, в случае несогласия, направляет Подрядчику мотивированный отказ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика о дополнительных работах. 
[bookmark: _Hlk197453704]Согласие Заказчика на дополнительные работы оформляются в виде Акта освидетельствования изменения объемов работ (в свободной форме, с указанием видов и объемов работ) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика о дополнительных работах, который подписывается представителями Подрядчика и Заказчика.
Производство Дополнительных работ без оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта освидетельствования изменения объемов работ запрещено. 
Дополнительные работы, возникающие в процессе выполнения Договора, а также сроки выполнения и порядок их оплаты принимаются обеими сторонами по Дополнительному соглашению к Договору. Дополнительное соглашение оформляется Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания Акта освидетельствования изменения объемов работ обеими Сторонами.
Подрядчик лишается права на оплату выполненных дополнительных работ, если они выполнены без согласия Заказчика.
6.3. При исполнении Договора Подрядчик несет ответственность за соблюдение его Работниками требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности (ПТБ), правил пожарной безопасности (ППБ), правил электробезопасности (ПЭБ), правил технической эксплуатации (ПТЭ), правил устройства электроустановок (ПУЭ), предусмотренных нормативно-правовыми актами РФ в сфере обеспечения охраны труда и безопасности.
6.4. Стоимость Договора включает в себя расходы Подрядчика на проведение всех необходимых  мероприятий по соблюдению требований охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, пожарной безопасности, включая  расходы по утилизации отходов, и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, ПУЭ, охраны труда, в том числе на мероприятия по защите персонала Подрядчика от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами  индивидуальной  защиты и специальной одеждой.
6.5. При исполнении Договора Подрядчик несет ответственность за соблюдение им самим и его работниками требований по: охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности, охране окружающей среды и безопасности дорожного движения в период выполнения работ на территории Заказчика.
6.6. В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.
6.7. Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, при осуществлении подрядных работ по Договору, привлекаемыми Подрядчиком, внутриобъектовых требований, экологических требований, а также требований по промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, создающих предпосылки для возникновения аварийной ситуации, инцидентов, травмирования, дает Заказчику право требовать от Подрядчика выплаты штрафа в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей за каждое выявленное нарушение.
За несоблюдение требований правил организации дорожного движения на территории предприятия Заказчик вправе требовать от Подрядчика выплаты штрафа в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
За несоблюдение требований пунктов 6.2.10-6.2.13, а также за размещение строительного мусора и отходов, образовавшихся в результате производства работ, в местах, не согласованных с Заказчиком (не указанных в ППР), Заказчик вправе требовать от Подрядчика выплаты штрафа в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Все перечисленные случаи фиксируются односторонним актом, подписанным уполномоченным представителем Заказчика. Заказчик обязан направить его копию Подрядчику. Акт является бесспорным основанием для взыскания с Подрядчика вышеуказанного штрафа.
6.8. Заказчик обязан:
6.8.1. Назначить на Объект ответственного представителя, который от имени Заказчика имеет полномочия осуществлять надзор и контроль за выполнением Работ, производить проверку качества Работ и их соответствие условиям Договора.
6.8.2. Обеспечить сотрудникам и транспорту Подрядчика доступ на Объект (с учетом действующих у Заказчика правил о внутриобъектовом режиме) для выполнения Работ по настоящему Договору, место для переодевания и приема пищи.
6.8.3. Произвести приемку выполненных Подрядчиком Работ в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.
6.8.4. Оплатить Работы в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.
6.9. При обнаружении недостатков или недоработок в процессе выполнения Работ, письменно поставить об этом в известность Подрядчика в течение 2 (Двух) дней с даты обнаружения, не дожидаясь окончания Работ по Договору.
6.10. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика, выплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от Стоимости Договора за каждый день просрочки. 
6.11. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику соразмерный срок для устранения недостатков и при неисполнении в назначенный срок этого требования, расторгнуть Договор, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу, с отнесением расходов на Подрядчика.
6.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, материалов или оборудования несет Подрядчик. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик. Случай повреждения имущества, материалов или оборудования Заказчика фиксируется Актом с описанием времени, места, причин и последствий случившегося. Акт в течение 3-х рабочих дней направляется в адрес Подрядчика с Уведомлением о необходимости устранения повреждений имущества, материалов или оборудования Заказчика за свой счет, либо возмещения причиненного ущерба. Компенсация причиненного ущерба осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней на основании выставленного Заказчиком счета и предоставленных копий документов, подтверждающих фактические Затраты Заказчика на устранение повреждений имущества, материалов или оборудования.
6.13. В случае нарушения Заказчиком обязательства по оплате выполненных и принятых Заказчиком работ Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы неисполненного обязательства в срок, за каждый день просрочки, но не более 10% неисполненного в срок обязательства. Стороны пришли к соглашению, что на сумму аванса неустойка не начисляется и не подлежит взысканию. 
6.14. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора.
6.15. Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении убытков в связи с ненадлежащим исполнением Договора (в т.ч. по срокам и качеству и срокам выполнения Работ), в т.ч. заявленные Заказчику третьими лицами.

 7.  СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ
7.1. [bookmark: _Hlk197451634]Подрядчик передает Заказчику за 3 (три) дня до начала приемки работ 2 (Два) экземпляра исполнительной документации в комплекте, определенном действующими на территории РФ нормативными документами.
7.2. [bookmark: _Hlk197452009]Приемка выполненных строительно-монтажных работ производится путем оформления двусторонних Актов приёмки выполненных работ (по форме КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), которые подписываются уполномоченными представителями сторон в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания выполнения работ с момента поступления документов Заказчику. Заказчик в течение указанного периода проверяет представленные работы и исполнительную документацию на соответствие условиям Договора и действующим нормативным требованиям. В случае их несоответствия Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ об их принятии.
7.3. В случае применения материальных ресурсов, которые отсутствуют во ФГИС ЦС допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании конъюнктурного анализа цен с учетом фактической стоимости материалов и оборудования на момент их приобретения.  Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр, подписанными уполномоченным лицом Заказчика до закупки материалов.
7.4. [bookmark: _Hlk187758557]Днем окончания работ является дата подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ (по форме КС-2) после завершения всего комплекса работ. 
7.5. [bookmark: _Hlk197452155]В случае выявления замечаний к выполненным Работам Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ с перечнем таких замечаний в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления от Подрядчика исполнительной документации, Акта приемки выполненных работ (форма КС-2).
7.6. [bookmark: _Hlk197452455]Подрядчик обязан устранить все замечания, указанные в мотивированном отказе в течение 5 (Пяти) календарных дней и письменно уведомить Заказчика об устранении. Замечания устраняются Подрядчиком своими силами и за свой счет. Неполучение Заказчиком уведомления от Подрядчика об устранении названных замечаний в течение 5 (Пяти) календарных дней – рассматривается, как отказ Подрядчика от устранения замечаний. После устранения Подрядчиком замечаний Заказчика приемка Работ производится в порядке, установленном настоящим пунктом. В случае отказа Подрядчика от устранения замечаний к выполненным Работам и/или представленным Подрядчиком документам Заказчик вправе устранить такие замечания самостоятельно (в том числе с привлечением третьих лиц) и потребовать от Подрядчика возмещения своих понесенных расходов на их устранение.

 8.  ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
8.1. [bookmark: _Hlk197453912]Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ (по форме КС-2).
8.2. Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ на протяжении всего гарантийного срока.
8.3. В случае если в течение гарантийного срока результаты работ не могли использоваться из-за обнаруженных в них недостатков, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого результаты работ не могли использоваться, при условии направлении Заказчиком извещения Подрядчику о выявленных недостатках.
8.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком извещения о выявленных недостатках уполномоченный представитель Подрядчика обязан прибыть к Заказчику для составления двухстороннего акта об обнаружении недостатков (далее – Акт о недостатках). В случае неявки уполномоченного представителя Подрядчика или отказа Подрядчика от направления своего представителя к Заказчику для составления двухстороннего акта об обнаружении недостатков в указанный срок, Заказчик вправе составить Акт о недостатках в одностороннем порядке и направить его незамедлительно Подрядчику. Стороны подтверждают, что такой Акт о недостатках, составленный Заказчиком в одностороннем порядке, будет считаться надлежащим образом оформленным и иметь полную юридическую силу. В Акт о недостатках в обязательном порядке определяются сроки устранения дефектов и недостатков. 
8.5. Заказчик вправе привлечь независимого эксперта для подтверждения факта несоответствия результатов работ условиям Договора. Расходы по оплате услуг независимого эксперта несёт та сторона, против заявления которой свидетельствует заключение (решение) независимого эксперта.
8.6. В случае многократного (более двух раз) обнаружения дефектов одних и тех же материалов Подрядчик за свой счет обязан заменить эти материалы в срок, определяемый Актом о недостатках, обнаруженных в гарантийный срок.
8.7. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые Актом о недостатках, обнаруженных в гарантийный срок, Заказчик имеет право заменить материалы и устранить дефекты и недоделки собственными силами и/или силами третьих лиц за счет Подрядчика. 
8.8. Если в процессе гарантийной эксплуатации результата работ будут выявлены материалы, не соответствующие сертификатам качества, все работы по их замене осуществляются Подрядчиком за свой счет.
8.9. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения гарантийных обязательств Подрядчик по письменному требованию Заказчика обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от Стоимости Договора, за каждый календарный день неисполнения гарантийных обязательств в пределах срока гарантийных обязательств по Договору.

 9.  ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
9.1. Каждая из Сторон согласилась считать текст настоящего Договора, а также весь объем информации, переданной и передаваемой Сторонами друг другу при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора, в том числе персональные данные, конфиденциальной информацией (а в пределах, допускаемых действующим законодательством, – коммерческой тайной) другой Стороны.
9.2. Каждая из Сторон принимает на себя обязательство никакими способами не разглашать (делать доступной любым третьим лицам, кроме наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона, либо случаев, когда другая Сторона в письменной форме даст согласие на предоставление конфиденциальной информации третьим лицам) конфиденциальную информацию другой Стороны, к которой она получила доступ при заключении и исполнении настоящего Договора.
9.3. Сторона не вправе передавать полученную информацию третьим лицам без письменного разрешения другой Стороны.
9.4. Указанные обстоятельства сохраняются в течение срока действия Договора и в течение 5 (пяти) лет с момента окончания срока действия Договора или расторжения Договора, а также в случае утраты правоспособности или изменения юридического статуса любой из Сторон.
9.5. В случае разглашения конфиденциальной информации Сторона обязуется незамедлительно сообщить другой Стороне об этом факте либо о факте угрозы разглашения, незаконного получения, использования информации третьими лицами.
9.6. Сторона, не обеспечившая конфиденциальность информации, обязана возместить другой Стороне все убытки и ущерб в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.7. Стороны гарантируют полное соблюдение всех условий обработки, хранения и использования полученных персональных данных, согласно Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

 10.  АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1. При исполнении своих обязательств по Договору каждая из Сторон, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, должностным лицам другой Стороны для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
10.2.   При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
10.3.   В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, выражающееся в действиях, квалифицируемых законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
10.4.   При выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований настоящей Антикоррупционной оговорки Стороны обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Гражданского кодекса РФ и иных нормативных правовых актов».

 11.  ФОРС-МАЖОР
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, такие как: стихийные бедствия, погодные условия (препятствующие транспортному сообщению между Заказчиком, Исполнителем), забастовки, военные действия, вновь принятые нормативные акты РФ, препятствующие исполнению обязательств по Договору. 
11.2. Справка, выданная соответствующим государственным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
11.3. Сторона, не исполняющая обязательств по Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору, а также предоставить подтверждающую справку государственного компетентного органа.
11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут в соответствии с законодательством РФ.    

 12.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, при недостижении согласия стороны направляют письменные претензии по почтовым и электронным адресам, указанных в Разделе 15 Договора, которые рассматриваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента их получения.
12.2. В случае неурегулирования спора путём переговоров и в претензионном порядке, спор передаётся на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы.
12.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику убытков, обусловленных прекращением договорных отношений в случаях:
12.3.1. Задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 (пять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
12.3.2. Нарушений Подрядчиком условий Договора, в том числе сроков выполнения работ (этапов) работ, или неисполнения указаний представителя Заказчика, направленных в форме предписания или записи в журнале производства работ;
12.3.3. Несоблюдения Подрядчиком строительных норм и правил в части качества выполняемых работ;
12.3.4. При остановке Подрядчиком выполнения работ на срок более 10 (десяти) рабочих дней по независящим от Заказчика причинам;
12.3.5. При предоставлении Подрядчиком ложных данных о своих работниках, включая паспортные данные и т.д.;
12.3.6. Введения в отношении Подрядчика процедуры наблюдения в установленном законодательством РФ порядке.
12.4. В случае расторжения Договора в соответствии с п. 12.3. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость работ, выполненных Подрядчиком до момента остановки производства работ вследствие отказа от исполнения Договора (расторжения Договора), что подтверждается подписанными на дату уведомления о расторжении Договора обеими Сторонами Актами приемки выполненных работ.
12.5. Договор считается расторгнутым в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора. Заказчик вправе расторгнуть Договор в порядке и в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ.

 13.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору, а при наличии неисполненных обязательств – до полного их завершения.
13.2. Окончание срока действия либо досрочное расторжение (прекращение) настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за надлежащее и полное исполнение Сторонами ранее принятых ими на себя по Договору обязательств, а также за последствия нарушения Договора, если таковые имели место в период действия настоящего Договора.
13.3. Подрядчик обеспечивает постоянным присутствием своего ответственного представителя на месте производства работ.
13.4. На Подрядчика возлагается ответственность за последствия, связанные с нарушением правил технической и пожарной безопасности, нарушением требований по охране труда и окружающей среды.
13.5. В вопросах, не урегулированных Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 
13.6. Изменение стоимости работ и других условий Договора согласовываются путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.
13.7. Стороны признают действительными копии документов, связанных с исполнением Договора, полученными посредством электронной почты с официальных электронных адресов Сторон, до момента обмена оригиналами. Адреса электронной почты Сторон указаны в разделе 15 Договора. Обмен оригиналами документов является обязательным для обеих Сторон.
13.8. Подрядчик несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.
13.9. Подрядчик гарантирует, что он – надлежащим образом зарегистрированная организация/индивидуальный предприниматель. Все сведения о Подрядчике в ЕГРЮЛ достоверны на момент подписания Договора и будут оставаться достоверными в дальнейшем. Если в ЕГРЮЛ появится запись о недостоверности данных о Подрядчике, он обязуется в течение месяца внести в ЕГРЮЛ достоверные сведения или подтвердить регистрирующему органу, что сведения в ЕГРЮЛ достоверны.
13.10. В случае нарушения Подрядчиком налогового законодательства, отраженных в решениях налоговых органов, Подрядчик обязуется возместить Заказчику имущественные потери.
Стороны заранее оценили размер имущественных потерь, которые Подрядчик обязуется возместить Покупателю, в размере, равном сумме вычетов НДС или расходов, а также сумме уплаченных пеней. Подрядчик возмещает Заказчику имущественные потери в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заказчиком соответствующего требования.
13.11. Заказчик вправе удовлетворить требования к Подрядчику о возмещении имущественных потерь из денежных средств, причитающихся выплате Подрядчику по любым основаниям, в порядке зачета встречных денежных требований, направив соответствующее заявление о зачете.
13.12. Заказчик имеет право привлечь независимого эксперта для подтверждения факта несоответствия объёма или качества работ условиям Договора. Расходы по оплате услуг независимого эксперта несёт та Сторона, против заявления которой свидетельствует заключение (решение) независимого эксперта.
13.13. При изменении адресов, реквизитов сторон (наименование, адрес, обслуживающий банк и т.п.), а также в случае реорганизации или ликвидации, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об этом в 10-дневный срок после их осуществления.
13.14. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
13.15. Стороны договорились о том, что уступка права требования по настоящему Договору, в том числе – передача в залог имущественных прав, запрещена.

 14.  ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
14.1. Приложение № 1 – Техническое задание
14.2. Приложение № 2 – Акт-допуск (форма) для производства работ на территории предприятия.
14.3. Приложение № 3 – Требования по производственной безопасности для сторонних организаций при выполнении работ на производственных площадках
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	[bookmark: _Hlk197587527]ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	АО «НИИ стали»
	

	Юридический и почтовый адрес:     Российская Федерация, 127411, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 81А
Тел/факс: (495) 484-63-61
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	  Приложение № 1
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по устройству утепленного Контура над компрессорным оборудованием


1. Наименование выполняемых работ
1.1 Выполнение работ по устройству утепленного контура над компрессорным оборудованием на территории АО «НИИ стали».

2. Общие сведения
2.1 Место выполнения работ – г. Москва, ул. Дубнинская, д.81А, строение 8.
2.2 Назначение утепленного контура: обеспечение благоприятных условий эксплуатации компрессорного оборудования в режиме круглогодичного использования. Конструктив утепленного контура должен обеспечивать пространственную жесткость, устойчивую внешним нагрузкам (снеговая, ветровая и др.) и воздействиям. Теплоизоляционные свойства утепленного контура должны обеспечивать комфортные положительные температуры для запуска компрессорного оборудования, находящегося внутри контура, в зимний период эксплуатации. 
2.3  Подрядчик обязуется выполнить работы по устройству утепленного Контура над компрессорным оборудованием в соответствии с графическими материалами (Приложением №1 «Эскизы утепленного Контура» к настоящему Техническому заданию) в порядке и на условиях, предусмотренных договором и настоящим Техническим заданием. Все материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированными, соответствовать обязательным требованием к их качеству и безопасности, предусмотренными для материалов данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.
2.4 Предварительные геометрические характеристики Контура:
- Предварительные размеры Контура по внешнему обмеру 5,1 х 3,58 х 3,5 – 2,5 м. 
- Предварительные размеры двупольных ворот Контура 2,0 h х 1,3 м. – 2 шт.
- Предварительные размеры оконных проемов Контура 0,6h х 0,6 м. – 2 шт.
           2.4.1. Указанные размеры являются предварительными - точные размеры Контура, определяются при проведении замеров по месту и отражаются в уточненном эскизе.
           2.4.2. Все работы проводятся в условиях действующего производства.

3.	Требования к составу, качеству, характеристикам и объемам работ
3.1 Состав работ включает следующие этапы:
- Снятие замеров, подготовка и согласование уточненного эскиза Контура с Заказчиком.
- Составление и согласование уточненного сметного расчета и/ или калькуляции затрат Контура с Заказчиком.
- Изготовление металлических конструкций по результатам замеров.
- Окраска металлических конструкций.
- Демонтаж существующих фасадных конструкций, мешающих плотному примыканию Контура к зданию.
- Земляные работы.
- Бетонные работы.
- Установка металлических конструкций Контура.
- Монтаж стеновых утепляющих панелей.
- Монтаж кровельных утепляющих панелей.
- Герметизация примыканий Контура к зданию.
- Монтаж ворот, монтаж оконных заполнений, регулировка фурнитуры открывающихся (закрывающихся) частей Контура.
- Уборка мусора и вынос мусора в предоставленный Заказчиком контейнер.

3.2 Ведомость работ:		
	№ пп
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	
	
	
	

	1
	Снятие замеров, подготовка и согласование уточненного эскиза Контура и уточненного сметного расчета с Заказчиком
	Шт.
	1

	2
	Изготовление нижней обвязки металлических конструкций Контура из швеллера сечением не менее ш100(10п)
	Кг.
	149,5

	3
	Изготовление каркаса стен металлических конструкций Контура из профильной трубы сечением не менее 70х70х3 мм.
	Кг.
	459,5

	4
	Изготовление несущих ферм кровельных металлических конструкций Контура из профильной трубы сечением не менее 50х50х3 мм. С рассчитанной Несущей способностью снеговых нагрузок для климатического района г. Москва.
	Кг.
	230,2

	5
	Окраска металлических конструкций каркаса контура порошковой полимерной эмалью по предварительно обработанной антикоррозионными составами.
	М2
	32,8

	6
	Демонтаж профильных листов металла 0,7 мм. Закрепленных на кирпичной стене здания 
	М2
	7,3

	7
	Выемка грунта лопатами вручную.
	м3
	1,6

	8
	Устройство бетонного основания (из бетона В22,5) для опирания фронтальной части нижней обвязки контура.  
	м3
	0,17

	9
	Демонтаж существующего бортового камня БР 100.30.15 и его укладка на горизонтальную грань (площмя)
	п.м.
	6,0

	10
	Устройство бетонного основания (из бетона В22,5) для опирания бортового камня БР 100.30.15  
	м3
	0,32

	11
	Монтаж каркаса металлических конструкций с нижней обвязкой, Контура по месту установки
	Кг.
	839,17

	12
	Монтаж стеновых утепляющих панелей с толщиной жесткого утеплителя (плотность-45кг./м.куб) 100 мм.
	М2
	29,15

	13
	Монтаж кровельных утепляющих панелей с толщиной жесткого утеплителя (плотность-45кг./м.куб)  100 мм.
	м2
	22,0

	14
	Монтаж металлических ворот с утеплением толщиной жесткого утеплителя (плотность-45кг./м.куб) 50 мм. Ворота оборудуются шпингалетами для внутреннего закрывания по два шпингалета на одну створку, и металлическими проушинами для запирания с наружи на навесной замок с диаметром дужки 16 мм. 
	м2
	5,2

	15
	Монтаж двух оконных заполнений 600х600 мм. противопожарными клапанами в проеме и металлическими жалюзийными противодождевыми решетками с наружи.
	м2
	0,72

	16
	Монтаж водосборных желобов Ду-120 мм.
	М.п.
	6,5



3.3 Для выполнения работ Подрядчик обеспечивает наличие и достаточность оборудования, грузоподъемных механизмов, оснастки, ответственных специалистов.
3.4 Перед началом работ на объекте Подрядчик обязан предоставить Заказчику:
-  приказ на лиц ответственных за проведение строительно-монтажных работ и соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности;
- список лиц, участвующих в проведении работ (Ф.И.О. полностью, паспортные данные, сведения о гражданстве РФ, сведения о квалификации). 
- предоставить Заказчику перечень инструментов и оборудования, необходимого для выполнения работ на Объекте.
- по запросу Заказчика соответствующие копии удостоверений сотрудников на право проведения работ. 
На территорию предприятия для выполнения работ по адресу: г. Москва, ул. Дубнинская, 81А., допускаются граждане России. Допуск нерезидентов Российской Федерации осуществляется с соблюдением регламентов, установленных внутренними распорядительными документами предприятия.
3.5 Очередность проведения работ на объектах осуществляется по графику, подготовленному Подрядчиком и направленному Заказчику в срок не позднее одного дня до начала работ согласно Договора.
3.6  Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются.
3.7 При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования законодательства, иных правовых актов в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности.
Используемый автотранспорт, оборудование, оснастка должны быть в технически исправном состоянии, пригодном к выполнению работ, соответствовать требованиям безопасности, грузоподъемности, габаритам.
Работники, привлекаемые к выполнению работ, должны иметь соответствующую квалификацию, обучение по охране труда, обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошедшие противопожарный инструктаж.
Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, строительных норм и правил.
3.8 В ходе выполнения работ подрядчик должен комплектовать подробную исполнительную документацию, которая включает:
- документы, подтверждающие качество и безопасность (сертификаты, паспорта, декларации и др.) используемых материалов;
- исполнительные схемы, чертежи, эскизы, съемки высотных отметок;
- акты освидетельствования скрытых работ, акты промежуточной приемки этапов работ.
3.9 При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требование закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.
3.10 Материалы, изделия и конструкции, используемые при выполнении работ, должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, подтверждающие их качество, соответствовать ГОСТам и ТУ, действующим противопожарным требованиям и иметь маркировку, подтверждающую соблюдение этих требований. 
3.11 На период проведения работ ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на Подрядчика.
3.12 На время проведения работ подрядчик должен обозначать на объекте опасную зону грузоподъемных машин и механизмов, обеспечить контроль отсутствия посторонних в опасной зоне.
3.13 На территории Заказчика запрещается проводить фото- и видео- съемку без соответствующего разрешения.
3.14 В связи с нахождением на территории АО «НИИ стали» дорогостоящего оборудования, Подрядчику для исключения повреждения оборудования необходимо предусмотреть и согласовать с Заказчиком мероприятия по исключению повреждения, загрязнения оборудования в процессе выполнения работ на оборудование.
3.15 В случае повреждения оборудования Заказчика в ходе выполнения работ все расходы по его ремонту компенсируются Подрядчиком. 
3.16 Требования к результатам работ:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием. Если в процессе производства работ возникнут работы, не учтенные в данном техническом задании, но необходимые для полного выполнения работ, то эти работы должны быть выполнены Исполнителем в полном объеме. При этом стоимость работ, указанная в данном техническом задании, остается неизменной.
3.17 Подрядчик при выполнении обязательств по договору руководствуется графиком работы предприятия:
Понедельник - четверг – с 8:30 до 17:00
Пятница – с 8:30 до 16:45
Суббота, воскресенье – выходные дни.

4. Сроки выполнения работ.
4.1. Дата начала выполнения Подрядчиком Работ - в течение 3 (трех) рабочих дней после получения авансового платежа.
4.2. Срок выполнения работ по Договору составляет 30 (тридцать) рабочих дней с момента начала работ. 
4.3. Датой окончания выполнения всех Работ Стороны признают дату подписания Заказчиком без замечаний Акта о приемке выполненных работ.

5. Условия оплаты
	 Заказчик оплачивает Работы в следующем порядке:
- В течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Договора и получения Заказчиком счета на оплату, выставленного Подрядчиком Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс в размере 30% от общей стоимости работ, 
   - В течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшуюся сумму в размере 70% от общей стоимости работ.
Приложение №1 к техническому заданию - Эскизы утепленного контура над компрессорным
 оборудованием 

	ЗАКАЗЧИК:
АО «НИИ стали»
	ПОДРЯДЧИК:
___________________

	
	

	__________________
	/А.В. Спирин/
	___________________
	/____________/


   


2

Приложение №1
к Техническому заданию ____________

Эскизы утепленного контура над компрессорным оборудованием
1. Вид сверху
[image: ]



    			2. Вид слева										3. Вид справа
[image: ]                                           [image: ]






4. Фасад
[image: ]



[bookmark: _Hlk203493693][bookmark: _Hlk197587804]Приложение № 2
к Договору подряда №_____________


АКТ-ДОПУСК
для производства работ на территории предприятия

	г. Москва
	“
	
	”
	
	20
	
	г.



(наименование организации (действующего предприятия или строящегося объекта))
1. Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика______________________________________ 

(Ф.И.О., должность)
и представитель Подрядчика  ___________________________________________________________
	
(Ф.И.О., должность)
составили настоящий АКТ о нижеследующем.
Заказчик предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами________________
_______________________________________________________________________________________
(наименование осей, отметок и номер чертежа)
для производства на нем:  ___________________________________________________________________

(наименование работ)
под  руководством технического персонала – представителя Подрядчика на следующий срок:
	начало   “
	
	”
	
	20
	
	г.       окончание “
	
	”
	
	20
	
	г.


2. До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Подрядчик

	
	
	

	
	
	


3. По завершении производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Подрядчик

	
	
	

	
	
	



	Представитель Заказчика
	
	

	
	(подпись)
	ФИО



	Представитель Подрядчика 
	
	

	
	(подпись)
	ФИО



Примечание. При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

	[bookmark: _Hlk200529162]ЗАКАЗЧИК:
АО «НИИ стали»
	ПОДРЯДЧИК:
____________________

	
	

	
	

	
	/А.В. Спирин/
	                                             
	/____________ /

	
	




Приложение № 3
к Договору подряда №____________________


Требования
по производственной безопасности для сторонних организаций при выполнении работ на производственных площадках
[bookmark: bookmark8]

Общие требования
1.1.  Настоящие «Требования по производственной безопасности для сторонних организаций при выполнении работ» применяются при взаимодействии с юридическими лицами или физическими лицами (индивидуальными предпринимателями), которые выполняют работы на территории (на объектах) Заказчика. 
1.2. Подрядчик обязуется при выполнении работ обеспечивать соблюдение требований Заказчика в области производственной безопасности, включающей в себя требования охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды (далее – «ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС»). Требования Заказчика в сфере ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС изложены в настоящих требованиях (далее – Требования), в документах, на которые есть ссылки в настоящем Требовании, а также в требованиях законодательных актов, принятых в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС и иных актов, принятых на территории Российской Федерации и субъектов Российской Федерации с учетом изменения эпидемиологической и/или иных ситуаций. При этом настоящие Требования применяются с учетом императивных требований нормативных актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Соблюдение требований Подрядчиком локальных актов Заказчика обязательно в части, не противоречащей требованиям действующего Российского законодательства в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС.
1.3. При несоблюдении Подрядчиком требований ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС Подрядчик по запросу Заказчика обязан предоставить в течение 3 (трех) календарных дней на согласование Заказчику план мероприятий и сроки устранения таких нарушений.
1.4. Подрядчик несет ответственность за действия Субподрядчиков и/или третьих лиц, привлекаемых им для выполнения работ, по исполнению настоящих Требований, требований действующего законодательства в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС, а также иных актов, принятых с учетом изменения эпидемиологической и/или иных ситуаций. 
За нарушение Субподрядчиком и/или третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, указанных Требований, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком.
В целях обеспечения соблюдения настоящих Требований, Подрядчик обязуется довести до сведения Субподрядчика и/или третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, содержание настоящих Требований. Не доведение указанных Требований, не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение Субподрядчиком и/или третьими лицами положений настоящих Требований. 
1.5. Ответственные представители Подрядчика обязаны участвовать по приглашению Заказчика в проводимых Заказчиком мероприятиях по контролю и улучшению условий и охраны труда (дни охраны труда, часы безопасности и т.д.) с целью решения проблем и обмена информацией в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС. 

2. Соблюдение требований законодательства
2.1. Подрядчик соблюдает нормы действующего законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, включая нормативно-правовые акты, устанавливающие требования в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС, требования локальных актов, действующих на территории Объектов Заказчика, а также иных актов, принятых с учетом изменения эпидемиологической и/или иных ситуаций и согласованный сторонами во исполнение ст.214 Трудового кодекса РФ «Перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)», являющийся приложением к договору.
           Соблюдение требований Подрядчиком локальных актов Заказчика обязательно в части, не противоречащей требованиям действующего Российского законодательства в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС.
2.2. Подрядчик обязуется соблюдать требования, указанные в п. 2.1, в том числе принятые в течение срока действия заключенного между сторонами договора, в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС, а также требования иных актов, принятых с учетом изменения эпидемиологической и/или иных ситуаций. 
2.3. Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика (посредством электронной почты и телефонной связи) об авариях, инцидентах, несчастных случаях, профессиональных заболеваниях, пожарах, возгораниях, произошедших на объектах введения работ.

3. [bookmark: bookmark11]Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
3.1. Подрядчик обеспечивает весь персонал сертифицированными средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами, определенными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, действующего в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС, а также требований иных актов, принятых с учетом изменения эпидемиологической и/или иных ситуаций, и обязывает их использовать во время работы (нахождения) на объектах Заказчика.
3.2. Все работники Подрядчика должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия (далее – сертифицированные), в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативно-правовыми актами, в том числе, но не ограничиваясь следующим:
· каска защитная – при нахождении в зоне работы оборудования; 
· вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные – при нахождении в зонах с повышенным уровнем шума;
· средствами индивидуальной защиты с учетом эпидемиологической и/или иных ситуаций в соответствии с указаниями Роспотребнадзора и других регулирующих органов. 
3.3. Спецодежда, предназначенная для использования на взрывопожароопасных объектах (взрывопожароопасных участках производства), должна быть изготовлена из термостойких и антистатичных материалов. При работах на взрывопожароопасных участках персонал Подрядчика должен быть обеспечен искробезопасной обувью.

4. Транспорт Подрядчика
4.1. Все транспортные средства Подрядчика, используемые при выполнении работ и для перевозки людей должны иметь:
– аптечку для оказания первой помощи;
– огнетушитель;
– знак аварийной остановки;
– сигнальный жилет повышенной видимости;
– зимние шины в течение зимнего периода.
4.2.	Использование транспортных средств для перевозки людей, не оборудованных ремнями безопасности (трехточечные ремни безопасности для водителя и всех пассажиров) запрещается. Ремни должны использоваться лицами, находящимися в транспортном средстве во время движения, остановки и стоянки транспортного средства.
4.3.	Подрядчик должен обеспечить:
– обучение и достаточную квалификацию водителей;
– проведение необходимых технических осмотров транспортных средств.
– проведение необходимых медицинских осмотров водителей и в случаях, предусмотренных действующим законодательством, психиатрических освидетельствований (предварительных, периодических, предрейсовых и послерейсовых).
4.4.	Передвижение транспорта по территории Заказчика разрешено со скоростью не более 10 км/час, в производственных помещениях со скоростью не более 5 км\час. Маршрут и порядок передвижения устанавливает Заказчик.
4.5.	При производстве работ Подрядчик обеспечивает соблюдение своими работниками требований правил дорожного движения с учетом требований законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в области ОТ, ПБ, ПРБ и ООС, а также требований иных актов, принятых с учетом изменения эпидемиологической и/или иных ситуаций.

5. Допуск и отстранение от проведения работ Подрядчиком
5.1. Допуск Подрядчиком к выполнению работ персонала Подрядчика осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС, а также локальных актов, действующих на территории объектов Заказчика.
5.2. Перед началом рабочей смены и допуском работников к выполнению работ Подрядчик обязан провести оценку состояния работников (в том числе освидетельствование водителей транспортных средств) на наличие внешних признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также на наличие других симптомов, которые могут быть указаны в иных актах, принятых с учетом изменения эпидемиологической и/или иных ситуаций.
5.3. Все работники, направленные Подрядчиком и/или лицом, привлекаемым им для выполнения работ, должны быть годны к выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья. В целях выполнения требований законодательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, локальных актов, принятых на территории объектов Заказчика, в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС, а также требований иных актов, принятых с учетом изменения эпидемиологической и/или иных ситуаций. Подрядчик обязан принять все меры для исключения случаев нахождения персонала Подрядчика и лиц, привлекаемых им для выполнения работ, на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения, а также при наличии признаков и состояния, препятствующих нахождению на территории Заказчика в соответствии с эпидемиологической и/или иных ситуаций.
5.4. Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований пропускного и внутриобъектового режима на объектах Заказчика, в том числе исключить:
· пронос (провоз) и/или нахождение на территории Объектов выполнения работ огнестрельного и холодного оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ, а также хранение, распространение (в том числе торговлю) веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Заказчика;
·  употребление работниками Подрядчика и лиц, привлекаемых им для выполнения работ, спиртных напитков, наркотических, токсических и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ;
·  нахождение работников Подрядчика и лиц, привлекаемых им для выполнения работ, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения на территории Объектов производства работ.
· курение на территории объектов Заказчика, за исключением специально отведенных и оборудованных мест.
Заказчик имеет право просить добровольно предъявить на обозрение личные вещи, а в случаях предусмотренных ЛНА Заказчика, производить проверки и досмотр всех работников Подрядчика и лиц, привлекаемых им для выполнения работ, а также производить проверку и досмотр транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на места проведения работ, а также проверку состояния работников Подрядчика и лиц, привлекаемых им для выполнения работ При выявлении запрещенных веществ транспортное средство Подрядчика или лица, привлекаемого им для выполнения работ, не допускается на Объект Заказчика и/или на место проведения работ, работники Подрядчика и лиц, привлекаемых им для выполнения работ, не допускаются на место проведения работ.
5.5. Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Подрядчиком обязанностей. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на его территории работников Подрядчика и лиц, привлекаемых им для выполнения работ, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения, Заказчик в кратчайшие сроки письменно уведомляет об этом Подрядчика, и Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих работников.

6. Порядок фиксации фактов опьянения
6.1.  При выявлении признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса (провоза) или нахождения на территории объекта Заказчика и/или места выполнения работ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, представитель Заказчика уведомляет представителя Подрядчика о необходимости прибыть уполномоченного представителя в течение 2 (двух) часов для подписания акта, путем направления письма на адрес электронной почты и по номеру телефона уполномоченного представителя Подрядчика. 
	Контакты представителя Подрядчика в целях уведомления по настоящему пункту (адрес электронной почты и номер телефона уполномоченного представителя Подрядчика), предоставляются Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора.   
6.2. Фиксация факта появления работника Подрядчика на объектах Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса (провоза) или нахождения на территории объекта Заказчика и/или места выполнения работ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, для целей настоящего договора и отношений между Заказчиком и Подрядчиком может осуществляться любым из нижеперечисленных способов:
·  медицинским осмотром или освидетельствованием;
·  актами, подписанными представителями Заказчика, выявившими нарушение, и представителями Подрядчика, выполняющими работы;
·  письменными объяснениями работника Подрядчика.
6.3. В случае отказа работников Подрядчика от прохождения медицинского освидетельствования и/или представителя Подрядчика от подписания актов, а также в случае отказа Подрядчика от прибытия (не прибытия в установленный срок) на объект (территорию) Заказчика в соответствии с п. 6.1. настоящих Требований, фиксация фактов алкогольного, наркотического или токсического опьянения производится Актами, подписанными Заказчиком и/или представителем организации, осуществляющей охрану объектов Заказчика.

7. Требования к оборудованию, механизмам, инструменту, комплектующим и материалам
7.1. В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также исключения простоев в ходе выполнения работ Подрядчиком должно применяться оборудование, механизмы, инструменты, комплектующие и материалы надлежащего качества, отвечающие требованиям соответствующих технических регламентов, государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
7.2. Использование Подрядчиком оборудования, механизмов, инструментов, комплектующих и материалов должно осуществляться в соответствии с их целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации, ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС, требований действующего законодательства Российской Федерации.
7.3. Все оборудование, механизмы и инструмент, используемое Подрядчиком, должно быть пригодным к использованию, исходя из результатов испытаний, проведенных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также должно поддерживаться в рабочем состоянии, в соответствии с требованиями промышленной безопасности. При работах на взрывопожароопасных участках оборудование, механизмы и инструмент должны быть соответствующего исполнения (взрывобезопасные, искробезопасные).
7.4. Документация на оборудование, механизмы, инструмент, комплектующие и материалы (паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, протоколы испытаний и т.д.) должна предъявляться Подрядчиком по требованию представителей Заказчика или служб Заказчика, осуществляющих контроль в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС. 
7.5. Запрещается эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления и приборы), а также с превышением рабочих параметров выше паспортных. 
7.6. Подрядчик обязуется соблюдать требования к оборудованию, механизмам и инструменту, используемым в ходе выполнения работ, при его размещении и эксплуатации, установленные действующим законодательством Российской Федерации и требованиями нормативных документов в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС.
7.7. При использовании инновационного оборудования, механизмов и инструментов (вновь разработанного и обладающего принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими характеристиками), Подрядчик должен убедиться в полноте инструкций по безопасной эксплуатации и своевременно ставить в известность Заказчика и предприятие-изготовителя об имеющихся недостатках в инструкциях либо о конструктивных недостатках оборудования.
7.8. При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации несоответствия оборудования, механизмов и инструмента требованиям правил технической эксплуатации, ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС они должны быть выведены из эксплуатации. Дальнейшая эксплуатация разрешается после устранения выявленных недостатков.
7.9. Подрядчик обязан соблюдать и выполнять все требования Заказчика, регулирующие отбор, размещение, эксплуатацию, техобслуживание и ремонт оборудования, механизмов и инструмента.
7.10. Размещение оборудования, механизмов и инструмента на месте проведения работ заранее согласовывается с представителем Заказчика, в том числе составляется схема с указанием эвакуационных путей и выходов, а также мест установки первичных средств пожаротушения.
7.11. Работники Подрядчика, допускаемые к работе с оборудованием, механизмами и инструментом должны пройти соответствующее обучение и проверку знаний (в т.ч. по программам дополнительного профессионального образования по пожарной безопасности), быть аттестованными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иметь необходимые навыки и квалификацию. Документы, подтверждающие прохождение соответствующего обучения, должны предъявляться работниками Подрядчика по требованию представителей Заказчика или служб Заказчика, осуществляющих контроль в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС.
7.12. Подрядчик несет ответственность за эксплуатацию оборудования, механизмов и инструмента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Состояние мест проведения работ 
8.1. Подрядчик обеспечивает и осуществляет контроль за своими работниками в целях поддержания чистоты и порядка на местах проведения работ с целью исключения (снижения) рисков причинения телесных повреждений работникам, возникновения пожара, ущерба имуществу, а также задержек в выполнении работ.
8.2. При проведении работ (в том числе пожароопасных) на взрывопожароопасных участках Подрядчик согласовывает меры безопасности с Заказчиком.
8.3. По окончании выполнения огневых работ в местах их проведения Подрядчик организует 2-х часовое наблюдение (если работы организованы более, чем в одну смену). По окончании наблюдения, места проведения огневых работ передаются ответственному представителю Заказчика.
8.4. По окончании рабочего дня Подрядчик убирает с рабочих мест легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) и горючие жидкости (ГЖ), применяемые при производстве работ, и горючие отходы в специально отведенные места. Хранение на рабочих местах горючих материалов в количестве, превышающем сменную потребность, запрещено.
8.5. По завершении выполнения работ Подрядчик незамедлительно удаляет и вывозит с места выполнения работ все отходы и оборудование и оставляет места выполнения работ и территорию, задействованную в проведении работ, в чистоте и порядке.

9. Обязательства Подрядчика в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС
9.1. В ходе выполнения работ на территории объекта Заказчика по настоящему Договору Подрядчик обязуется:
9.1.1. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС на объектах Заказчика, в соответствии с требованиями локальных актов Заказчика, действующего законодательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а также требований иных актов, принятых с учетом изменения эпидемиологической и/или иных ситуаций.
9.1.2. В случае нахождения работников Подрядчика на объекте Заказчика в количестве более 50 (пятидесяти) человек, Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте специалиста по охране труда или иного лица, на которое возложены обязанности специалиста по охране труда.
9.1.3. Обеспечить применение своими работниками сертифицированной специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с действующими требованиями законодательства и с учетом специфики выполнения работ, а также требований иных актов, принятых с учетом изменения эпидемиологической и/или иных ситуаций.
9.1.4. Обеспечить в зависимости от выполняемой работы наличие у работников соответствующих разрешительных документов и соответствующих допусков на выполняемые работы.
9.1.5. Соблюдать требования в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС, предусмотренные локальными актами Заказчика, и доведенные до Подрядчика при подписании договора, а также информационными письмами, при инструктажах.
9.1.6. При выполнении работ осуществлять контроль за соблюдением требований ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС, а также требований иных актов, принятых с учетом изменения эпидемиологической и/или иных ситуаций.
9.1.7. Своевременно принимать меры к устранению нарушений требований по ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС, выявленных в ходе контроля, осуществляемого как представителями Подрядчика, так и представителями Заказчика.
9.1.8. Направлять Заказчику отчеты о реализации мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе выполнения работ контрольными и надзорными государственными органами и/ или Заказчиком.
9.1.9. Обеспечить безопасность дорожного движения на объекте выполнения работ, в соответствии с «Правилами безопасности дорожного движения» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
9.2. В случае возникновения неблагоприятной эпидемиологической, а также иных ситуаций, свидетельствующих о наличии угрозы жизни и здоровью работников, Подрядчик обязуется организовывать мероприятия в соответствии с установленными для этих ситуаций требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в том числе локальными актами Заказчика.
9.3. В случае привлечения субподрядных организаций /иных лиц к выполнению работ по Договору Подрядчик обязан обеспечить выполнение субподрядными организациями и/или иными лицами настоящих Требований. 
9.4. Подрядчик несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения в области пожарной безопасности, охраны труда, природоохранного законодательства, промышленной безопасности опасных производственных объектов, безопасности дорожного движения и т.д., а также требований иных актов, принятых с учетом изменения эпидемиологической и/или иных ситуаций, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда (ущерба). В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за нарушения, допущенные Подрядчиком, последний обязуется возместить все понесенные Заказчиком убытки, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика.
9.5. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика, работника субподрядной организации или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, происшедших не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил и инструкций по ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС, действующих на объектах Заказчика, а также требований законодательных актов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
9.6. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком, субподрядными организациями и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящих Требований. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, выявившим нарушение, и Подрядчика (субподрядных организаций, третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком). В случае отказа Подрядчика (субподрядных организаций, третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком) от подписания такого акта, он оформляется в одностороннем порядке, с составлением акта, в котором фиксируется факт отказа от подписи, и вступает в силу с момента подписания его Заказчиком.
9.7. Необходимые для выполнения работ внутренние документы Заказчика получены Подрядчиком при подписании договора на выполнение работ.
9.8. В случае выявления нарушений работниками Подрядчика мероприятий, указанных в п. 9.2. настоящих Требований, указанные нарушения могут быть зафиксированы в акте, подписываемом в одностороннем порядке представителями Заказчика, выявившими нарушение.

10. Ответственность Подрядчика
10.1. В случае повреждений оборудования Заказчика при выполнении работ и/или оказании услуг, причиненных виновными действиями Подрядчика, Подрядчик обязан восстановить поврежденные объекты за свой счет в сроки, согласованные Сторонами, и уплатить сумму штрафа в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек. 
10.2. При наличии вины Подрядчика, установленной по результатам расследования причин аварий, пожаров, несчастных случаев, произошедших в процессе выполнения работ как с собственным персоналом, так и с персоналом Заказчика, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки и уплатить штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
10.3. Подрядчик уплачивает штраф Заказчику за несоблюдение требований в части неприменения персоналом Подрядчика средств индивидуальной защиты (СИЗ), в том числе СИЗ, установленных законодательными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и локальными актами Заказчика в случае возникновения неблагоприятной эпидемиологической, а также иных ситуаций, свидетельствующих о наличии угрозы жизни и здоровью работников, специальной одежды, специальной обуви в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек за каждый выявленный случай.
10.4. Подрядчик уплачивает штраф Заказчику за несоблюдение работниками Подрядчика требований правил, инструкций, внутренних документов Заказчика в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС, а также за допуск к производству работ необученного персонала в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек за каждый выявленный случай. 
10.5. В случае обнаружения на территории Заказчика работников Подрядчика с признаками алкогольного, токсического или наркотического опьянения, а также – в случае обнаружения у персонала Подрядчика на территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 60 000 (шестидесяти тысяч) рублей 00 копеек за каждый выявленный случай.
10.6. Подрядчик осуществляет обязательства плательщика в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды.
10.7. В случае неисполнения п.12.2 Требований  Заказчик вправе удерживать из причитающихся к выплате Подрядчику денежных средств за выполненные работы, суммы штрафов, подлежащих оплате Подрядчиком за нарушение настоящих Требований в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС Договор может быть расторгнут Заказчиком досрочно в одностороннем внесудебном порядке без возмещения каких-либо убытков Подрядчику (при наличии), причиненных данным расторжением, в том числе, в следующих случаях, признающихся существенным нарушением договора:
· смертельного, тяжелого или группового несчастного случая, а также аварий, пожаров, загрязнений окружающей среды, произошедших по вине Подрядчика, субподрядных организаций и/или третьих лиц, привлеченных Подрядчиком;
· неоднократных грубых нарушений (5 и более нарушений) работниками Подрядчика, субподрядных организаций или третьих лиц, привлеченных Подрядчиком, требований ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС;
· неустранение Подрядчиком, субподрядчиком или третьим лицом, привлеченным Подрядчиком, в установленные сроки недостатков/нарушений, выявленных в ходе контроля в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС на местах проведения работ.

11. Классификатор грубых нарушений ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС работниками Подрядчика.
11.1. Стороны согласовали перечень грубых нарушений требований ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС, допущенных работниками Подрядчика. В случае выявления Заказчиком таких нарушений, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере, указанном в п. 11.2. настоящих Требований. Кроме того, Заказчик имеет право удалить работника Подрядчика, допустившего грубое нарушение требований ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС, с Объекта Заказчика и в будущем не допускать его на Объекты Заказчика.

	№ п/п
	Перечень грубых нарушений, допущенных работниками Подрядчика

	1
	Неприменение или неполное применение комплектов для защиты от термических рисков электрической дуги при работах в электроустановках (для электротехнического персонала).

	2
	Неприменение электрозащитных средств (изолирующего инструмента, изолирующих стеклопластиковых лестниц и стремянок) при работах в электроустановках, в том числе неисправных средств защиты, с истекшим сроком испытаний, без бирок с необходимой информацией.

	3
	Нахождение на высоте без использования систем обеспечения безопасности работ на высоте (отсутствие, неприменение/неправильное применение).

	4
	Нахождение в зонах производства ремонтно-строительных работ и зонах действующего энергетического оборудования без каски.

	5
	Непроведение целевого инструктажа работникам при работе по нарядам и распоряжениям (в т.ч. вновь введенным в состав бригады).

	6
	Привлечение к производству работ лиц, не указанных в наряде (распоряжении).

	7
	Привлечение к производству огнеопасных работ лиц, не имеющих соответствующей квалификации и не прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования по пожарной безопасности. Отсутствие документов, подтверждающих квалификацию и обучение.

	8
	Несогласованное расширение рабочего места (расширение объемов и зон выполняемых работ), определенного актом-допуском, нарядом-допуском или распоряжением.

	9
	Выполнение работ на неподготовленных рабочих местах (местах производства работ

	10
	Отсутствие производителя работ на рабочем месте без замены его руководителем работ при нахождении членов бригады на рабочем месте.

	11
	Применение в работе неисправного электроинструмента (в том числе кабели-удлинители) и электросварочного оборудования:
– без защитных кожухов;
– с видимыми внешними повреждениями корпуса и поврежденной изоляцией кабеля;
– использование некалиброванных плавких вставок или других самодельных аппаратов защиты от перегрузки и короткого замыкания;
– использование нестандартных (самодельных) электрических приборов (электроинструмент) и удлинителей для питания электроприборов (электроинструмента).
Применение в работе газосварочного оборудования с видимыми внешними повреждениями газопроводящих рукавов и приборов для контроля давления.

	12
	Нарушение требований нормативных документов при производстве газоопасных работ, в том числе применение искрообразующего инструмента.

	13
	Места проведения сварочных и резательных работ на объектах, в конструкциях которых использованы горючие материалы, не ограждены сплошной перегородкой из негорючих материалов (высотой не менее 1,8 метра).

	14
	По окончании пожароопасных работ Подрядчиком не организовано 2-х часовое наблюдение, если работы организованы более, чем в одну смену.

	15
	Несанкционированное проникновение в помещения и выгороженные территории (ОРУ, ГРП, строительные площадки и т.д.) повышенной опасности, оборудованные соответствующими знаками и надписями, в т.ч. при помощи самодельных ключей.

	16
	Выполнение работ на токоведущих частях электроустановок и снятом напряжении без установки заземления (если оно требуется правилами).

	17
	Выполнение работ без оформления акта-допуска, наряда-допуска, распоряжения, кроме особых случаев, оговоренных правилами.

	18
	Выполнение работ на токоведущих частях электроустановок, находящихся под напряжением, если по требованию соответствующих правил, данная электроустановка должна быть отключена и заземлена.

	19
	Выполнение работ подъемными сооружениями при отсутствии проекта производства работ (ППР), когда ППР необходим, в том числе в случаях, предусмотренных правилами.

	20
	Выполнение работ подъемными сооружениями с истекшим сроком технического освидетельствования.

	21
	Выполнение работ в подземных сооружениях и резервуарах недостаточным количественным составом бригады (не менее 3 чел.), а также нарушение расстановки членов бригады (двое должны находиться у люка), при отсутствии оговоренных правилами СИЗ и проверки воздуха на содержание кислорода и взрывоопасных газов.

	22
	Бесконтрольное перемещение подъемных сооружений по территории действующих электроустановок.

	23
	Выполнение работ в ОРУ и в пределах охранной зоны ВЛ без снятия напряжения при отсутствии (самовольное снятии) заземления грузоподъемных машин.

	24
	Воздействие руководителя, производителя работ и членов бригады на запорную, регулирующую и предохранительную арматуру, на вентили дренажей и воздушников, на коммутационную аппаратуру, а также на системы и средства противопожарной защиты, если это не предусмотрено актом-допуском, нарядом-допуском или иным распорядительным документом на производство работ.

	25
	Проведение работ с лесов, не соответствующих правилам (отсутствие элементов ограждений, незакрепленные настилы, леса, установленные в неустойчивое положение, отсутствие закреплений, строительные леса и настилы выполнены из горючих материалов).

	26
	Неприменение средств защиты лица и глаз (защитных очков, щитков) при проведении теплоизоляционных работ, работ с электро- и пневмоинструментом, с агрессивными веществами, при работе на станках без защитных экранов, при работе с инструментом ударного действия, а также при выполнении пожароопасных работ, при работе с газонокосилкой.

	27
	Курение не в специально отведенном и оборудованном для этих целей месте (в том числе в транспортном средстве, находящемся на территории Заказчика).

	28
	Неуказание в распорядительном документе на проведение огневых работ требований по обеспечению пожарной безопасности рабочего места (мест) и невыполнение данных требований при производстве огневых работ:
– очистка мест проведения огневых работ от горючих материалов, использование которых не предусмотрено технологией производства работ;
– обеспечение мест проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения (не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В, покрывалами для изоляции очага возгорания, ящиком с песком при варке битума);
– обеспечение огнетушителями и/или дополнительными средствами пожаротушения (рукавной линии от кранов внутреннего противопожарного водопровода) при производстве пожароопасных работ на кровле и на пожароопасном оборудовании;
– защита сгораемых конструкций и оборудования Заказчика от попадания раскаленных частиц металла;
– предотвращение разлета раскаленных частиц металла на нижележащие отметки;
– обеспечение наблюдающего на нижележащей отметке (при проведении работ на высоте), а также проведение огневых работ;
– с применением неисправной аппаратуры;
– в одежде и рукавицах со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
– необеспечения размещения остатков электродов (огарки) в металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ.

	29
	Использование неисправных (самодельных) электронагревательных приборов, без устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией.
Оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.
Использование бытовых электрических и электронагревательных приборов без согласования с Заказчиком

	30
	При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены невыполнение отключения сварочной аппаратуры (в том числе от электросети), не проведение отсоединения и освобождения от горючих жидкостей и газов шлангов. Неосуществление уборки по окончании работ всей аппаратуры и оборудования в специально отведенные помещениях (местах)

	31
	Непринятие своевременных адекватных мер к устранению проливов нефтепродуктов и других нефтехимических веществ на территории Заказчика

	32
	Необеспечение уборки ЛВЖ, ГЖ и сгораемых отходов с рабочих мест в конце рабочей смены.

	33
	Слив нефтепродуктов и других веществ в коммунальные сети Заказчика.

	34
	Вырубка зеленых насаждений без оформления и получения порубочного билета (талона).

	35
	Нахождение на объекте Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса (провоза) или нахождения на территории объекта Заказчика и/или места выполнения работ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение.


11.2.  За каждое из выявленных Заказчиком нарушений, указанных в п. 11.1 настоящих Требований, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

12. Порядок привлечения Подрядчика к ответственности за нарушения, указанные в разделах 9, 10, 11 и 13 настоящих Требований.
12.1. В случае выявления Заказчиком нарушений, указанных в разделах 9, 10, 11 и 13 настоящих Требований, представитель Заказчика составляет Акт о выявленном нарушении в соответствии с пунктами 9.6 и 9.8 и в течение 5 (Пяти) рабочих дней направляет сканированную копию Акта в адрес Подрядчика по электронному адресу, указанному в п.11 Договора.
При непредставлении Подрядчиком информации об изменении электронного адреса, направление Акта по электронному адресу, указанному в настоящем пункте, является надлежащим информированием.
При отсутствии электронного адреса, акт направляется Подрядчику почтовым отправлением по адресу, указанному в договоре, и не лишает Заказчика права на применение мер ответственности за выявленное нарушение.
12.2. Подрядчик, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения копии Акта, обязан произвести оплату штрафа в полном объеме. По письменному запросу Подрядчика Заказчик направляет заверенную копию Акта почтовым отправлением по адресу Подрядчика, указанному в договоре на выполнение работ. 

13. Требования к помещениям, находящимся в зоне ответственности Подрядчика, Субподрядчика и/или третьего лица, привлекаемого Подрядчиком
13.1. На дверях помещений, находящихся в зоне ответственности Подрядчика (складских, технологических и бытовых помещений и т.д.) с наружной стороны должны быть вывешены таблички с указанием наименования организации Подрядчика, назначения помещения, фамилии, инициалов и служебного телефона лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности помещений, назначенного приказом Подрядчика.
13.2. Помещения, находящихся в зоне ответственности Подрядчика, должны быть обеспечены исправными огнетушителями согласно требованиям пожарной безопасности.
13.3. Подрядчик, в переданных ему Заказчиком помещениях, обязан сохранять в исправном и работоспособном состоянии автоматические установки пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и системы пожаротушения. Исправность установки пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и системы пожаротушения проверяется Заказчиком и Подрядчиком и подтверждается соответствующим актом. 
13.4. Помещения, находящихся в зоне ответственности Подрядчика, должны быть обеспечены локальными автоматическими установками пожарной сигнализации, оповещения о пожаре.
13.5. Автоматические установки пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и первичные средства пожаротушения Подрядчика должны содержаться в исправном рабочем состоянии и постоянной готовности к работе.
13.6. Подрядчик обеспечивает поддержание противопожарного режима в помещениях, находящихся в его зоне ответственности.
13.7. Запрещается прием пищи в помещениях, необорудованных в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
13.8. Запрещается использование бытовых электрических и электронагревательных приборов без согласования с Заказчиком и размещение таких приборов в производственных, складских, административных и бытовых помещениях, кроме специально оборудованных помещений для приема пищи.
13.9. Электробезопасность помещений, находящихся в зоне ответственности Подрядчика (складских, технологических и бытовых помещений и т.д.), должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов, в том числе правил устройства электроустановок Российской Федерации.



	ЗАКАЗЧИК:
АО «НИИ стали»
	ПОДРЯДЧИК:
________________

	
	

	
	

	
	/А.В. Спирин/
	                                             
	/____________ /
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