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ДОГОВОР №_________


г. Москва				«__» __________ 20__ г.

АО «МПО им. И. Румянцева», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора по экономике и финансам Бадьянова Алексея Васильевича, действующего на основании доверенности № 7/25 от 01.01.2025г., с одной стороны, и ________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________, с другой стороны, вместе равно именуемые «Стороны», по результатам _______________________ (Протокол №___ от «__»_______ 20__ г.), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1 В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить строительно-ремонтные работы в помещениях санузлов в корпусе 3А на 4 этаже цеха №30 (далее – Работы), согласно Техническому заданию (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2 Место выполнения работ: на территории предприятия АО «МПО им. И. Румянцева», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Расковой д. 34, корпус 3А, 4 этаж (далее - Объект).
1.3 Содержание и объем работ согласованы в прилагаемой к Договору Смете (Приложение № 2), составляющей неотъемлемую часть настоящего Договора.
1.4 Стороны подтверждают, что на момент подписания настоящего Договора Подрядчиком получена вся информация, необходимая ему для выполнения работ по настоящему Договору.
1.5 Подрядчик подтверждает, что у него есть все необходимые разрешения и допуски, лицензии, свидетельства, аккредитации, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, для выполнения обязанностей, указанных в настоящем Договоре. Подрядчик также подтверждает, что сделает все возможное для соблюдения законодательства РФ в будущем, в случае изменения требований к его деятельности, либо сообщит о невозможности соблюдения законодательства РФ и выполнения обязанностей по настоящему Договору и заявит о расторжении настоящего Договора по этой причине.
1.6 Подрядчик заверяет Заказчика, что при заключении настоящего договора сообщил Заказчику достоверные сведения и обстоятельства, имеющие значение для заключения данного договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету договора, полномочиям на его заключения, соответствия договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию). Подрядчик обязуется возместить Заказчику по его требованию убытки, причиненные недостоверностью указанных выше заверений и уплатить неустойку в размере 20 (Двадцати) процентов от стоимости работ, указанной в пункте 2.1.
1.7 Подрядчик гарантирует выполнение Технического задания (Приложение №1), изготовленного Заказчиком, с тем результатом работ, которого желает Заказчик в соответствии с предметом договора и целями Заказчика. Если перед началом работ Подрядчик не сообщил о неисполнимости Технического задания (Приложение №1), Подрядчик теряет право ссылаться на эти обстоятельства в соответствии со ст. 716 ГК РФ после того, как Подрядчик приступил к выполнению работ. В случае если недостатки Технического задания не могли быть обнаружены Подрядчиком при обычном способе ознакомления с Техническим заданием и документацией, а были выявлены после того, как Подрядчик приступил к выполнению работ, и Подрядчик не уведомил Заказчика о наличии этих недостатков, Подрядчик теряет право ссылаться на эти недостатки при проверке качества его работы в период приемки и гарантийного срока в соответствии со ст. 716 ГК РФ. В любом случае недостатки Технического задания не освобождают Подрядчика от ответственности за результаты работы, выполненной с нарушением норм и правил, согласно действующему законодательству.


2. Цена  договора

2.1. Цена Договора составляет ___________________________________(____________________________________________) руб., в том числе НДС 20 % - (______________________________________) руб. 
Цена договора является твердой на весь срок исполнения договора и включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по договору, включая, налоги, сборы и иные обязательные платежи, уплачиваемые при исполнении договора, в том числе, по оборудованию/материалам, предусмотренным в Смете  (Приложение № 2).
  2.2. Внесение изменений в Договор производится путем заключения Дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон.

3.  Порядок расчетов по Договору

3.1 Оплата работ производится в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % (Ста процентов) от цены Договора в течение 10 (Десяти) рабочих дней после выполнения всего комплекса работ и после подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) и предоставления Актов скрытых работ и результатов фото-фиксации на выполненные объемы работ. 
3.2 Все платежи по настоящему Договору осуществляются в безналичной форме в рублях на основании выставленного Подрядчиком счета. При оформлении платежных документов ссылка на настоящий Договор, его дополнения и приложения обязательна. Датой платежа считается дата списания средств с расчетного счета Заказчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1 Работы, предусмотренные настоящим Договором, должны быть выполнены Подрядчиком в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания Акта приема-передачи Объекта в работу. Акт приема-передачи Объекта в работу должен быть подписан Заказчиком и Подрядчиком в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
4.2 Датой окончания работ по настоящему Договору является дата подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2).

5. Порядок приемки работ

5.1 Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков, заключающихся в несоответствии выполненных работ Техническому заданию (Приложение № 1) и/или требованиям нормативных Актов Российской Федерации, в разумный срок или отказаться от исполнения Договора.
	Работы считаются принятыми и подлежащими оплате с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма  № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма  № КС-3).
5.2 Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма  № КС-2) (далее – Акт) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма  № КС-3) подписываются обеими сторонами. Срок подписания Акта или получения мотивированного отказа от его подписания – 25 (Двадцать пять) дней с момента его получения. Основанием для оплаты может являться только Акт, подписанный обеими сторонами. Подписание Акта в одностороннем порядке не допускается.
5.3  В случае наличия замечаний к выполненным работам Сторонами составляется дефектный акт с указанием сроков устранения выявленных недостатков. 
Если срок устранения выявленных недостатков работ, указанных в дефектном акте, не будет согласован Подрядчиком в течение 3 (Трех) календарных дней с момента получения дефектного акта, то он не должен превышать 10 (Десяти) календарных дней с даты направления Заказчиком мотивированных возражений к Акту.
5.4 Если недостатки работ не будут устранены Подрядчиком в срок, указанный в дефектном акте (п. 5.3), то Заказчик вправе по своему выбору устранить недостатки силами третьих лиц за счет Подрядчика либо отказаться от исполнения настоящего Договора. 

6. Права и обязанности Заказчика

Обязанности Заказчика:
6.1. Обеспечить до начала работ точки подключения оборудования Подрядчика к сетям электроснабжения.
6.2. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Заказчика.
6.3. Отправить Подрядчику ответ о необходимости проведения дополнительных работ, неучтенных в смете, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком соответствующего сообщения от Подрядчика.
6.4. Произвести приемку, проверить качество работ и произвести своевременную оплату работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с постановлением  Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».
6.5. Определить своего уполномоченного представителя по приемке и оформлению Актов освидетельствования скрытых работ, Актов приемки выполненных работ, исполнительной документации и других документов, относящихся к Договорным обязательствам Сторон по настоящему Договору.
6.6. В установленном порядке принять от Подрядчика выполненные работы на Объекте.
6.7. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
6.8. Обеспечить персоналу Подрядчика и его специализированной технике доступ на территорию Заказчика, по заранее оформленным заявкам, и оформить соответствующие документы, разрешающие вывоз с территории Заказчика строительного мусора, образовавшегося в процессе выполнения Подрядчиком своих договорных обязательств.

Права Заказчика:
6.9. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов, в соответствии с Техническим заданием, утвержденной Сметой, условиями Договора.
6.10  Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию без увеличения стоимости договора при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 % (Десяти процентов) указанной в Смете общей стоимости и не меняют характера предусмотренных в договоре работ (п.1 ст.744 ГК РФ).

7. Права и обязанности Подрядчика 

Обязанности Подрядчика: 

7.1. Выполнить работы с надлежащим качеством  в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать результат выполненных работ на Объекте в установленном порядке.
7.2. Выполнить весь комплекс работ в соответствии с условиями настоящего Договора, проектно-сметной документацией и требованиями СНиП, СП, ГОСТ, ТУ и действующих норм.
Недостатки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок переделать эти работы с надлежащим качеством.
7.3. Принять от Заказчика объект для выполнения работ по Акту приема-передачи.
7.4. Обеспечить выполнение работ на Объекте необходимыми материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями, другими материально-техническими ресурсами.
7.5. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение работниками Подрядчика и работниками привлеченных им третьих лиц  на территории Заказчика (Объекте) государственных нормативных требований охраны труда, требований охраны окружающей среды, требований противопожарной и промышленной безопасности в соответствии с нормативной документацией РФ, в том числе требований Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, и других нормативных правовых актов, действующих в области охраны окружающей среды и природопользования, а также соблюдение общего правопорядка и требований гражданского законодательства и иных нормативно-правовых актов РФ за весь период производства и завершения работ, а также за время исправления недостатков и дефектов. Подрядчик несет ответственность за безопасность работников Подрядчика и привлекаемых им для выполнения работ физических лиц.
7.6. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации.
7.7. В случае если закрытие этапа работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то, по требованию Заказчика, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.
7.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
7.9. Подрядчик принимает на себя обязательства по ежедневной уборке места производства работ и вывозу с территории Заказчика строительного мусора (отходов, за исключением металлолома), возникшего в процессе выполнения Подрядчиком своих договорных обязательств, своими силами и за свой счет. Складирование мусора (отходов, в том числе металлолома) производить строго на площадках временного накопления отходов, либо в местах по согласованию с Заказчиком.
7.10 Подрядчик должен обеспечить проведение среди своих работников и работников, привлеченных на условиях субподряда, вводного инструктажа по охране труда в службе охраны труда Заказчика до начала выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
7.11 Подрядчик обязан предоставить документацию, подтверждающую качество используемых при выполнении работ оборудования и/или материалов, предусмотренных Сметой и иной документацией по результатам выполненных работ.
7.12 Подрядчик, при проведении работ на Объекте, несет ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности, правил безопасности при выполнении работ на высоте, требований охраны труда сотрудниками Подрядчика и привлеченными третьими лицами.
7.13 Подрядчик обязан получить предварительное письменное согласие Заказчика на привлечение третьих лиц к исполнению вытекающих из договора обязанностей с обязательным уведомлением Заказчика о привлечении таких лиц. Подрядчик обязуется возместить Заказчику по его требованию убытки, причиненные по причине отсутствием согласия и/или не направлением уведомления о привлечении третьих лиц и уплатить неустойку в размере 10 (Десять) процентов от стоимости услуг, указанной в пункте 2.1.
7.14.1 Подрядчик берет на себя ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам, их жизни, здоровью и/или имуществу, а также имуществу Заказчика, в случае неисполнения и/или некачественного исполнения обязательств согласно данному Договору. 
7.14.2  В случае вынесении административных наказаний в виде штрафа контрольно-надзорными органами в отношении Заказчика, по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством и настоящим   Договором,  Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику понесенные убытки в размере  штрафных санкций в течение 10 дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.
7.14.3 Ответственность за безопасность пешеходов и имущества граждан и юридических лиц при проведении работ, в границах производства работ, несет Подрядчик. 
7.15 Подрядчик до начала выполнения работ по договору должен назначить и предоставить Заказчику заверенные копии приказов о назначении ответственных по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.
7.16 Подрядчик  должен провести среди своих работников и работников, привлеченных  на условиях субподряда, инструктажи по охране труда до начала и в процессе выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

Права Подрядчика:

7.17 При необходимости проведения дополнительных работ, не указанных в Техническом задании и Смете и влияющих на увеличение цены договора, подрядчик обязан согласовать выполнение данных работ с заказчиком до начала их выполнения в письменном виде и предоставить акт освидетельствования выполнения дополнительных работ, подписанный обеими сторонами, а также предоставить результаты фото-фиксации дополнительных работ на бумажном носителе.  В противном случае, он лишается права на их оплату (п.4 ст.743 ГК РФ). 
Подрядчик выполняет дополнительные работы на основании согласованных сторонами дополнительной сметы и дополнительного соглашения.
Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора.
В случае несвоевременного письменного информирования Подрядчиком Заказчика о необходимости превышения прописанной общей суммы стоимости Договора, Подрядчик обязан выполнить объем работ по цене, определенной в настоящем Договоре.
7.18  Если стоимость дополнительных работ превысила смету менее чем на 10 (Десять) процентов, то потери Подрядчика возмещению не подлежат, цена не пересматривается.

8. Качество, гарантии, претензии

8.1 Качество и объем выполняемых работ должны соответствовать Техническому заданию, проектно-сметной документации и требованиям СНиП, СП, ГОСТ, ТУ и других действующих норм РФ.
  8.2. Гарантийные сроки на качество выполненных работ, материалов и оборудования, смонтированного на Объекте, начинаются с даты подписания Актов о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2):
 - на материалы в соответствии с сертификатами или другими документами, удостоверяющими качество материалов, но не менее 24 месяцев;  
 -   на выполненные работы - не менее 24 месяцев.
  Материалы или оборудование, применяемые при выполнении работ должны сопровождаться документами, подтверждающими их происхождение, качество и безопасность, иметь сертификаты, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и другие документы, удостоверяющие их качество, на русском языке или на иностранном языке с переводом. А также быть свободными от прав третьих лиц.
8.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты/выявленные недостатки, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.
8.4 Основанием для предъявления Заказчиком претензии по качеству выполненных работ в период гарантийной эксплуатации Объекта является рекламационный акт, подписанный полномочными представителями сторон по Договору. В случае неприбытия представителя Подрядчика на Объект в установленный срок, Заказчиком составляется односторонний акт. Претензия передается заказным письмом (либо курьером) с приложением соответствующего рекламационного акта и обосновывающих ее документов. 
8.5. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на проведение экспертизы.
8.6. Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9. Ответственность

9.1.	Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.
9.2.	В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, Заказчик вправе по своему выбору:
9.2.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
9.2.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
9.2.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.
9.3.	Если отступления в работе от условий Договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора.  
9.4. 	В случае нарушения Подрядчиком общего срока окончания работ, оговоренных в Договоре, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 % (Ноль целых одной десятой процента) от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от стоимости Договора. Требование об уплате пени должно быть оформлено Заказчиком в виде претензионного письма в адрес Подрядчика.
9.5. Если Заказчик не своевременно производит оплату выполненных работ, Подрядчик имеет право потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % (Ноль целых одной десятой процента) от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки платежей, но не более      10 % (Десяти процентов) от стоимости Договора. Требование об уплате пени должно быть оформлено Подрядчиком в виде претензионного письма в адрес Заказчика.
9.6. Задержка в выполнении работ, возникшая по вине Заказчика и ограничивающая возможность Подрядчика выполнить свои обязательства в сроки, предусмотренные настоящим Договором, не будет считаться основанием для взимания пени с Подрядчика. При этом Стороны обязаны подписать дополнительное соглашение о переносе сроков выполнения работ Подрядчиком.
9.7. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
9.8. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной друг от друга, касающейся Договора. Сторона, нарушившая данное условие, несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

10. Непреодолимая сила  (форс-мажорные обстоятельства)

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: военных действий, эпидемии, пожара, наводнения, землетрясения и иных явлений природы, принятия решений органами государственной власти и т.д. если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
10.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно, однако не позднее 10 (Десяти) дней с момента их наступления, в письменной форме известить другую сторону. Несвоевременное, сверх 15 (Пятнадцати) дней, извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.
10.3 Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих Торгово-промышленной палаты г. Москвы.

11. Разрешение споров

11.1 Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору, разрешаются Сторонами путем переговоров, а при невозможности решения споров путем переговоров, спор разрешается в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
11.2 Взаимоотношения Сторон в части, непредусмотренной настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.
11.3 Соблюдение досудебного порядка урегулирования возникающих споров является обязательным, срок ответа на поступившую претензию 20 дней

12. Прочие условия

12.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
12.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны только в том случае, если они оформлены в письменной форме и надлежащим образом подписаны обеими сторонами.
12.3 Все приложения к настоящему Договору, оформленные и подписанные должным образом, являются его неотъемлемой частью и имеют такую же юридическую силу, как и сам Договор.
12.4 Ни одна из сторон не имеет права отказаться от взятых на себя обязательств по настоящему Договору в одностороннем порядке, если только такой отказ не явился следствием обстоятельств непреодолимой силы, указанных разделе 10 настоящего Договора.
12.5 Ни одна из сторон не имеет право передавать информацию об условиях данного Договора, а также свои обязательства и права по настоящему Договору не указанным в настоящем Договоре лицам без взаимного согласия и письменного подтверждения сторон.
12.6 До подписания Договора Подрядчик обязуется предоставить Заказчику копии следующих документов, заверенные печатью и подписью руководителя Подрядчика: 
12.6.1  Копию Устава Подрядчика;
12.6.2  Копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Подрядчика;
12.6.3  Копию Свидетельство о государственной регистрации Подрядчика;
12.6.4 Копию протокола и/или решения об избрании единоличного исполнительного органа Подрядчика;
12.6.5 Копию бухгалтерской отчётности за прошедший завершенный налоговый период (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии документа (протокол или извещение о вводе сведений) подтверждающим получение отчетности налоговым органом (при передаче в электронном виде);
12.6.6 Копию налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость: раздел, в котором отражено начисление к оплате или возмещению сумм налога за последний завершенный отчетный период с подтверждением отправки в электронном виде (протокол или извещение о вводе сведений).  В случае применения упрощенной системы налогообложения Подрядчик предоставляет копию уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения и налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
12.6.7 Копию Свидетельства о допуске к определенным видам  работ, копии Лицензий (разрешений), выданных Подрядчику в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей обязательному лицензированию в соответствии с законодательством РФ;
12.6.8 Письменное подтверждение Подрядчика о том, что его постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности, фактически располагаются по адресу места нахождения юридического лица, а именно: копия свидетельства о регистрации права собственности на помещение по заявленному адресу и/или договор аренды, субаренды с приложением актов приема-передачи помещения или иные документы, подтверждающие присутствие Подрядчика по адресу своего места нахождения;
12.6.9 Копию документа, удостоверяющего личность лица, действующего от имени Подрядчика и документ, подтверждающий полномочия;
12.6.10 Копия налоговой декларации по форме 6-НДФЛ за последний завершенный отчетный период с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки при передаче в электронном виде;
12.6.11  Копия налоговой декларации по форме ЕФС-1 за последний завершенный отчетный период с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки при передаче в электронном виде;
12.6.12 Письма о закреплении ответственного специалиста контрагента (менеджера), а также с указанием сотрудников контрагента, привлеченных к выполнению обязательств по настоящему договору с перечислением ФИО, должности, паспортных и контактных данных и пр. (оригинал).
Данные документы запрашиваются для прикрепления к делу договора с целью проявления Заказчиком должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента  и исключения факта получения необоснованной налоговой выгоды.
12.7. В случае невыполнения/ненадлежащего выполнения Подрядчиком пункта 12.6 Договор не считается заключенным и не подлежит исполнению.
12.8. Стороны договорились в соответствии со статьей 406.1 ГК РФ установить обязанность Подрядчика возместить имущественные потери Заказчика в случае наступления нижеперечисленных негативных обстоятельств для Заказчика, не связанных с нарушением обязательства стороной.
12.8.1. Стороны установили, что Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные последним имущественные потери из-за применения к нему санкций со стороны государственных органов в связи с выявлением налоговой недобросовестности Подрядчика и не проявлением должной осмотрительности Заказчиком в отношении Подрядчика.
12.8.2. Стороны установили, что к имущественным потерям Заказчика относятся в том числе, но не ограничиваясь, следующие потери: 
-сумма доначисленного Заказчику НДС, ввиду отказа Заказчику в вычете по НДС по данному Подрядчику;
-сумма доначисленного Заказчику налога на прибыль, ввиду отказа Заказчику в принятии соответствующих расходов в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль по данному Подрядчику;
-сумма штрафов, пеней, недоимок, предъявленных к Заказчику государственными органами, в связи с неуплатой и (или) несвоевременной/неполной уплатой налогов Заказчиком;
-суммы судебных и иных расходов, понесенных Заказчиком по причине налоговой недобросовестности Подрядчика при рассмотрении споров, связанных с оспариванием решений налоговых и судебных органов. 
12.8.3. Срок возмещения Подрядчиком имущественных потерь Заказчика составляет 10 (Десять) рабочих дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования. Размер возмещения определяется как совокупность сумм имущественных потерь Заказчика в соответствии с п. 12.8.2. настоящего Договора.
12.8.4. Стороны установили, что Заказчик вправе требовать возмещения имущественных потерь с момента вступления в силу соответствующего решения налоговых органов / решения суда.

13. Приложения к Договору

Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 2 – Смета.


14. Адреса и реквизиты сторон

	 «ЗАКАЗЧИК»
	«ПОДРЯДЧИК»

	АО «МПО им. И. Румянцева»
127015, г. Москва, ул. Расковой, 34
ИНН 7714081921, КПП 771401001
ОКВЭД 30.30.12, ОКПО 07500711
р/с 40702810938320100678 в
ПАО «СБЕРБАНК»  
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

	


	Директор по экономике и финансам
	______________________


	
_______________________ А.В. Бадьянов
	
_______________/________________/


	м. п.        «___»____________20__г.
	м. п.             «___»____________20__г.

















































	
	Приложение №1
к Договору № _______________
от «__» ___________ 20__ г.






ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	               на ремонт в помещениях санузлов в корпусе 3А на 4 этаже цеха №30


    Место проведения работ: на территории предприятия 
АО «МПО им. И. Румянцева»
по адресу: г. Москва, ул. Расковой д. 34, корпус 3А, 4 этаж


1. Объемы работ.
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	Помещение мужского С/У цеха № 30 (корпус № 3А, 4 этаж) 

	Демонтажные работы

	1. 
	Демонтаж реечного потолка
	кв. м
	17,6

	2. 
	Демонтаж точечных светильников
	шт. 
	13

	3. 
	Расчистка поверхностей за потолочным пространством от старой краски и шпаклевки
	кв. м
	27,6

	4. 
	Демонтаж диффузора вентиляции диам.150 мм
	шт.
	3

	5. 
	Прорезка штробы в бетонной стене на глубину 50 мм
	п. м
	23.7

	6. 
	Демонтаж поврежденной керамической плитки  200*300 мм со стен отдельными местами на высоту 1260 мм от пола 
	кв. м
	28,6

	7. 
	Демонтаж плитки типа «керамогранит» на полу
	кв. м
	17,6

	8. 
	Демонтаж выключателей
	шт. 
	2

	9. 
	Демонтаж розеток
	шт. 
	1

	10. 
	Демонтаж существующей эл. проводки ВВГ 3*1,5
	п. м
	54

	11. 
	Демонтаж эл. рукосущителя с сохранением материала
	шт.
	1

	12. 
	Демонтаж писсуаров в комплекте с краном сливным, сифоном
	шт. 
	4

	13. 
	Демонтаж смесителя для раковины
	шт.
	1

	14. 
	Демонтаж гибкой подводки ½ длиной 500 мм
	шт.
	9

	15. 
	Демонтаж сифона для раковины
	шт.
	1

	16. 
	Демонтаж раковины
	шт.
	1

	17. 
	Демонтаж унитазов в комплекте со сливным бачком 
	шт.
	5

	18. 
	Демонтаж канализационных труб диаметром 50 мм
	п. м
	28,3

	19. 
	Демонтаж канализационных труб диаметром 100 мм
	п. м
	12,0

	20. 
	Демонтаж напольного металлического трапа размером 100*100 мм
	шт.
	1

	21. 
	Демонтаж труб ХВС диаметром 20 мм
	п. м
	12,0

	22. 
	Демонтаж шаровых кранов диаметром 15 мм
	шт.
	9

	23. 
	Демонтаж сантехнических лючков размером 200*250 мм
	шт.
	1

	24. 
	Демонтаж бумагодержателя с сохранением 
	шт.
	1

	25. 
	Демонтаж замков дверных 
	шт.
	7

	26. 
	Демонтаж ручек дверных
	шт.
	7

	27. 
	Демонтаж сантехнических кабин с сохранением материала
	шт.
	5

	28. 
	Демонтаж короба из ГКЛ в два слоя по металлическому каркасу
	кв. м
	2,48

	29. 
	Демонтаж дверного доводчика с сохранением материала
	шт.
	1

	30. 
	Демонтаж деревянных дверных наличников 
	п. м
	20.0

	31. 
	Демонтаж деревянных дверных блоков размером 2100*900 вместе с коробкой и дверным полотном с сохранением материала
	шт.
	2

	32. 
	Демонтаж бетонного подиума 
	м3
	3,42

	Общестроительные работы, ВиК, ЭО.

	ВиК 

	33. 
	Прокладка полипропиленовых труб, диаметром 25 мм в комплекте с фитингами
	п. м 
	19,0

	34. 
	Врезка в существующую сеть водопровода полипропиленовых труб диаметром 25 мм 
	шт. 
	1

	35. 
	Монтаж фитингов, тройников, диаметром 25 мм
	шт. 
	15

	36. 
	Крепеж для труб диаметром 25 мм
	шт.
	12

	37. 
	Планка для смесителя 20* «1/2» мм ВР полипрпилен
	шт.
	1

	38. 
	Монтаж гибкой подводки 1/2
	шт.
	7

	39. 
	Гибкая подводка длиной 80 см
	шт.
	7

	40. 
	Монтаж шаровых кранов диаметром 15 мм «1/2»
	шт.
	6

	41. 
	Кран шаровой 1/2
	шт.
	1

	42. 
	Прокладка труб полипропиленовых, диаметром 50 мм
	п. м
	28,0

	43. 
	Монтаж полипропиленовых отводов, тройников, диаметром 50 мм
	шт.
	24

	44. 
	Крепеж (хомут) для труб диаметром 50 мм
	шт.
	14

	45. 
	Прокладка полипропиленовых труб, диаметром 100 мм в комплекте с фитингами
	п. м
	14,0

	46. 
	Монтаж полипропиленовых отводов, тройников, диаметром 100 мм
	шт. 
	24

	47. 
	Крепеж (хомут) для труб диаметром 100 мм
	шт.
	9

	48. 
	Монтаж писсуаров Rosa Люкс 32*43,5 см. Стоимость писсуара по прайс-листу поставщика 8800 руб./шт.
	шт.
	4,0

	49. 
	Монтаж кранов сливных для писсуаров Rosa Люкс (порционно-нажимной). Стоимость сливных кранов к писсуару по прайс-листу поставщика 3600 руб./шт.
	шт.
	4

	50. 
	Монтаж сифонов вертикальных писсуаров Rosa Люкс. Стоимость сифона для писсуара по прайс-листу поставщика 410 руб./шт.
	шт.
	4

	51. 
	Монтаж унитазов с бачком
	шт.
	5

	52. 
	Унитаз-компакт Sanita Master, косой выпуск двойной слив 
	шт.
	5

	53. 
	Монтаж гибкой гофрированной  трубы слива для унитаза диам 100 мм
	шт.
	5

	54. 
	Монтаж сидений для унитаза в комплекте с крышкой.
	шт.
	5

	55. 
	Монтаж сантехнических кабин без стоимости материала     
	шт.
	5

	56. 
	Монтаж раковины с пъедесталом
	шт.
	1

	57. 
	Раковина Sanita 57,5 см цвет белый с пъедесталом
	шт.
	1

	58. 
	Монтаж смесителя со стоимостью смесителя
	шт.
	1

	59. 
	Монтаж сифона под раковину
	шт.
	1

	60. 
	Подключение раковины к системе канализации гибкой подводкой 50 мм. 
	шт.
	1

	61. 
	Установка бумаго-держателей
	шт.
	5

	62. 
	Поставка ершиков в комплекте
	шт.
	5

	63. 
	Установка крючков для одежды
	шт.
	5

	64. 
	Монтаж рукосушителя (без стоимости)
	шт
	1

	Стены 

	65. 
	Огрунтовка стен для повышения адгезии 
	кв. м
	28,5

	66. 
	Грунтовка GLIMS
	л
	4,5

	67. 
	Штукатурка стен цементно-известковым раствором , толщиной 15 мм
	кв. м
	28,5

	68. 
	Штукатурка цементная Bergauf Bau Putz Zement  в мешках по 25 кг 
	кг. 
	475,0

	69. 
	Устройство гидроизоляции обмазочной, толщиной 2 мм с заводом на стены на высоту 300 мм..
	кв. м
	8,5

	70. 
	Гидроизоляция Knauf Флэхендихт эластичная бесшовная в упаковках по 5 кг.
	уп.
	2

	71. 
	Гидроизоляция углов и примыканий 
	п. м
	10,0

	72. 
	Лента гидроизоляционная Knauf Флэхендихтбанд 7/12 см 10 п. м 
	шт.
	1

	73. 
	Огрунтовка  стен и потолка за потолочного пространства укрепляющей грунтовкой  
	кв. м
	27,6

	74. 
	Окраска стен и потолка запотолочного пространства в/э краской за два раза на высоту до 3 м.
	кв. м
	27,6

	75. 
	Установка декоративных уголков из ПВХ для облицовки углов стен плиткой  
	п. м
	18,0

	76. 
	Облицовка стен керамической плитки  200*400 мм на стенах 
	кв. м
	28,6

	77. 
	Плитка керамическая светло-серая 200*400 мм
	кв. м
	32,0

	78. 
	Клей Юникс гранит в мешка по 25 кг.
	Мешок 
	12,0

	79. 
	Затирка швов затиркой типа «Церезит»
	кв. м/кг
	29,0/9

	Потолок (на высоте от уровня пола 3,0 м). Вентиляция, ЭО.

	80. 
	Монтаж потолка металлического типа «Албес» с размером плит 600*600 мм по металлическому каркасу.
	кв. м
	17,6

	81. 
	Потолок металлический типа «Албес» с размером плит 600*600 мм в комплекте с металлическим каркасом и направляющими
	кв. м
	18,5

	82. 
	Монтаж диффузора вентиляции диам.100 мм
	шт. 
	3

	83. 
	Диффузор вентиляционный диам.100 мм, металлический, цвет белый. 
	шт.
	3

	84. 
	Монтаж гибких вентиляционных воздуховодов диаметром 100 мм 
	п. м
	9

	85. 
	Воздуховод гибкий Эра 10  п. м 
	п. м
	10

	86. 
	Хомут, диаметр 100 мм
	шт.
	6

	87. 
	Монтаж и подключение накладных круглых настенных светодиодных светильников. Стоимость светильника по прайс-листу поставщика 920 руб./шт.
	шт. 
	9

	88. 
	Монтаж выключателей 2-х клавишных
	шт.
	1

	89. 
	Монтаж розеток 2-х гнездовых с защитными шторками
	шт.
	1

	90. 
	Монтаж кабель каналов 25*40 цвет белый
	п. м
	36,0

	91. 
	Монтаж силовых кабелей в кабель каналах в том числе : ВВГнг3*1,5 – 24 п. м; ВВГнг3*2,5 – 12 п. м.
	п. м
	36

	92. 
	Кабель ВВГнг3*1,5 
	п. м
	25

	93. 
	Кабель ВВГнг3*2,5
	п. м
	15

	94. 
	Монтаж распаячной коробки 100*100 мм
	шт.
	3

	Двери

	95. 
	Монтаж ПВХ дверного блока типа Капель размером 900*2100 мм. Стоимость дверного блока по прайс-листу поставщика 16600 руб./шт. с НДС.  
	шт. 
	2

	96. 
	Монтаж дверных наличников ПВХ. Стоимость наличника по прайс-листу поставщика 230 руб./п. м. с НДС.
	п. м
	20,0

	97. 
	Врезка замка, петель, ручек в комплекте.
	шт.
	2

	98. 
	Установка дверного доводчика 
	шт.
	1

	99. 
	Смена комплекта ручек в существующих дверях санитарно-технических кабин
	шт.
	5

	100. 
	Смена замков в существующих дверях санитарно-технических кабин
	шт. 
	5

	Устройство пола. 

	101. 
	Огрунтовка бетонного пола
	кв. м
	17,6

	102. 
	Грунтовка GLIMS
	л. 
	2,6

	103. 
	Устройство наливного пола толщиной 20 мм
	кв. м
	17,6

	104. 
	Наливной пол типа «Основит» в мешках по 20 кг
	мешок./кг 
	30/600

	105. 
	Установка трапа металлического напольного 100*100 мм    
	шт. 
	1

	106. 
	Трап для душа TREND комбинированный затвор размером 100*100 мм пластик/нержавеющая сталь     
	шт. 
	1

	107. 
	Устройство гидроизоляции обмазочной, толщиной 2 мм
	кв. м
	17,6

	108. 
	Гидроизоляция Knauf Флэхендихт эластичная бесшовная в упаковках по 5 кг.
	шт.
	5

	109. 
	Гидроизоляция углов и примыканий
	п. м
	23,7

	110. 
	Лента гидроизоляционная Knauf Флэхендихтбанд 7/12 см 10 п. м
	шт.
	3

	111. 
	Облицовка полов керамогранитом  
	кв. м
	17,6

	112. 
	Керамогранит светло-серый 600*600 мм
	кв. м
	19,3

	113. 
	Клей Юникс гранит в мешка по 25 кг.
	меш
	7

	114. 
	Установка декоративных порожков.  
	п. м
	2,0

	115. 
	Установка ограничителей открывания дверей
	шт.
	2

	Прочие работы

	116. 
	Перенос материалов к месту производства работ на расстояние боле 50 м и подъем на высоту 15 м на лифте  
	тонны
	1,8

	117. 
	Вынос мусора из помещения со спуском с 4 этажа с высоты 15 на лифте и перенос к месту утилизации более 50 м
	тонны
	1,8

	118. 
	Контейнер 8 м3
	шт.
	1

	119. 
	Уборка помещения с применением моющих средств 
	кв. м
	17,6

	Помещение женского С/У цеха № 30 (корпус № 3А, 4 этаж) 

	Демонтажные работы

	120. 
	Демонтаж реечного потолка
	кв. м
	15,5

	121. 
	Демонтаж точечных светильников
	шт. 
	13

	122. 
	Демонтаж диффузоров диаметром 150 мм 
	шт.
	3

	123. 
	Демонтаж выключателей
	шт. 
	1

	124. 
	Демонтаж деревянных дверных наличников 
	п. м
	10.0

	125. 
	Демонтаж деревянных дверных блоков размером 2100*900 вместе с коробкой и дверным полотном с сохранением материала
	шт.
	1

	Общестроительные работы, ВиК, ЭО.

	ВиК 

	126. 
	Монтаж сидений для унитаза в комплекте с крышкой.
	шт.
	3

	127. 
	Держатель туалетной бумаги.
	шт.
	3

	128. 
	Крючок для одежды
	шт.
	3

	Стены/ Пол 

	129. 
	Ремонт покрытия пола из плитки типа керамогранит 300*300 мм   
	кв. м
	0,9

	130. 
	Монтаж керамической плитки  200*300 мм на стенах отдельными местами
	кв. м
	0,72

	131. 
	Затирка сколов, швов затиркой типа «Церезит»
	кв. м
	1,62

	Потолок (на высоте от уровня пола 3,0 м). ЭО. Вентиляция.

	132. 
	Монтаж потолка металлического типа «Албес» с размером плит 600*600 мм по металлическому каркасу.
	кв. м
	15,5

	133. 
	Потолок металлический типа «Албес» с размером плит 600*600 мм в комплекте с металлическим каркасом и направляющими
	кв. м
	16,0

	134. 
	Монтаж диффузора вентиляции диам.100 мм
	шт.
	3

	135. 
	Диффузор вентиляционный диам.100 мм, металлический, цвет белый.
	шт.
	3

	136. 
	Монтаж гибких вентиляционных воздуховодов диаметром 100 мм
	п. м
	10,0

	137. 
	Хомут, диаметр 100 мм
	шт.
	6

	138. 
	Монтаж и подключение накладных круглых светодиодных светильников IP54. Стоимость светильника по прайс-листу поставщика 920 руб./шт.
	шт. 
	13

	139. 
	Монтаж накладных выключателей  2-х клавишных
	шт.
	1

	140. 
	Монтаж накладных розеток 2-х гнездовых с защитными шторками
	шт.
	1

	141. 
	Монтаж распаячной коробки
	шт.
	3

	142. 
	Монтаж кабель каналов 25*40 мм 
	п. м
	48,0

	143. 
	Монтаж силовых кабелей в кабель каналах ВВГнг 3*1,5/ВВГнг3*2,5 
	п. м
	50,0

	144. 
	Подключение к существующему этажному эл. щиту ЭО
	подкл.
	1

	145. 
	Автомат типа АВВ 16А
	шт.
	1

	146. 
	Кабель ВВГнг 3*1,5 
	п. м
	25,0

	147. 
	Кабель ВВГнг 3*2,5
	п. м
	25,0

	Двери

	148. 
	Монтаж ПВХ дверного блока типа Капель размером 900*2100 мм. Стоимость дверного блока по прайс-листу поставщика 16600 руб./шт. с НДС.  
	шт. 
	1

	149. 
	Монтаж дверных наличников ПВХ. Стоимость наличника по прайс-листу поставщика 230 руб./п. м. с НДС.
	п. м
	10,0

	150. 
	Врезка замка, петель, ручек в комплекте.
	шт.
	1

	151. 
	Установка дверного доводчика
	шт.
	1

	152. 
	Установка ограничителей открывания дверей
	шт.
	1

	153. 
	Смена замков в существующих дверях санитарно-технических кабин
	шт. 
	3

	Устройство лючков для коммуникаций. 

	154. 
	Установка вентиляционной решетки 250*250 мм    
	шт. 
	1

	155. 
	Установка люка для обслуживания коммуникаций 300*200 мм    
	шт. 
	1

	Прочие работы

	156. 
	Перенос материалов к месту производства работ на расстояние боле 50 м и подъем на высоту 15 м на лифте  
	тонны
	0,4

	157. 
	Вынос мусора из помещения со спуском с 4 этажа с высоты 15 на лифте и перенос к месту утилизации более 50 м
	тонны
	0,4

	158. 
	Уборка помещения с применением моющих средств 
	кв. м
	16,0




2. Условия выполнения работ:
1) Работы выполняются на действующем промышленном предприятии и не должны оказывать влияние на технологический цикл производства.
2) Время выполнения работ с 8.00 до 17.00 по рабочим дням, за исключением особых случаев.
3) Работы, связанные с ответственными операциями согласовываются с заказчиком не позднее, чем за  24 часа до начала их выполнения. 
4) Все огневые работы (применение газо-электросварочных работ, отрезного инструмента и других искра-опасных инструментов) должны выполнятся по наряду-допуску и визироваться местной пожарной частью.
5) До начала производства работ подрядчик своими силами и за свой счет оборудует место проведения работ первичными средствами пожаротушения.
6) В течение всего времени производства работ на объекте должен присутствовать ответственный производитель работ со стороны Подрядчика.
7) Подача заявок в бюро пропусков для прохода и проезда на территорию предприятия должна осуществляться не позднее, чем за 24 часа.
8) Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.
9) Заказчик имеет право осуществлять контроль над ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенным Договорам подряда.
10) Подрядчик обязан оградить территорию работ щитами или п/э пленкой для исключения попадания пыли и мусора на участки цеха, незадействованные в ремонтно-строительных работах.
11) При необходимости проведения дополнительных работ, не указанных в Техническом задании и Смете и влияющих на увеличение цены Договора, подрядчик обязан согласовать выполнение данных работ с заказчиком до начала их выполнения в письменном виде и предоставить акт освидетельствования выполнения дополнительных работ, подписанный обеими сторонами, а также предоставить фото-фиксацию дополнительных работ на бумажном носителе.
12) Места установки перегородок, а также цвет отделочных и лакокрасочных материалов, согласовать с заказчиком до начала выполнения работ.
13) Все сотрудники подрядной организации до начало работ должны пройти первичный инструктаж, в службе охраны труда АО «МПО им. И. Румянцева».
14) Работы должны производиться только гражданами РФ.
15) По результатам осмотра при составлении Сметы Подрядчик обязан учесть риски, связанные с возможным незначительным увеличением объема работ.
16) Подрядчик обязан произвести уборку и вывоз мусора после выполнения работ.
17) Ответственность за соблюдение работниками Подрядчика и работниками привлеченных им третьих лиц на территории Заказчика (Объекте) государственных нормативных требований охраны труда, в том числе стандартов безопасности труда, а также требований охраны труда, установленных правилами и инструкциями по охране труда, несет Подрядчик.

3. Сроки выполнения работ.
Срок выполнения работ: в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с момента подписания Акта приема-передачи Объекта в работу.
  Акт приема-передачи Объекта в работу должен быть подписан Заказчиком и Подрядчиком в течение 90 (Девяноста) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
	 
  4.  Материалы для ремонта.
	Применяемые материалы должны соответствовать местным климатическим нормам, условиям объекта и быть допущенными  к применению на территории РФ  и удовлетворять требованиям действующих на территории РФ ГОСТ, СНиП, СП, пожарной безопасности и других нормативных документов. В частности, необходимо соответствие отделочных материалов с категориями горючести согласно ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
	Перед началом работ Подрядчик должен согласовать тип и перечень применяемых материалов.
	Перед началом производства работ подрядчик обязан предоставить сертификаты качества и другие документы на применяемые материалы.

5.  Требование по качеству работ.
[bookmark: bookmark11]      Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям законодательства Российской Федерации о нормах и стандартах, в том числе: требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической  эффективности и о внесений изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ГОСТов, СНиП, СанПиН, технических условий, правил пожарной безопасности, требованиям охраны труда, техническими регламентами, действующими нормами и правилами и другими нормативными документами, установленные законодательством РФ, а также с требованиями органов государственного надзора;
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Актуализированная     редакция СНиП 3.04.01-87;
- Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ   от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (СП 112.13330.2011), с изменениями №1, №2 (согласно письму о применении);
- Федеральный Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями на 8 августа 2024 года);
- СП 118.13330.2022* «Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2);
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 4) по приказу Минстроя России от 30.12.2020 N 905/пр;
- ГОСТ 58752-2019 – Национальный стандарт Российской Федерации. Средства подмащивания. Общие технические условия;
-   ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 июля 2001 года N 80 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"
- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования";
- Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 884Н «Об утверждении правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»;
- Федеральный Закон РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» с изменениями на 09 марта 2021 года;
- СП 31-110-2003 ''Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий'';
- «Правила устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденные  Министерством  энергетики РФ (изд. 7);
-  «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н;
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;
- СП 73.13330.2016 (СНиП 3.05.01-85) Внутренние санитарно-технические системы зданий.

6.  Гарантия на выполненные работы.
         Требования по сроку гарантии качества на выполненные работы должен составлять не менее 24 месяцев. Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания Актов о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2).   

7.  Требования к результату работ и приемка.
        Для расчетов за выполненные работы на Объекте Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней по окончанию работ представляет Заказчику следующие документы:
- акты о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2)
- справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3);
- акты приемки выполненных работ;
- акты освидетельствования скрытых работ (по форме Приложения № 3 к «Требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» и «Требованиям, предъявляемым к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128).

8.  Перечень предоставляемой документации подрядной организацией.
	№ п/п
	Состав, форма и требования, предъявляемые к отчетной документации
	Сроки предоставления

	1.
	Акт приема-передачи объекта в работу
	Один рабочий день с даты передачи строительной площадки Заказчиком

	2.
	Паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применяемые материалы
	За три рабочих дня до начала производства работ

	3.
	Акт освидетельствования скрытых работ с фото-фиксацией на бумажном носителе, подписанный подрядчиком и заказчиком (составляются в присутствии заказчика)
	Один  рабочий день с момента завершения работ по каждому из этапов. 

	4.
	 Исполнительная документация в соответствии с требованиями п. 7 Технического задания
	Три рабочих дня с момента завершения работ




	Подрядчик обязан предоставить всю исполнительную и рабочую документацию, отражающую фактическое исполнение строительного задания на всех стадиях строительства по мере завершения определенных этапов работ.
	Отчетная документация предоставляется подрядчиком на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном формате excel, pdf (на USB-накопителе).
	Смета должна быть представлена в ТСН.
	
Примечания:
· Все технические характеристики объекта (здания, помещения), параметры всех проектируемых инженерных систем, а также любые другие условия Технического задания, которые невозможно отразить в настоящем бланке оформляются отдельным приложением к Техническому заданию и являются его неотъемлемой частью.

· Все изменения к Техническому заданию оформляются дополнительным соглашением к Договору.



	«ЗАКАЗЧИК»
	 «ПОДРЯДЧИК»

	Директор по экономике и финансам
	______________________


	________________________ /А.В. Бадьянов/
	_______________/________________/


	м. п.        «___»____________20__г.
	м. п.             «___»____________20__г.
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СМЕТА




Заполняется победителем тендерной процедуры
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